Открытое акционерное общество «Ленинградская областная управляющая электросетевая компания» (ОАО «ЛОЭСК») настоящим приглашает организации, допущенные по результатам квалификационного отбора на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» для нужд ОАО «ЛОЭСК» по лоту 1-C-б, (протокол от 01.04.2013 №50-03-ЗПКО/2013-ПДР) к участию в закрытом запросе предложений на выполнение работ:

Строительство электросетевых объектов «под ключ» на сумму свыше 5 млн.руб. в филиалах:

- «Бокситогорские горэлектросети»

- «Волховские горэлектросети»

- «Лодейнопольские горэлектросети»

- «Подпорожские горэлектросети»

- «Тихвинские горэлектросети»

| Дата публикации: | 30.05.2013 |
| --- | --- |
| Предмет запроса предложений: | Строительство электросетевых объектов «под ключ» на сумму свыше 5 млн.руб. в филиалах: «Бокситогорские горэлектросети» «Волховские горэлектросети» «Лодейнопольские горэлектросети» «Подпорожские горэлектросети» «Тихвинские горэлектросети» Список лотов приведен в Таблице №1 «Состав закупки» (прилагается к карточке запроса предложений) |
| Местонахождение Заказчика: | 187326, Ленинградская область, Кировский р-н, г.п.Приладожский, д.23а. |
| Почтовый адрес Заказчика: | 195197, г.Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.59 «Х». |
| Контактное лицо по организационным вопросам: | Кузьминых Ирина Геннадьева, тел./факс: (812) 3344747/3344748, kuzminykh@loesk.ru |
| Контактное лицо по техническим вопросам: | Алсуфьев Сергей Борисович, тел./факс: (812) 3344747/3344748, alsufiev@loesk.ru |
| Документация о запросе предложений: | Предоставляется в течение двух рабочих дней с даты поступления письменного требования, составленного в произвольной форме, по адресу: 195197, г.Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.59 «Х» (вход с ул.Лабораторной, д.10 «А»), каб.112, c 9.00 до 17.00 по рабочим дням. Документация о запросе предложений размещена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте ОАО «ЛОЭСК» www.loesk.ru. |
| Место и срок подачи заявок на участие в запросе предложений: | Заявки могут быть представлены Заказчику по адресу: 195197, г.Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.59 «Х» (вход с ул. Лабораторной, д.10 «А»), каб.104 не позднее 06.06.2013, 11:30 (мск.) |
| Место проведения запроса предложений: | г.Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.59 «Х» (вход с ул. Лабораторной, д.10 «А»), каб.112. |
| Дата и время публичного вскрытия конвертов с заявками: | 06.06.2013, 11:30 (мск.) |
| Срок рассмотрения заявок и подведения итогов запроса предложений: не позднее | 10.06.2013 |

Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения настоящего запроса предложений в целом либо в отношении одного или нескольких лотов, в т.ч. отказаться от выбора победителя после вскрытия заявок на участие в запросе предложений в отношении одного или нескольких лотов, а также от заключения договора с победителем по лоту.

## УТВЕРЖДЕНО

Решением Председателя ЦЗК ОАО «ЛОЭСК»

№ _____ от ___________ 2013г.

________________ В.В. Малык

Карточка запроса предложений на выполнение работ:

Строительство электросетевых объектов «под ключ» на сумму свыше 5 млн.руб. в филиалах:

- «Бокситогорские горэлектросети»

- «Волховские горэлектросети»

- «Лодейнопольские горэлектросети»

- «Подпорожские горэлектросети»

- «Тихвинские горэлектросети»

Настоящая карточка запроса предложений является неотъемлемой частью Типовой документации о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», утвержденной решением Председателя ЦЗК ОАО «ЛОЭСК» № ________ от __.04.2012, и устанавливает условия проведения конкретной закупки.

| Дата и время публичного вскрытия конвертов с заявками: | 06.06.2013, 11:30 (мск.) |
| --- | --- |
| Дата и время окончания срока подачи заявок: | 06.06.2013, 11:30 (мск.) |
| Срок рассмотрения заявок и подведения итогов не позднее: | 10.06.2013 |
| Описание работ |
| 1.1. Наименование работ: | Строительство электросетевых объектов «под ключ» на сумму свыше 5 млн.руб. в филиалах: «Бокситогорские горэлектросети» «Волховские горэлектросети» «Лодейнопольские горэлектросети» «Подпорожские горэлектросети» «Тихвинские горэлектросети» Каждый лот может включать один или несколько объектов строительства. Выполнение работ «под ключ» по этапам: Этап 1 – обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору, согласно Заданию на проведение работ по получению разрешительной документации; Этап 2 – выполнение изыскательских работ по Объекту и разработка Проектно-сметной документации в соответствии с Техническим заданием; Этап 3 – выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектно-сметной документацией в установленные настоящим Договором сроки; |
| 1.2. Место выполнения работ: | Ленинградская область |
| 1.3. Особенности заключения договора: | По итогам проведения настоящего запроса предложений по объектам строительства, составляющим лот, с победителями заключаются отдельные договоры по соответствующим формам. |
| 1.4. Особенности запроса предложений | Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения настоящего запроса предложений в целом либо в отношении одного или нескольких лотов, в т.ч. отказаться от выбора победителя после вскрытия заявок на участие в запросе предложений в отношении одного или нескольких лотов, а также от заключения договора с победителем по лоту. В отношении каждого лота определяется самостоятельный победитель. |

| Обязательные условия исполнения Договора |
| --- |
| 3.1. Соответствие техническому заданию: | Выполнение работ согласно Техническому заданию и Заданию на проведение работ по получению разрешительной документации (прилагаются к настоящей карточке). |
| 3.2. Начальная (максимальная) цена лота: | Начальная (максимальная) цена лота указана в Таблице 1 «Состав закупки». Предложение Претендента по цене должно являться максимальной ориентировочной стоимостью работ и соответствовать Рекомендациям о порядке формирования сметной стоимости работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту прилагаются к документации о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ». Предложение по цене Претендента не может быть снижено более чем на 30 процентов от начальной (максимальной) цены лота (минимальная цена). |
| 3.3. Срок выполнения работ: | Срок выполнения работ по лоту указан в Таблице 1 «Состав закупки». |
| 3.4. Условия оплаты: | 1. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года, на основании: подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу 1; выставленного Подрядчиком счета-фактуры. 2. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года, на основании: подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о выполненных проектно-изыскательских работах; выставленного Подрядчиком счета-фактуры. 3. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 3 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года, сумму, не превышающую 80 % от общей стоимости строительно-монтажных работ, на основании: подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о приемке выполненных работ (форма КС-2); подписанной обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3); выставленного Подрядчиком счета-фактуры. 4. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года, на основании: подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11); подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядчиком Заказчику разрешения на включение электроустановки (допуск электроустановки в эксплуатацию) уполномоченного государственного органа, если на Объект строительства необходимо получение допуска; подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядчиком Заказчику разрешения на ввод объекта в эксплуатацию уполномоченного органа местного самоуправления, если на Объект строительства необходимо получение допуска; подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1, фиксирующего факт приемки Заказчиком всего объема разрешительной документации 5. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. 6. Авансирования работ не предусмотрено. |

| Требования к условиям исполнения Договора и претендентам, являющиеся критериями оценки |
| --- |
| Критерий | Порядок оценки | Значимость критерия |
| 4.1. Цена лота: не более цены лота, указанной в Таблице 1 «Состав закупки» | Заявка участника запроса предложений, содержащая наименьшую цену лота, получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение наименьшей цены лота к цене лота, содержащейся в оцениваемой заявке. | 0,8 |
| 4.2. Сроки выполнения работ: не более срока, указанного в Таблице 1 «Состав закупки» | Заявка участника запроса предложений, содержащая наименьший срок, получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение наименьшего срока работ к сроку выполнения работ, содержащемуся в оцениваемой заявке. | 0,2 |
| Дополнительные требования к прилагаемой документации |
| 5. В составе заявки Претендент также предоставляет: | Один подписанный экземпляр проекта договора, даже если Претендент подаёт предложение на участие в нескольких лотах. В пустых полях проекта Договора вписать «Согласно предложению по лоту» Технические задания заказчика и локальные сметы в качестве приложений к договору прикладывать в состав заявки не требуется. |
| Срок заключения Договоров |
| 6.1. Срок направления договоров победителю: | 30 календарных дней с момента размещения протокола, содержащего итоги запроса предложений |
| 6.2. Срок подписания договоров победителем: | 10 календарных дней с момента получения договора |

Таблица 1. Состав закупки.

| № | Наименование лота | Местонахождение объекта в ЛО | Срок выполнения работ, к.д. | Начальная (максимальная) цена лота, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1гр | 2гр | 3гр | 4гр | 5гр |
| 1 | «РП-10 кВ» «под ключ» | Тихвин | 180 | 12 360 000 |
| 2 | РП-500 КЛ-10 кВ от РП-500 в г. Тихвин | Тихвин | 360 | 16 300 000 |
| 3 | КТП-10/0,4 кВ | Тихвин | 180 | 6 000 000 |
| 4 | КЛ-10 кВ от ПС-147 в г. Тихвин | Тихвин | 120 | 9 800 000 |

Приложение №1 к Форме №1

Приложение к предложению Претендента по предмету запроса предложений

(наименование организации – Претендента)

| № | Наименование лота | Место-нахождения объекта в ЛО | Предлагаемый срок выполнения работ, к.д. | Предлагаемая стоимость работ, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1гр | 2гр | 3гр | 4гр | 5гр |
| 1 | «РП-10 кВ» «под ключ» | Тихвин |  |  |
| 2 | РП-500 КЛ-10 кВ от РП-500 в г. Тихвин | Тихвин |  |  |
| 3 | КТП-10/0,4 кВ | Тихвин |  |  |
| 4 | КЛ-10 кВ от ПС-147 в г. Тихвин | Тихвин |  |  |

- По лотам с отсутствующей предлагаемой стоимостью (графа 5)  или с отсутствующим предлагаемым сроком выполнения работ (графа 4) предложения не имеем предложения.

- В случае победы работы будут выполнены согласно Техническому заданию и Заданию на проведение работ по получению разрешительной документации.

- В случае победы обязуемся заключить договоры по форме ОАО «ЛОЭСК» по любой из работ.

| (должность) | М.П. | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: Данное Приложение №1 к Форме1 в составе заявки должно прикладываться в качестве первого листа.