## УТВЕРЖДЕНО

Решением Председателя ЦЗК

ОАО «ЛОЭСК»

№___от __________2013 г.

________________ В.В. Малык

Карточка запроса предложений

на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2013 году

Настоящая карточка запроса предложений является неотъемлемой частью Типовой документации о запросе предложений на выполнение строительно-монтажных работ, утвержденной решением Председателя ЦЗК ОАО «ЛОЭСК» № ________ от 08.10.2012 г.,  и устанавливает условия проведения конкретной закупки.

| Дата и время публичного вскрытия конвертов с заявками: | 03.07.2013, 11:00 (мск.) |
| --- | --- |
| Дата и время окончания срока подачи заявок: | 03.07.2013, 11:00 (мск.) |
| Срок рассмотрения заявок и подведения итогов не позднее: | 05.07.2013 |
| Описание работ |
| Наименование работ: | Выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2013 году. Список лотов приведен в Талице 1 «Состав закупки» Каждый лот может включать один или несколько объектов строительства и/или реконструкции. По объектам строительства: Этап 1 – обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ; Этап 2 – выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденной Заказчиком Проектно-сметной документацией в установленные Договором сроки. По объектам реконструкции: Выполнение строительно-монтажных работы по Объектам реконструкции, в соответствии с согласованной Заказчиком Проектно-сметной документацией в установленные Договором сроки. |
| Место выполнения работ | Ленинградская область |
| 1.3. Особенности заключения договора: | По итогам проведения настоящего запроса предложений по объектам строительства и реконструкции, составляющим лот, с победителями заключаются отдельные договоры по соответствующим формам. |
| 1.4. Особенности запроса предложений | Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения настоящего запроса предложений в целом либо в отношении одного или нескольких лотов, в т.ч. отказаться от выбора победителя после вскрытия заявок на участие в запросе предложений в отношении одного или нескольких лотов, а также от заключения договора с победителем по лоту. В отношении каждого лота определяется самостоятельный победитель. |
| Дополнительные требования к претендентам (при наличии) |
| 2. Дополнительные обязательные требования к претендентам: | а) Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с ОАО «ЛОЭСК»; б) при отсутствии договорных отношений с ОАО «ЛОЭСК», связанных с выполнением аналогичных работ, - наличие рекомендаций от заказчиков Претендента; в) наличие специальной техники, необходимой для производства работ - спецтехника может быть собственной, что подтверждается предоставлением формы ОС -1, либо находится в аренде (пользовании), что подтверждается предоставление копии договора аренды, при этом срок аренды спецтехники должен превышать срок выполнения работ по договору; г) компания - Претендент не является убыточной более трех отчетных периодов (кварталов) подряд (по пп. «г» предоставляется балансы с отчетами о прибылях и убытках на отчетные даты текущего года, а также годовой баланс с отчетом о прибылях и убытках по итогам предшествующего года). |
| Обязательные условия исполнения Договора |
| 3.1. Соответствие техническому заданию: | Выполнение работ согласно проектной документации (прилагается к настоящей карточке). |
| 3.2. Начальная (максимальная) цена договоров: | Начальная (максимальная) цена лота указана в Таблице 1 «Состав закупки». Предложение Претендента по цене должно являться максимальной ориентировочной стоимостью работ. Предложение по цене Претендента не может быть снижено более чем на 30 процентов от начальной (максимальной) цены лота (минимальная цена). |
| 3.3. Срок выполнения работ: | Срок выполнения работ по лоту указан в Таблице 1 «Состав закупки». |
| 3.4. Условия оплаты: | По объектам строительства: Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапам 1 и 2 в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но всего не более 80 % от общей стоимости строительно-монтажных работ, на основании: подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о приемке выполненных работ (форма КС-2); подписанной обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3); подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11); выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года, на основании: подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1, фиксирующего факт приемки Заказчиком всего объема разрешительной документации. По объектам реконструкции: Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании: подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о приемке выполненных работ (форма КС-2); подписанной обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3); подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11); подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядчиком Заказчику разрешения на включение электроустановки (допуск электроустановки в эксплуатацию) от уполномоченных государственных органов, /если на Объект реконструкции необходимо получение допуска; выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. |
| Требования к условиям исполнения Договора и претендентам, являющиеся критериями оценки |
| Критерий | Порядок оценки | Значимость критерия |
| 4.1. Цена лота: не более цены лота, указанной в Таблице 1 «Состав закупки» | Заявка участника запроса предложений, содержащая наименьшую цену лота, получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение наименьшей цены лота к цене лота, содержащейся в оцениваемой заявке. | 0,8 |
| 4.2. Участник запроса предложений не использует упрощенную систему налогообложения. | Заявка участника запроса предложений, соответствующего указанному критерию, получает 100 баллов. Заявка участника запроса предложений, не соответствующего указанному критерию, получает 0 баллов. | 0,2 |
| Дополнительные требования к прилагаемой документации |
| 5. В составе заявки Претендент также предоставляет: | Один подписанный экземпляр проекта договора (по строительству и по реконструкции объектов), даже если Претендент подаёт предложение на участие в нескольких лотах. В пустых полях проекта Договора вписать «Согласно предложению по лоту» Технические задания заказчика и локальные сметы в качестве приложений к договору прикладывать в состав заявки не требуется. |
| Срок заключения Договоров |
| 6.1. Срок направления договоров победителю: | 30 календарных дней с момента размещения протокола, содержащего итоги запроса предложений |
| 6.2. Срок подписания договоров победителем: | 10 календарных дней с момента получения договора |

Таблица 1. Состав закупки.

| № пп | Служебный № | Наименование лота | Местонахождение объекта в ЛО | Срок выполнения работ, к.д. | Начальная (максимальная) цена лота, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 757 983 574 1993 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС-322 фидер №3 по ул. Комарова от Брацславского пр. до Урицкого пр. в п. Вырица Гатчинского района ЛО | п. Вырица Гатчинского района | 80 | 8 120 000 |
|  |  | Строительство КТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ нового фидера ПС-322 по ул. Камышенская до проектируемой КТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП до ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 80 |  |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 по ул. Л.Шмитдта с совместной подвеской ВЛЗ-10 кВ в п. Вырица Гатчинского района ЛО Строительство МТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  | 60 |  |
|  |  | Строительство КТП проходного типа в центре нагрузок жилой застройки по Мельничному проспекту и проспекту Труда Строительство ВЛЗ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛЗ-10кВ фидера №11 ПС-322 до проектируемой КТП Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП |  | 180 |  |
| 2 | 740 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по Приморскому шоссе до территориальных границ Зявителя Выборгского района ЛО | Выборгский район г. Приморск | 90 | 1 680 000 |
| 3 | 1506 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (совместная подвеска ВЛЗ-6 кВ) от КТП-9 п. Ульяновка, Тосненский р-н, ЛО | п. Ульяновка, Тосненский р-н | 180 | 3 095 000 |
| 4 | 1505 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-220 в д. Мишкино, Тосненский р-н, ЛО Строительство СТП-220 в д. Мишкино, Тосненский р-н, ЛО | д. Мишкино, Тосненский р-н | 180 | 1 930 000 |
| 5 | 1030 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.201-11 «9-й квартал» | г. Подпорожье | 180 | 3 000 000 |

Приложение №1 к Форме №1

Приложение к предложению Претендента по предмету запроса предложений

(наименование организации – Претендента)

| № пп | Служебный № | Наименование лота | Местонахождение объекта в ЛО | Предлагаемая стоимость ра бот по лоту, руб. с НДС | Стоимость с разбивкой по работам, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 757 983 574 1993 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС-322 фидер №3 по ул. Комарова от Брацславского пр. до Урицкого пр. в п. Вырица Гатчинского района ЛО | п. Вырица Гатчинского района |  |  |
|  |  | Строительство КТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ нового фидера ПС-322 по ул. Камышенская до проектируемой КТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП до ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  |  |  |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 по ул. Л.Шмитдта с совместной подвеской ВЛЗ-10 кВ в п. Вырица Гатчинского района ЛО Строительство МТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО |  |  |  |
|  |  | Строительство КТП проходного типа в центре нагрузок жилой застройки по Мельничному проспекту и проспекту Труда Строительство ВЛЗ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛЗ-10кВ фидера №11 ПС-322 до проектируемой КТП Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП |  |  |  |
| 2 | 740 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по Приморскому шоссе до территориальных границ Зявителя Выборгского района ЛО | Выборгский район г. Приморск |  |  |
| 3 | 1506 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (совместная подвеска ВЛЗ-6 кВ) от КТП-9 п. Ульяновка, Тосненский р-н, ЛО | п. Ульяновка, Тосненский р-н |  |  |
| 4 | 1505 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-220 в д. Мишкино, Тосненский р-н, ЛО Строительство СТП-220 в д. Мишкино, Тосненский р-н, ЛО | д. Мишкино, Тосненский р-н |  |  |
| 5 | 1030 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.201-11 «9-й квартал» | г. Подпорожье |  |  |

- По лотам с отсутствующей предлагаемой стоимостью (графа 5)  или с отсутствующим предлагаемым сроком выполнения работ (графа 4) предложения не имеем.

- В случае победы работы будут выполнены согласно Проектной документации.

- В случае победы обязуемся заключить договоры по форме ОАО «ЛОЭСК» по любой из работ.

| (должность) | М.П. | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: Данное Приложение №1 к Форме 1 в составе заявки должно прикладываться в качестве первого листа.