Открытое акционерное общество

«Ленинградская областная  управляющая электросетевая компания»

(ОАО «ЛОЭСК»)

Решение

Санкт – Петербург                                                                                          «___» ___________2013 г.

О заключении договора с участником, которому

по результатам закупочной процедуры был присвоен

второй номер

На основании п. 1.13.4. Положения о проведении запроса предложений ОАО «ЛОЭСК» в связи с отказом ЗАО «Приморская Компания» от подписания договоров по результатам проведения открытого запроса предложений  №31300364792 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов для нужд технологического присоединения «под ключ» по лоту №3

Принимаю решение:

- Заключить договор на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов для нужд технологического присоединения «под ключ» с участником, которому по результатам закупочной процедуры №31300364792 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов для нужд технологического присоединения «под ключ» (основание: протокол № 98-00-ЗП/2013-ПДР от 19.06.2013 г.) по лоту № 3 был присвоен второй номер.

- Поручить исполняющей обязанности начальника отдела договорной работы А.П. Падориной обеспечить заключение договоров на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов для нужд технологического присоединения «под ключ» с ООО «СБМ-2» на следующих условиях:

По объекту строительства: «Строительство 2КЛ-0,4 кВ от новой КТПН-4 до ВРУ- 0,4 кВ объекта» (местонахождение объекта: г. Кировск):

Цена договора:925 000,00 руб. с НДС

Срок выполнения работ: 180 календарных дней

Условия оплаты:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта сдачи-приемки выполненных работ;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о выполненных проектно-изыскательских работах;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 3 в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80% от общей стоимости строительно-монтажных работ по Договору, с учетом сумм, перечисленных Подрядчику за выполнение предыдущих этапов, на основании:

- подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- подписанной обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

- подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядчиком Заказчику разрешения на включение электроустановки (допуск электроустановки в эксплуатацию) уполномоченного государственного органа; /если на Объект строительства необходимо получение допуска/

- подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядчиком Заказчику разрешения на ввод объекта в эксплуатацию уполномоченного органа местного самоуправления; /если на Объект строительства необходимо получение допуска/;

- подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1, фиксирующего факт приемки Заказчиком всего объема разрешительной документации, предусмотренной пунктом 7 Приложения №1 к Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ, авансирование не предусмотрено.

По объекту реконструкции: «Реконструкция КТПН-4» (местонахождение объекта: г. Кировск)

Цена договора:385 000,00 руб. с НДС.

Срок выполнения работ: 180 календарных дней.

Условия оплаты:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о выполненных проектно-изыскательских работах;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80% от общей стоимости строительно-монтажных работ по Договору, с учетом сумм, перечисленных Подрядчику в соответствии за выполнение предыдущего этапа, на основании:

- подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- подписанной обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

- подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядчиком Заказчику разрешения на включение электроустановки (допуск электроустановки в эксплуатацию) уполномоченного государственного органа (если на Объект реконструкции необходимо получение допуска).

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ, авансирование не предусмотрено.

Председатель ЦЗК                                                                                                              В. В. Малык