## УТВЕРЖДЕНО

Решением Председателя ЦЗК

ОАО «ЛОЭСК»

№___от __________2014 г.

________________ В.В. Малык

Карточка запроса предложений

на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2014 году

Настоящая карточка запроса предложений является неотъемлемой частью Типовой документации о запросе предложений на выполнение строительно-монтажных работ, утвержденной решением Председателя ЦЗК ОАО «ЛОЭСК» № ________ от 08.10.2012 г.,  и устанавливает условия проведения конкретной закупки.

| Дата и время публичного вскрытия конвертов с заявками: | 12.03.2014, 09:30 (мск.) |
| --- | --- |
| Дата и время окончания срока подачи заявок: | 12.03.2014, 09:30 (мск.) |
| Срок рассмотрения заявок и подведения итогов не позднее: | 14.03.2014 |
| Описание работ |
| Наименование работ: | Выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2014 году. Список лотов приведен в Талице 1 «Состав закупки» Каждый лот может включать один или несколько объектов строительства и/или реконструкции. По объектам строительства: Этап 1 – обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ; Этап 2 – выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденной Заказчиком Проектной документацией в установленные Договором сроки. По объектам реконструкции: Выполнение строительно-монтажных работы по Объектам реконструкции, в соответствии с согласованной Заказчиком Проектной документацией в установленные Договором сроки. |
| Место выполнения работ | Ленинградская область |
| 1.3. Особенности заключения договора: | По итогам проведения настоящего запроса предложений по объектам строительства и реконструкции, составляющим лот, с победителями заключаются отдельные договоры по соответствующим формам. Победитель запроса предложений вправе предложить Заказчику заключить Договор на условиях, улучшающих его исполнение для Заказчика по сравнению с условиями, указанными Победителем в составе заявки, в том числе по более низкой цене. Заказчик вправе отказаться от такого предложения, в таком случае Договор заключается на условиях, указанных в заявке Победителя. |
| 1.4. Особенности запроса предложений | Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения настоящего запроса предложений в целом либо в отношении одного или нескольких лотов, в т.ч. отказаться от выбора победителя после вскрытия заявок на участие в запросе предложений в отношении одного или нескольких лотов, а также от заключения договора с победителем по лоту. В отношении каждого лота определяется самостоятельный победитель. |
| Дополнительные требования к претендентам (при наличии) |
| 2. Дополнительные обязательные требования к претендентам: | а) при отсутствии договорных отношений с ОАО «ЛОЭСК», связанных с выполнением аналогичных работ, - наличие рекомендаций от заказчиков Претендента; б) наличие у Претендента квалифицированного персонала по оформлению земельно-правовых отношений; в) наличие собственной специальной техники, необходимой для производства работ, что подтверждается предоставлением формы ОС -1, либо находится в аренде (пользовании), что подтверждается предоставлением копии договора аренды, при этом срок аренды спецтехники должен превышать срок выполнения работ по договору; г) компания - Претендент не является убыточной более четырех последних отчетных периодов подряд (по п. «г» предоставляются балансы с отчетами о прибылях и убытках на отчетные даты текущего года, а также годовой баланс с отчетом о прибылях и убытках по итогам предшествующего года); д) при отсутствии опыта выполнения аналогичных работ на территории Ленинградской области (п. 2 пп.2.4. Типовой документации на выполнение строительно-монтажных работ), - наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории г. Санкт-Петербург; |
| Обязательные условия исполнения Договора |
| 3.1. Соответствие техническому заданию: | Выполнение работ согласно проектной документации и Заданию на проведение работ по получению разрешительной документации (прилагаются к настоящей карточке). |
| 3.2. Начальная (максимальная) цена договоров: | Начальная (максимальная) цена лота указана в Таблице 1 «Состав закупки». Предложение Претендента по цене должно являться максимальной ориентировочной стоимостью работ. Предложение по цене Претендента не может быть снижено более чем на 30 процентов от начальной (максимальной) цены лота (минимальная цена). |
| 3.3. Срок выполнения работ: | Срок выполнения работ по лоту указан в Таблице 1 «Состав закупки». |
| 3.4. Условия оплаты: | По объектам строительства: Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 4 квартала 2014 года, на основании: подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1; подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1; выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования, на основании: подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ; подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2); подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3); выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании: подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11); при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета. По объектам реконструкции: Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Договору, включая стоимость материалов и оборудования: • подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости работ по Договору на текущую дату; • подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2); • подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3); • выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании: • подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору; • подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11); • разрешения на допуск электроустановки в эксплуатацию от уполномоченных государственных органов; • разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.8 Договора; • выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета. |
| Требования к условиям исполнения Договора и претендентам, являющиеся критериями оценки |
| Критерий | Порядок оценки | Значимость критерия |
| 4.1. Цена лота: не более цены лота, указанной в Таблице 1 «Состав закупки» | Заявка участника запроса предложений, содержащая наименьшую цену лота, получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение наименьшей цены лота к цене лота, содержащейся в оцениваемой заявке. | 0,5 |
| 4.2. Участник запроса предложений не использует упрощенную систему налогообложения. | Заявка участника запроса предложений, соответствующего указанному критерию, получает 100 баллов. Заявка участника запроса предложений, не соответствующего указанному критерию, получает 0 баллов. | 0,1 |
| 4.3. Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с ОАО «ЛОЭСК» | Участник запроса предложений, соответствующий указанному критерию, получает 100 баллов. Участник запроса предложений, не соответствующий указанному критерию, получает 0 баллов. | 0,3 |
| 4.4. Наличие опыта выполнения аналогичных работ в течение последнего календарного года на территории района Ленинградской области, входящего в зону деятельности ОАО «ЛОЭСК», в котором располагается объект (местонахождение объекта, в соответствие с графой 4 в Таблице 1 «Состав закупки»). | Заявка участника, имеющего опыт выполнения аналогичных работ в течение последнего календарного года на территории района Ленинградской области, входящего в зону деятельности ОАО «ЛОЭСК», в котором располагается объект, получает 100 баллов. Заявка участника запроса предложений, не соответствующего указанному критерию, получает – 0 баллов. | 0,1 |
| Дополнительные требования к прилагаемой документации |
| 5. В составе заявки Претендент также предоставляет: | 5.1. Документы, подтверждающие соответствие Претендента дополнительным требованиям к Претендентам, указанным в пункте 2 карточки запроса предложений. |
|  | 5.2. Проект договора подряда. По одному подписанному экземпляру проектов договоров на реконструкцию и строительство, даже если Претендент подаёт предложение на участие в нескольких лотах. (В полях «сумма» и «объект» вписать «согласно предложению») Технические задания заказчика предоставлять в составе заявки не требуется. |
|  | 5.3. Допускается предоставление Претендентом в составе заявки на участие в настоящем Запросе предложений копии выписки из ЕГРЮЛ (либо копии выписки из ЕГРИП – для индивидуальных предпринимателей) заверенной подписью руководителя (иного уполномоченного лица) и печатью претендента. Заказчик оставляет за собой право требования предоставления оригинала выписки на ознакомление. |
| Срок заключения Договоров |
| 6.1. Срок направления договоров победителю: | В течение 45 рабочих дней с момента публикации протокола, содержащего итоги запроса предложения |
| 6.2. Срок подписания договоров победителем: | 5 рабочих дней с момента получения договора |

Таблица 1. Состав закупки.

| № пп | Служебный № | Наименование лота | Местонахождение объекта в ЛО | Срок выполнения работ, к.д. | Начальная (максимальная) цена лота, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 718 | Строительство КТПН-10/0,4 кВ в районе строительства дома Заявителя в пос. Манола г. Приморск Выборгского района ЛО; Строительство КЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ (фидер №2) в пос. Манола г. Приморск Выборгского района ЛО; Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-10/0,4 кВ (новая) до территориальных границ участка Заявителя в пос. Манола г. Приморск Выборгского района ЛО | пос. Манола г. Приморск Выборгского района | 90 | 2 300 000 |

Форма №3 Лист1, Лист2

Приложение к предложению Претендента по предмету запроса предложений

(наименование организации – Претендента)

| № пп | Служебный № | Наименование лота | Местонахождение объекта в ЛО | Срок выполнения работ, к.д. | Предлагаемая стоимость ра бот по лоту, руб. с НДС | Стоимость с разбивкой по работам, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 718 | Строительство КТПН-10/0,4 кВ в районе строительства дома Заявителя в пос. Манола г. Приморск Выборгского района ЛО; Строительство КЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ (фидер №2) в пос. Манола г. Приморск Выборгского района ЛО; Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-10/0,4 кВ (новая) до территориальных границ участка Заявителя в пос. Манола г. Приморск Выборгского района ЛО | пос. Манола г. Приморск Выборгского района | 90 |  |  |

- По лотам с отсутствующими значениями в графах 6-7 предложения: не имеем предложения.

- В случае победы работы будут выполнены в сроки, не превышающие сроки по соответствующим лотам, указанные в Таблице 1 «Состав закупки» (графа 5) карточки настоящего запроса предложений, а также согласно Проектной документации и Заданию на проведение работ по получению разрешительной документации.

- В случае победы обязуемся заключить договоры по форме ОАО «ЛОЭСК» по любой из работ. Согласны с условиями оплаты согласно карточке запроса предложений (п.3.4.)

Справка по заполнению данной формы:

- В графе 7 проставляется предлагаемая цена за каждый объект лота (на отдельных строках), указанный в графе 3 «Наименование лота».

- Объекты в лоте графы 3 «Наименование лота» расположены на отдельных строках и выделены дефисом «–».

- Сумма цен за каждый объект в лоте должна быть строго равна предлагаемой общей стоимости работ по соответствующему лоту, указанной в графе 6.

| Участник запроса предложений не использует упрощенную систему налогообложения. | Использует / Не использует |
| --- | --- |

| (должность) | М.П. | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: Данная Форма № 3 в составе заявки должна прикладываться в качестве первого листа.