- УТВЕРЖДЕНО

Решением Заместителя Председателя ЦЗК

АО «ЛОЭСК»

№___от __________2016 г.

______________О.А. Трубачев

Карточка запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства

на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 году

Настоящая карточка запроса предложений является неотъемлемой частью документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ и устанавливает условия проведения конкретной закупки.

| Дата и время публичного вскрытия конвертов с заявками: |  |  | 12.04.2016г.; 09:00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата и время окончания срока подачи заявок: |  |  | 12.04.2016г.; 09:00 |  |  |
| Срок рассмотрения заявок и подведения итогов не позднее: |  |  | 14.04.2016г. |  |  |
| Описание работ |  |  |  |  |  |
| - Наименование работ: |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 году. Список лотов приведен в Талице 1 «Состав закупки» Каждый лот может включать один или несколько объектов строительства и/или реконструкции. По объектам строительства: Этап 1 – обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору, согласно Заданию на проведение работ по получению разрешительной документации; Этап 2 – выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденной Заказчиком Проектной документацией в установленные Договором сроки. По объектам реконструкции: Этап 1 – обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору, согласно Заданию на проведение работ по получению разрешительной документации; Этап 2 – выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденной Заказчиком Проектной документацией в установленные Договором сроки. |  |  |
| - Место выполнения работ |  |  | Ленинградская область |  |  |
| 1.3. Особенности заключения договора: |  |  | По итогам проведения настоящего запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства по объектам строительства и реконструкции, составляющим лот, с победителями заключаются отдельные договоры по соответствующим формам. Победитель запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства вправе предложить Заказчику заключить Договор на условиях, улучшающих его исполнение для Заказчика по сравнению с условиями, указанными Победителем в составе заявки, в том числе по более низкой цене. Заказчик вправе отказаться от такого предложения, в таком случае Договор заключается на условиях, указанных в заявке Победителя. |  |  |
| 1.4. Особенности запроса предложений субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения настоящего запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства в целом либо в отношении одного или нескольких лотов, в т.ч. отказаться от выбора победителя после вскрытия заявок на участие в запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении одного или нескольких лотов, а также от заключения договора с победителем по лоту. В отношении каждого лота определяется самостоятельный победитель. |  |  |
| Дополнительные требования к претендентам (при наличии) |  |  |  |  |  |
| 2. Дополнительные обязательные требования к претендентам: |  |  | а) наличие у Претендента квалифицированного персонала по оформлению земельно-правовых отношений, что подтверждается предоставлением действующего квалификационного аттестата кадастрового инженера (Претендент вправе предоставить документы, подтверждающие привлечение для выполнения работ кадастрового инженера, не состоящего в штате компании); б) наличие собственной специальной техники, необходимой для производства работ, что подтверждается предоставлением формы ОС -1, либо специальной техники, которая находится в аренде (пользовании), что подтверждается предоставлением копии договора аренды, при этом срок аренды спецтехники должен превышать срок выполнения работ по договору; в) компания - Претендент не является убыточной по состоянию на последнюю отчетную дату и за предшествующий календарный год (по п. «в» предоставляются баланс с отчетом о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату и годовой баланс, и отчет о прибылях и убытках по итогам предшествующего года); г) наличие у Претендента офисных и производственных помещений на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, что подтверждается предоставлением копии свидетельств о регистрации прав собственности или копии договоров аренды офисных и производственных помещений; д) в случае постановки Претендента на налоговый учет в налоговом органе по месту его нахождения за пределами территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга, Претендент предоставляет копии документов, подтверждающих постановку на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица либо по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя на территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга. Претендент вправе предоставить гарантийное письмо в адрес Заказчика с обязательством Претендента в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора по результатам закупки (в случае признания Претендента победителем) осуществить постановку на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица либо по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя на территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга либо предоставить документы, подтверждающие выполнение работ вахтовым методом либо с привлечением субподрядной организации. |  |  |
| Обязательные условия исполнения Договора |  |  |  |  |  |
| 3.1. Соответствие техническому заданию: | Выполнение работ согласно проектной документации и Заданию на проведение работ по получению разрешительной документации (прилагаются к настоящей карточке). |  |  |  |  |
| 3.2. Начальная (максимальная) цена договоров: | Начальная (максимальная) цена лота указана в Таблице 1 «Состав закупки». Предложение Претендента по цене должно являться максимальной ориентировочной стоимостью работ. Предложение по цене Претендента не может быть снижено более чем на 30 процентов от начальной (максимальной) цены лота (минимальная цена), в том числе и по каждому объекту лота. |  |  |  |  |
| 3.3. Срок выполнения работ: | Срок выполнения работ по лоту указан в Таблице 1 «Состав закупки». |  |  |  |  |
| 3.4. Условия оплаты: | По объектам строительства: Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании: - подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1; - подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1; - выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании: - подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ; - подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2); - подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3); - выставленного Подрядчиком счета-фактуры. В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании: - подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11); при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета. Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются. По объектам реконструкции: Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании: • подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1; • подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1; • выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании: • подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ; • подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2); • подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3); • выставленного Подрядчиком счета-фактуры. В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании: • подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11); при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета. Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются. |  |  |  |  |
| Требования к условиям исполнения Договора и претендентам, являющиеся критериями оценки |  |  |  |  |  |
| Критерий |  |  |  | Порядок оценки | Значимость критерия |
| 4.1. Цена лота: не более цены лота, указанной в Таблице 1 «Состав закупки» |  |  |  | Заявка участника запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства, содержащая наименьшую цену лота, получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение наименьшей цены лота к цене лота, содержащейся в оцениваемой заявке. | 0,4 |
| 4.2. Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории Ленинградской области (подтверждается предоставлением копий актов выполненных работ). |  |  |  | Заявка участника, имеющего опыт выполнения аналогичных работ на территории Ленинградской области, получает 100 баллов. Заявка участника запроса предложений, не соответствующего указанному критерию, получает – 0 баллов. | 0,2 |
| 4.3. Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК» |  |  |  | Участник запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующий указанному критерию, получает 100 баллов. Участник запроса предложений, не соответствующий указанному критерию, получает 0 баллов. | 0,2 |
| 4.4.Срок выполнения работ: не более срока, указанного в Таблице 1 «Состав закупки» |  |  |  | Заявка участника запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства, содержащая наименьший срок выполнения работ по лоту, получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение наименьшего срока выполнения работ по лоту к сроку выполнения работ по лоту, содержащемуся в оцениваемой заявке. | 0,2 |
| Дополнительные требования к прилагаемой документации |  |  |  |  |  |
| 5. В составе заявки Претендент также предоставляет: |  | 5.1. Документы, подтверждающие соответствие Претендента дополнительным требованиям к Претендентам, указанным в пункте 2 карточки запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |
|  |  | 5.2. Проект договора подряда. По одному подписанному экземпляру проектов договоров на реконструкцию и строительство, даже если Претендент подаёт предложение на участие в нескольких лотах. (В полях «сумма» и «объект» вписать «согласно предложению») Задания на проведение работ по получению разрешительной документации предоставлять в составе заявки не требуется. |  |  |  |
|  |  | 5.3. Допускается предоставление Претендентом в составе заявки на участие в настоящем Запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства копии выписки из ЕГРЮЛ (либо копии выписки из ЕГРИП – для индивидуальных предпринимателей) заверенной подписью руководителя (иного уполномоченного лица) и печатью претендента. Заказчик оставляет за собой право требования предоставления оригинала выписки на ознакомление. |  |  |  |
|  |  | 5.4. В случае если от имени Претендента действует иное лицо допускается предоставление Претендентом в составе заявки копии доверенности на осуществление действий от имени Претендента, заверенную печатью Претендента и подписанную руководителем Претендента. |  |  |  |
| Срок заключения Договоров |  |  |  |  |  |
| 6.1. Срок направления договоров победителю: |  | 15 рабочих дней с момента публикации итогового протокола, содержащего результаты запроса предложений |  |  |  |
| 6.2. Срок возврата подписанного Победителем договора: |  | 5 рабочих дней с момента получения договора |  |  |  |
| Общий срок заключения договора не более 20 рабочих дней, но не менее 10 календарных дней с момента публикации итогового протокола, содержащего результаты запроса предложений (согласно п.27 Постановления Правительства от 11.12.2014 г. №1352). |  |  |  |  |  |

Таблица 1. Состав закупки.

| № пп | Служебный № | Наименование лота | Местонахождение объекта в ЛО | Максимальный срок выполнения работ, к.д. | Начальная (максимальная) цена лота, руб. с НДС | Начальная (максимальная) цена лота с пообъектной разбивкой, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1361 | Строительство МТП-37/3 г. Тосно, ЛО | Тосненский район ЛО | 180 | 25 516 580 | 1 291 536 |
|  |  | Строительство МТП-37/2 г. Тосно, ЛО |  |  |  | 1 291 536 |
|  |  | Реконструкция КТП-37 г. Тосно, ЛО (инв.№210000293) |  |  |  | 465 313 |
|  |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф. 716-02 на ул. Красная набережная до проектируемой ТП-37/2 г. Тосно, ЛО (инв.№210000376) |  |  |  | 433 455 |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-37/1, МТП-37/2, МТП-37/3 до участков заявителей г. Тосно ЛО (инв.№210000294) |  |  |  | 3 610 458 |
|  |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ (совместная подвеска с ВЛ-0,4 кВ) от ВЛ-10 кВ ф. 716-02 на Школьном переулке до проектируемой ТП-37/3 г. Тосно, ЛО (инв.№ 210000376) |  | 180 |  | 2 829 193 |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 от опоры №5 до опоры №22 в пос. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв.№210000486) |  | 180 |  | 904 933 |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры № 15 до опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 по ул. Вокзальная в г. Тосно ЛО (инв.№210000294) |  | 180 |  | 723 460 |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 от опоры № 8 по ул. Дзержинского до участка заявителя в г. Тосно ЛО (инв.№210000294) |  | 180 |  | 1 589 741 |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 от опоры №24 до опоры №34в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв.№210000383) |  | 180 |  | 1 021 153 |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-18 от оп. №29 до оп. №32 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв.№210000426) |  | 180 |  | 626 097 |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Дзержинского от ТП-37 до опоры №8 в г. Тосно, ЛО (инв.№210000294) |  | 180 |  | 880 600 |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 от опоры №8А до опоры № 28 в г. Тосно ЛО (инв.№210000218) |  | 180 |  | 1 494 673 |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-4 от оп. №25 до оп. №45 п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв.№210000386) |  | 180 |  | 1 338 424 |
|  |  | Строительство МТП-6/0,4 кВ в п. Ульяновка Тосненского района ЛО |  | 180 |  | 1 691 027 |
|  |  | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ ф. 724-03 до проектируемой ТП в п. Ульяновка Тосненского района ЛО |  | 180 |  | 1 423 067 |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-37 по Красной наб. до опоры №15 в г. Тосно ЛО (инв.№210000294) |  | 180 |  | 1 589 741 |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 до опоры №41 ф.2 в г. Тосно ЛО (инв.№210000181) |  | 180 |  | 2 312 173 |

Форма №3 Лист1, Лист2

Приложение к предложению Претендента по предмету запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства

(наименование организации – Претендента)

| № пп | Служебный № | Наименование лота | Местонахождение объекта в ЛО | Предлагаемый срок выполнения работ, к.д. | Предлагаемая стоимость работ по лоту, руб. с НДС | Предлагаемая стоимость с разбивкой по работам, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1361 | Строительство МТП-37/3 г. Тосно, ЛО | Тосненский район ЛО |  |  |  |
|  |  | Строительство МТП-37/2 г. Тосно, ЛО |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция КТП-37 г. Тосно, ЛО (инв.№210000293) |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф. 716-02 на ул. Красная набережная до проектируемой ТП-37/2 г. Тосно, ЛО (инв.№210000376) |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-37/1, МТП-37/2, МТП-37/3 до участков заявителей г. Тосно ЛО (инв.№210000294) |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ (совместная подвеска с ВЛ-0,4 кВ) от ВЛ-10 кВ ф. 716-02 на Школьном переулке до проектируемой ТП-37/3 г. Тосно, ЛО (инв.№ 210000376) |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 от опоры №5 до опоры №22 в пос. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв.№210000486) |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры № 15 до опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 по ул. Вокзальная в г. Тосно ЛО (инв.№210000294) |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 от опоры № 8 по ул. Дзержинского до участка заявителя в г. Тосно ЛО (инв.№210000294) |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 от опоры №24 до опоры №34в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв.№210000383) |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-18 от оп. №29 до оп. №32 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв.№210000426) |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Дзержинского от ТП-37 до опоры №8 в г. Тосно, ЛО (инв.№210000294) |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 от опоры №8А до опоры № 28 в г. Тосно ЛО (инв.№210000218) |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-4 от оп. №25 до оп. №45 п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв.№210000386) |  |  |  |  |
|  |  | Строительство МТП-6/0,4 кВ в п. Ульяновка Тосненского района ЛО |  |  |  |  |
|  |  | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ ф. 724-03 до проектируемой ТП в п. Ульяновка Тосненского района ЛО |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-37 по Красной наб. до опоры №15 в г. Тосно ЛО (инв.№210000294) |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 до опоры №41 ф.2 в г. Тосно ЛО (инв.№210000181) |  |  |  |  |

| Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории ЛО (подтверждается предоставлением копий актов выполненных работ) | Есть/Нет |
| --- | --- |
| Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК» | Есть/Нет |

- По лотам с отсутствующими значениями в графах 6-7 предложения: не имеем предложения.

- В случае победы работы будут выполнены в сроки, не превышающие сроки по соответствующим лотам, указанные в Таблице 1 «Состав закупки» (графа 5) карточки настоящего запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также согласно Проектной документации и Заданию на проведение работ по получению разрешительной документации.

- В случае победы обязуемся заключить договоры по форме АО «ЛОЭСК» по любой из работ. Согласны с условиями оплаты согласно карточке запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства (п.3.4.)

Справка по заполнению данной формы:

- В графе 7 проставляется предлагаемая цена за каждый объект лота (на отдельных строках), указанный в графе 3 «Наименование лота».

- Объекты в лоте графы 3 «Наименование лота» расположены на отдельных строках и выделены дефисом «–».

- Сумма цен за каждый объект в лоте должна быть строго равна предлагаемой общей стоимости работ по соответствующему лоту, указанной в графе 6.

| (должность) | М.П. | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: Данная Форма № 3 в составе заявки должна прикладываться в качестве первого листа.