# ПРОТОКОЛ

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

| г. Санкт-Петербург | № 173-01-ЗП/2016-СМР | 21.06.2016 г. |
| --- | --- | --- |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31603772605 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК».

# ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

# Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгильдина, О.А. Трубачев, В.А. Дуксин, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова

| СЛУШАЛИ: | Специалиста сектора тендерной документации службы закупок Е.С. Кравченко |
| --- | --- |

| Дата публикации извещения | Место публикации | Дата вскрытия конвертов с заявками на участие | Время вскрытия конвертов с заявками на участие | Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие | Сведения о представителях | Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.06.2016 | www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru | 20.06.2016 | 09:00(мск) | Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309 | Представители Претендентов не присутствовали | 1 |

# Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

# Таблица 1 – «Вскрытие заявок»

| № графы | Участник | Адрес | Заявка | Отсутствие претензий | Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории ЛО | Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС), срок выполнения работ (к.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1 | ООО «АРКТУР» | 188800, г. Выборг, Рыбный пер., д. 2 | 00-05/627 от 17.06.2016г.; нарочно в 09:30 | Нет | Есть | 26 705 000 12 005 000 8 995 000 5 705 000 85 |
| 2 | Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС); срок выполнения работ (к.д.) |  |  | Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК» | Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории Ленинградской области | 38 150 000 17 150 000 12 850 000 8 150 000 180 |

# РЕШИЛИ:

# Открытый запрос предложений № 31603772605 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» по рассматриваемому лоту признать несостоявшимся в виду поступления только одной заявки.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

# Признать заявку на участие в открытом запросе предложений № 31603772605 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» по рассматриваемому лоту, поданную ООО «АРКТУР» соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

# На основании п. 8.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» по лоту, способом у единственного источника.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

# Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падориной в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора по лоту с ООО «АРКТУР» согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

По объекту реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

• подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

• подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

• подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ;

• подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

• подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

• подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

# Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 2 –«Детализация»

| № пп | Служебный № | Наименование лота | Местонахождение объекта в ЛО | Срок выполнения работ, к.д. | Победитель(единственный участник), стоимость работ по лоту, руб. с НДС | Стоимость с разбивкой по работам, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2504 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-159 до ТП-136 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001598) | г. Выборг Ленинградская область | 85 | ООО «АРКТУР» 26 705 000 | 12 005 000 |
|  |  | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-132 до ТП-142 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001585) |  | 85 |  | 8 995 000 |
|  |  | Реконструкция оборудования ТП-78 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001269) |  | 85 |  | 5 705 000 |

# РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

# ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

| Председатель: |  | А.Т. Фистюлева |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя: |  | Ж.В. Айгильдина |
| Члены комиссии: |  | О.А. Трубачев |
|  |  | В.А. Дуксин |
|  |  | Е.А. Хрусталев |
|  |  | И.Ю. Максимова |