# ПРОТОКОЛ

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

| г. Санкт-Петербург | № 160-01-ЗП/2016-ПДР | 09.06.2016 г. |
| --- | --- | --- |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений №31603723354 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 году.

# ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

# Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дуксин, О.А. Трубачев, И.Ю. Максимова

| СЛУШАЛИ: | Ведущего специалиста сектора тендерной документации службы закупок Н.В.Миняеву |
| --- | --- |

| Дата публикации извещения | Место публикации | Дата вскрытия конвертов с заявками на участие | Время вскрытия конвертов с заявками на участие | Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие | Сведения о представителях | Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.05.2016 | www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru | 08.06.2016 | 09:00 (мск) | Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309 | Представители Претендентов не присутствовали. | 1 |

# Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

# Таблица 1 – «Вскрытие заявок»

| № графы | Участник | Адрес | Заявка | Наличие претензий со стороны АО «ЛОЭСК» | Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории ЛО | Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1 | ООО «АРКТУР» | 188800, Ленинградская обл., г. Выборг, Рыбный пер., 2 | 00-05/584 от 03.06.2016, нарочно в 10:16 | нет | да | 10 472 000,00 1 267 000,00 1 638 000,00 770 000,00 770 000,00 644 000,00 819 000,00 1 820 000,00 864 500,00 392 000,00 1 487 500,00 75-95 |
| 2 | Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС) |  |  | Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК» (ОАО «ЛОЭСК») | Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории Ленинградской области (подтверждается предоставлением копий актов выполненных работ). | 14 960 000 1 810 000 2 340 000 1 100 000 1 100 000 920 000 1 170 000 2 600 000 1 235 000 560 000 2 125 000 180-240 |

# РЕШИЛИ:

# Открытый запрос предложений № 31603723354   для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 году признать несостоявшимся в виду поступления только одной заявки.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 голоса «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

# Признать заявку на участие в открытом запросе предложений № 31603723354 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 году, поданную ООО «АРКТУР», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» –4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

# На основании п. 8.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 году по рассматриваемому лоту способом у единственного источника.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

    - Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падориной в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по рассматриваемому лоту с ООО «АРКТУР» согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ  и затрат (форма КС-3);

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

# Таблица 2- «Детализация»

| № лота | Сл.№ | Наименование лота | Местонахождение объекта в ЛО | Срок выполнения работ, к.д. | Стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС | Пообъектная стоимость работ, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2275 | - Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-30 до вновь установленного ШРН-0,4 кВ на пер.Нагорный в г. Приморск Выборгского р-на ЛО | г. Выборг ЛО | 75 | 10 472 000,00 | 1 267 000,00 |
|  |  | - Строительство ТП-936н в ДНП Зазеркальное Выборгского района ЛО |  | 75 |  | 1 638 000,00 |
|  |  | - Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ до границ участков заявителей в г. Каменногорск Выборгского района ЛО |  | 75 |  | 770 000,00 |
|  |  | - Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-51 до границ участка заявителя в п. Лесогорский Выборгского района ЛО |  | 75 |  | 770 000,00 |
|  |  | - Строительство ВЛИ-0,4 кВ от последней опоры ВЛ-0,4 кВ по ул, Школьная до территориальных границ участка заявителя в пос. Советский Выборгского района ЛО |  | 75 |  | 644 000,00 |
|  |  | - Строительство КТПН 400 кВА взамен существующей ТП-609 в п. Черняевское Выборгского района ЛО |  | 95 |  | 819 000,00 |
|  |  | - Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-609 до границы участка заявителя в п. Черняевское Выборгского района ЛО |  | 95 |  | 1 820 000,00 |
|  |  | - Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-42 до границ участка заявителя в п. Медянка Выборгского района ЛО |  | 75 |  | 864 500,00 |
|  |  | - Строительство КТПН-10/0,4 кВ в районе КТП-141 в г. Выборг ЛО |  | 95 |  | 392 000,00 |
|  |  | - Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ (фидер 159-11) до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Выборг ЛО |  | 95 |  | 1 487 500,00 |

# РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

# ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

| Председатель: |  | А.Т. Фистюлева |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |  | О.А. Трубачев |
|  |  | В.А. Дуксин |
|  |  | И.Ю. Максимова |