# ПРОТОКОЛ

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

| г. Санкт-Петербург | № 172-01-ЗП/2016-СМР | 20.06.2016 г. |
| --- | --- | --- |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31603767857 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК».

# ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

# Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгильдина, О.А. Трубачев, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова

| СЛУШАЛИ: | Специалиста сектора тендерной документации службы закупок Е.С. Кравченко |
| --- | --- |

| Дата публикации извещения | Место публикации | Дата вскрытия конвертов с заявками на участие | Время вскрытия конвертов с заявками на участие | Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие | Сведения о представителях | Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.06.2016 | www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru | 17.06.2016 | 09:30(мск) | Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309 | Представители Претендентов не присутствовали | 1 |

# Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

# Таблица 1 – «Вскрытие заявок»

| № графы | Участник | Адрес | Заявка | Отсутствие претензий | Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории ЛО | Количество завершенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг. | Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1 | ООО «Олтон плюс» | 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.19А | 00-05/614 от 14.06.2016г.; нарочно в 14:40 | Нет | Есть | 5 | 7 048 255,90 |
| 2 | Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС); срок выполнения работ (к.д.) |  |  | Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК» | Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории Ленинградской области | Подтверждается предоставлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ | 10 068 937 с 01.07.2016 по 30.09.2016г. |

# РЕШИЛИ:

# Открытый запрос предложений № 31603767857 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» по рассматриваемому лоту признать несостоявшимся в виду поступления только одной заявки.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

# Признать заявку на участие в открытом запросе предложений № 31603767857 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» по рассматриваемому лоту, поданную ООО «Олтон плюс» соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

# На основании п. 8.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» по лоту, способом у единственного источника.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

# Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падориной в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора по лоту с ООО «Олтон плюс» согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

По объекту строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ;

подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

# Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 2 –«Детализация»

| № пп | Служебный № | Наименование лота | Местонахождение объекта в ЛО | Срок окончания выполнения работ, к.д. | Победитель(единственный участник), стоимость работ по лоту, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2064 | Строительство ТП-42-КТП-10/0,4 кВ г. Тихвин ЛО | г. Тихвин | Октябрь 2016 | ООО «Олтон плюс» 7 048 255,90 |

# РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

# ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

| Председатель: |  | А.Т. Фистюлева |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя: |  | Ж.В. Айгильдина |
| Члены комиссии: |  | О.А. Трубачев |
|  |  | Е.А. Хрусталев |
|  |  | И.Ю. Максимова |