**Договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

г. Санкт-Петербург «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г.

Акционерное общество «Ленинградская областная электросетевая компания» (АО «ЛОЭСК»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Симонова Дмитрия Станиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны (далее именуемые совместно - Стороны), на основании протокола о результатах закупочной процедуры №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г.,заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. **Предмет Договора**
   1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется разработать проектную документацию на установку бензогенераторных установок, осуществить поставку оборудования и материалов, выполнить монтажные и пусконаладочные работы на объектах Заказчика (далее – работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы согласно условиям настоящего Договора.
   2. Объем, содержание, требования к выполняемым Подрядчиком работам, перечень объектов Заказчика и иные сведения указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).
   3. В случае выявления в процессе выполнения работ необходимости выполнения дополнительного объема работ, не предусмотренного Техническим заданием, Подрядчик:
      1. В течение 2 (двух) рабочих дней письменно уведомляет Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ;
      2. Приостанавливает выполнение работ по Договору до письменного согласования с Заказчиком условий выполнения дополнительных работ в случае, если без выполнения дополнительного объема работ выполнение работ по настоящему Договору невозможно.
2. **Стоимость работ и порядок оплаты**
   1. Общая стоимость работ по Договору устанавливается в соответствии с протоколом о результатах закупочной процедуры №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г. и составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** руб. **\_\_\_** коп. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), в том числе НДС 18% - **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** руб. **\_\_\_** коп. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).
   2. Заказчик оплачивает работы, выполненные Подрядчиком по каждому объекту в течение \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
   3. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
   4. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.
   5. По условиям настоящего Договора оплата аванса не предусмотрена.
3. **Обязанности сторон**

***Подрядчик обязан:***

3.1. Выполнить работы по настоящему Договору собственными и/или привлеченными силами (субподрядчиками) и средствами. Подрядчик несет ответственность за действия и результаты работ привлеченных сил (субподрядчиков).

3.2. Выполнить работы по настоящему Договору на основании исходных данных в соответствии с Техническим заданием, согласованной Заказчиком проектной документацией, в сроки, установленные Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).

3.3. Нести полную ответственность за сохранность оборудования, изделий, конструкций и материалов до окончательной приемки работ Заказчиком.

3.4. По запросу Заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения работ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса.

3.5. Сдать выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3.6. Нести ответственность и возмещать в полном объеме убытки, причиненные третьим лицам или имуществу Заказчика в ходе выполнения работ, а также по причинам, связанным с выполнением работ.

3.7. До предъявления выполненных работ к сдаче передать Заказчику на проверку по каждому объекту исполнительную документацию (акты на скрытые работы, сертификаты качества и безопасности на применённые материалы и оборудование, паспорта и др.).

3.8. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта о приемки выполненных работ (КС-2) по объекту вывезти за пределы территории объекта Заказчика принадлежащее Подрядчику оборудование, инструменты, инвентарь собственными силами и за свой счет.

***Заказчик обязан:***

3.9. Принять и оплатить выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора.

3.10. Осуществить допуск персонала Подрядчика на объекты в соответствии с действующими на них правилами и требованиями.

3.11. Оказывать Подрядчику содействие при выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных Договором.

3.12. При необходимости предоставить Подрядчику на объекте точку подключения к сетям энергоснабжения для выполнения работ.

1. **Сроки выполнения работ**

4.1. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком в срок \_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_) календарных дня с даты подписания настоящего Договора.

Сроки выполнения работ по каждому объекту определяются согласованным Сторонами Графиком выполнения работ.

4.2. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работы, Подрядчик обязан незамедлительно поставить об этом в известность Заказчика.

4.3. На каждом объекте Заказчик назначает своего представителя, который от его имени осуществляет технический надзор и контроль над ходом выполнения и качеством работ, принимает участие в приемке выполненных работ. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ.

1. **Сдача-приемка выполненных работ**
   1. Сдача выполненных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком осуществляется отдельно по каждому из объектов, указанных в Техническом задании.

5.2. Подрядчик представляет Заказчику разработанную проектную документацию на рассмотрение и согласование.

5.2.1.Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения проектной документации обязан рассмотреть и согласовать её путем направления Подрядчику соответствующего уведомления либо направить мотивированный отказ с указанием перечня необходимых доработок и сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить недостатки проектной документации своими силами и за свой счет в установленные Заказчиком сроки.

5.2.2.Подрядчик вправе начать поставку оборудования, выполнение монтажных и пусконаладочных работ по объекту только в случае получения от Заказчика письменного уведомления о согласовании проектной документации.

5.3. Заказчик осматривает поставленное оборудование на предмет выявления внешних дефектов, проверяет его комплектность, качественные и технические характеристики на соответствие условиям настоящего Договора, согласованной проектной документации, а также наличие любых иных видимых недостатков, не позволяющих использовать оборудование по его прямому назначению, и при отсутствии замечаний к оборудованию подписывает товарную накладную.

5.3.1. В случае выявления несоответствия количества, комплектности, качественных и технических характеристик оборудования условиям Договора и/или согласованной проектной документации, а также наличие любых иных видимых недостатков, не позволяющих использовать оборудование по его прямому назначению, Подрядчик обязуется произвести в течение 10 (десяти) календарных дней замену оборудования.

5.4. По завершению монтажных и пусконаладочных работ по объекту Подрядчик представляет Заказчику два экземпляра акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет, счет-фактуру.

Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения указанных документов обязан подписать и возвратить Подрядчику по одному экземпляру акта о приемке выполненных работ (КС-2,3), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) либо направить мотивированный отказ с указанием перечня необходимых доработок и сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить указанные недостатки своими силами и за свой счет в установленные Заказчиком сроки.

5.5. Результат выполненных по объекту работ считается переданным Подрядчиком и принятым Заказчиком с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных по данному объекту работ (КС-2).

5.6. Результат выполненных в полном объеме по настоящему Договору работ считается переданным Подрядчиком и принятым Заказчиком с даты подписания Заказчиком последнего из актов сдачи приемке выполненных работ по объекту (КС-2).

**6. Гарантийные обязательства**

6.1. Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору, составляет 24 месяца. Гарантийный срок на работы, выполненные по объекту, начинает действовать с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) по данному объекту.

6.2. Гарантийные обязательства на устанавливаемое оборудование должны соответствовать гарантийным обязательствам заводов изготовителей, но быть не менее срока, указанного в Техническом задании. Гарантийные обязательства на оборудование, установленное на объекте, начинают действовать с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации оборудования, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

В случае установления экспертизой причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными дефектами, Подрядчик возмещает понесенные Заказчиком расходы на экспертизу на основании выставленного Заказчиком счета в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета.

6.5. В случае если Подрядчик в согласованные Сторонами сроки не устранил дефекты, Заказчик вправе устранить их своими силами (привлеченными силами) за счет Подрядчика либо за свой счет с отнесением на Подрядчика возникших расходов, и, кроме того, взыскать с последнего неустойку в размере 15 % стоимости работ по устранению дефектов.

6.6. По соглашению Сторон Заказчик вправе направить Подрядчику неисправное оборудование для устранения дефектов или замены. Расходы по транспортировке, ответственность за сохранность оборудования возлагаются на Подрядчика.

1. **Ответственность Сторон**

7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных настоящим Договором, Заказчик имеет право начислить Подрядчику пени в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки.

7.3. За нарушение Заказчиком предельного срока исполнения обязательства по оплате выполненных работ Подрядчик имеет право начислить Заказчику пени в размере 0,1% от просроченного платежа за каждый день просрочки, но всего не более 20% от просроченной суммы.

7.4. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

1. **Обстоятельства непреодолимой силы**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, вступления в силу законодательных и нормативных актов ограничительного характера, если эти обстоятельства непреодолимой силы повлекли невозможность надлежащего исполнения Сторонами настоящего Договора.

8.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.3. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) дней с даты наступления вышеуказанных обстоятельств.

8.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы подтверждается справкой соответствующих органов государственной власти и управления, или иных уполномоченных организаций.

**9. Срок действия договора**

9.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.

9.2. Заказчик в любой момент вправе расторгнуть настоящий Договор, уведомив Подрядчика в письменной форме не менее чем за 7 дней до даты расторжения Договора. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в таком уведомлении.

9.3. Подрядчик до даты расторжения, указанной в уведомлении, передает Заказчику по акту сдачи-приемки результат выполненных к моменту получения уведомления работ. Оплата работ производится Заказчиком пропорционально выполненному к моменту получения уведомления Подрядчиком объему работ после их приемки Заказчиком на условиях настоящего Договора.

**10. Порядок разрешения споров**

10.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, или связанные с ним, разрешаются Сторонами с применением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 14 дней с даты ее получения Стороной.

10.2. В случае не достижения согласия по спорным вопросам таковые передаются на разрешение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10.3. Права и обязанности, возникшие из настоящего Договора, Стороны не вправе передавать третьим лицам без письменного согласия другой Стороны

**11. Прочие условия**

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.

11.2. Любые дополнения или изменения настоящего Договора осуществляются путем подписания Сторонами соответствующего соглашения.

11.3.Стороны обязуются в пятидневный срок письменно извещать друг друга обо всех изменениях места их нахождения, банковских реквизитов.

11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

11.5. В Договор включены следующие приложения:

- Приложение № 1 – Техническое задание.

- Приложение № 2 – График выполнения работ.

**12. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Подрядчик:**  ПОДРЯДЧИК  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. | **Заказчик:**  **АО «ЛОЭСК»**  Юридический адрес: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Ладожская, д.3А  Фактический адрес: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Ладожская, д.3А  Адрес для почтовых отправлений: 197110, Санкт – Петербург, Песочная наб., д. 42, лит. «А»  ИНН 4703074613, КПП 470650001  ОГРН 104 470 056 5172, ОКПО 70648300, ОКОГУ 49014  Банковские реквизиты:  СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК»  г. Санкт-Петербург  р/с 40702 810 2  5500 0100605  к/с 30101 810 5  0000 0000653  БИК 044 030 653  Грузополучатель:  Филиал АО «ЛОЭСК» **«Северные электросети»** 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Советская, д. 4 **КПП 470402001**  Филиал АО "ЛОЭСК" "**Южные электросети**" 188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чкалова д. 62 **КПП 470502001**  Филиал АО "ЛОЭСК" **«Западные электросети»** 188480, Ленинградская обл, Кингисеппский р-н, Кингисепп г, Карла Маркса пр., дом № 66 **КПП 470743001**  Филиал АО "ЛОЭСК" "**Центральные электросети**" 187320 г. Шлиссельбург Старосинявинская дорога д.2 **КПП 470602001**  Филиал АО “ЛОЭСК» **«Пригородные электросети»** 188650, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, пгт Сертолово-1, ул. Молодцова, д.7, корп. 3, пом 3-Н, **КПП 470343002**  Филиал АО "ЛОЭСК" **"Восточные электросети"** 187553, Ленинградская обл, Тихвинский р-н, Тихвин г, Коммунальный кв-л, дом № 8 **КПП 471502001**  ЗАКАЗЧИК  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.С. Симонов  М.П. |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО**

**Модернизация существующих и создание новых систем резервного электроснабжения (СРЭ) технологического оборудования в помещениях серверных и оперативно-диспетчерских служб филиалов АО «ЛОЭСК»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Подрядчик:**  **«СОГЛАСОВАНО»** |  |
| Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |  |
|  |  |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. |  |

.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **«СОГЛАСОВАНО»** | Приложение №1  К Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г.  **«УТВЕРЖДАЮ»** |
| Директор по ИТ и связи АО «ЛОЭСК»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ю.В. Матвеев/ | Главный инженер АО «ЛОЭСК»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.Ю. Горохов/ |
|  |  |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. |

**Приложение №2**

**К Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г.**

**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

Начало выполнения работ: со дня подписания Договора

Окончание выполнения работ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ  по объектам филиалов АО «ЛОЭСК» | Сроки выпол-  нения работ | | Стоимость выполнения работ, руб. (вкл. НДС) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Общий срок по объектам |
| Филиал АО "ЛОЭСК" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| начало | окончание | Восточные  электросети | | | | | | | Северные электросети | Центральные электросети | | Южные электросети | | | Западные  электросети | | | | Пригороные электросети |  |
| г. Тихвин,  2-й микрорайон, Коммунальный кв., 8 | г.Бокситогорск, ул. Жукова 2/2 | г.Волхов, ул. Красных курсантов, д. 14 | г.Волхов, ул. Красных курсантов, д. 14 | г.Волхов, ул. Красных курсантов, д. 14 | г.Волхов, ул. Красных курсантов, д. 14 | г.Волхов, ул. Красных курсантов, д. 14 | г. Выборг, ул. Советская, д. 4 | г. Кировск, ул. Ладожская, д. 3 | г. Тосно, пр. Энергетиков д.1 | г.Гатчина, ул.Чкалова, д.62 | г. Луга, ул. Победы, д. 22а | | г. Сланцы, Сланцевское шоссе д. 34 | | г.Сосновый Бор, ул.Комсомольская д.30-а | г. Кингисепп г, Карла Маркса пр., дом № 66 | г. Сертолово, ул. Индустриальная, д. 1, корп. 4 |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 2. | Поставка оборудования |  |  |
| 3. | Монтажные и пусконаладочные работы |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. | Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.С. Симонов  М.П. |