**Приложение № 3**

к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

\_

**График выполнения работ по монтажу и пуско-наладке**

**системы безопасности на объектах АО «ЛОЭСК»**

(Начало выполнения работ не позднее чем через 3 (три) дня после подписания договора.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Наименования филиалов******АО «ЛОЭСК»***  | ***количество******объектов*** | Май2018 | Июнь2018 | Июль2018 | Август2018 |
| 1 | Восточный филиал | 29 | 1 | 10 | 15 | 3 |
| 2 | Западный филиал | 7 | 2 | 5 | - | - |
| 3 | Пригородный филиал | 9 | 9 | - | - | - |
| 4 | Южный филиал | 4 | 4 | - | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **От Подрядчика**  |  | **от Заказчика**  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П.  |  | Заместитель генерального директора по безопасности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Б. ЕршовМ.П. |