Акционерное общество

«Ленинградская областная электросетевая компания» (АО «ЛОЭСК»)

настоящим приглашает к участию в открытом запросе предложений без предварительного квалификационного отбора для субъектов малого и среднего предпринимательства на заключения рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью

до 150 кВт в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области

| Дата публикации: | «03» декабря 2018 г. |
| --- | --- |
| Предмет запроса предложений: | Заключения рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области Список лотов и их начальные (максимальные) цены приведены в Таблице №1 «Состав закупки» (прилагается к карточке запроса предложений). |
| Место выполнения работ: | Ленинградская область |
| Местонахождение Заказчика: | 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Ладожская, д.3А |
| Почтовый адрес Заказчика: | 197110, г. Санкт-Петербург, Песочная набережная, 42 «А». |
| Контактное лицо по организационным вопросам: | Ахметшина Лилия Расимовна, тел./факс: (812) 3344747 доб. (1623), Ahmetshina-LR@loesk.ru |
| Документация о запросе предложений: | Предоставляется в течение двух рабочих дней с даты поступления письменного требования, составленного в произвольной форме, по адресу: 197110, г. Санкт-Петербург, Песочная набережная, 42 «А», каб. 309 (пн.-чт.: с 8.30 до 17.30; пт.: с 8.30 до 16.15; сб., вс.-выходной). Документация о запросе предложений размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru. |
| Место и срок подачи заявок на участие в запросе предложений: | Заявки могут быть представлены Заказчику по адресу: 197110, г. Санкт-Петербург, Песочная набережная, 42 «А», администратору на ресепшн (пн.-чт.: с 8.30 до 17.30; пт.: с 8.30 до 16.15; сб., вс.-выходной). Не позднее: «11» декабря 2018 г., 09:00 (МСК) |
| Место проведения запроса предложений: | г. Санкт-Петербург, Песочная набережная, 42 «А», служба закупок (каб. 309) |
| Дата и время публичного вскрытия конвертов с заявками: | «11» декабря 2018 г., 09:00 (МСК) |
| Срок рассмотрения заявок и подведения итогов запроса предложений: не позднее | «13» декабря 2018 г. |

Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения настоящего запроса предложений в целом либо в отношении одного или нескольких лотов, в т.ч. отказаться от выбора победителя после вскрытия заявок на участие в запросе предложений в отношении одного или нескольких лотов, а также от заключения договора с победителем по лоту.

## УТВЕРЖДЕНО

Решением Председателя ЦЗК АО «ЛОЭСК»

№_____ от                                     г.

________________ Д.С. Симонов

Карточка запроса предложений без предварительного квалификационного отбора для субъектов малого и среднего предпринимательства на заключения рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью

до 150 кВт в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области

Настоящая карточка запроса предложений является неотъемлемой частью Документации о запросе предложений  без предварительного квалификационного отбора для субъектов малого и среднего предпринимательства на заключения рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области

| Дата и время публичного вскрытия конвертов с заявками: | «11» декабря 2018 г., 09:00 (МСК) |
| --- | --- |
| Дата и время окончания срока подачи заявок: | «11» декабря 2018 г., 09:00 (МСК) |
| Срок рассмотрения заявок и подведения итогов не позднее: | «13» декабря 2018 г. |
| Описание работ |
| 1.1. Наименование работ: | Строительство электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2019-2020 г.г. по лотам, приведенным в Таблице 1 «Состав закупки». Каждый лот может включать один или несколько объектов строительства. По объектам строительства: - Этап «Выполнение изыскательских работ и обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту», - Этап «Разработка Проектно-сметной документации», - Этап «Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектно-сметной документацией». |
| 1.2. Место выполнения работ: | Ленинградская область |
| 1.3. Особенности заключения договора: | По каждому лоту Заказчик вправе выбрать не менее двух победителей. Рамочные договоры, в случае выбора двух победителей, по каждому лоту заключаются с Претендентами, заявкам которых в итоговом ранжировании присвоено первое и второе место. Цена Договора может быть изменена по требованию Заказчика в сторону уменьшения. Уменьшение Цены Договора оформляется путем заключения письменного дополнительного соглашения к настоящему Договору. Общая стоимость работ по всем Заявкам, выдаваемым Заказчиком Подрядчику по настоящему Договору, не может превышать Цены Договора. В случае превышения общей стоимости всех выполненных по ранее выданным Заявкам работ и стоимости работ по Заявкам, выданным Заказчиком, но не исполненным Подрядчиком, над Ценой Договора, после даты наступления такого превышения новые Заявки Заказчиком не выдаются и оплате не подлежат. |
| 1.4. Особенности запроса предложений | Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения настоящего запроса предложений в целом либо в отношении одного или нескольких лотов, в т.ч. отказаться от выбора победителя после вскрытия заявок на участие в запросе предложений в отношении одного или нескольких лотов, а также от заключения договора с победителем по лоту. В отношении каждого лота определяется самостоятельный победитель. |
| Дополнительные обязательные требования к претендентам |
| 2. Дополнительные обязательные требования к претендентам: | а) наличие у Претендента квалифицированного персонала по оформлению земельно-правовых отношений, что подтверждается предоставлением действующего квалификационного аттестата кадастрового инженера. Претендент вправе предоставить документы, подтверждающие привлечение для выполнения работ кадастрового инженера, не состоящего в штате компании (В случае привлечения для выполнения данного объема работ юр. лица претендент предоставляет в составе заявки документы по п. 10.1 п.п. 3, 5-14 на субподрядную организацию); б) наличие собственной специальной техники, необходимой для производства работ, что подтверждается предоставлением формы ОС-1, либо специальной техники, которая находится в аренде (пользовании), что подтверждается предоставлением копии договора аренды, при этом срок аренды спецтехники должен превышать срок выполнения работ по договору; в) компания - Претендент не является убыточной по состоянию на последнюю отчетную дату и за предшествующий календарный год (по п. «в» предоставляются баланс с отчетом о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату и годовой баланс, и отчет о прибылях и убытках по итогам предшествующего года); г) наличие у Претендента офисных и/или производственных помещений на территории Санкт-Петербурга или Ленинградской области, что подтверждается предоставлением копий свидетельств о регистрации прав собственности или копий договоров аренды офисных и производственных помещений ( в случае постановки Претендента на налоговый учет в налоговом органе по месту его нахождения за пределами территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга и предоставлением гарантийного письма в адрес Заказчика с обязательством Претендента в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора по результатам закупки (в случае признания Претендента победителем) осуществить постановку на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица либо по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя на территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга либо предоставлением документов, подтверждающих выполнение работ вахтовым методом, документы, подтверждающие наличие у Претендента офисных и производственных помещений на территории Санкт-Петербурга или Ленинградской области не предоставляются); д) в случае постановки Претендента на налоговый учет в налоговом органе по месту его нахождения за пределами территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга, Претендент предоставляет копии документов, подтверждающих постановку на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица либо по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя на территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга. Претендент вправе предоставить гарантийное письмо в адрес Заказчика с обязательством Претендента в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора по результатам закупки (в случае признания Претендента победителем) осуществить постановку на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица либо по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя на территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга либо предоставить документы, подтверждающие выполнение работ вахтовым методом либо с привлечением субподрядной организации. |
| Обязательные условия исполнения Договора |
| 3.1. Соответствие техническому заданию: | Выполнение работ согласно Техническому заданию (прилагаются к настоящей карточке). |
| 3.2. Цена лота: | Цена лота указана в Таблице 1 «Состав закупки». Цена Договора может быть изменена по требованию Заказчика в сторону уменьшения. Уменьшение Цены Договора оформляется путем заключения письменного дополнительного соглашения к настоящему Договору. Общая стоимость работ по всем Заявкам, выдаваемым Заказчиком Подрядчику по настоящему Договору, не может превышать Цены Договора. В случае превышения общей стоимости всех выполненных по ранее выданным Заявкам работ и стоимости работ по Заявкам, выданным Заказчиком, но не исполненным Подрядчиком, над Ценой Договора, после даты наступления такого превышения новые Заявки Заказчиком не выдаются и оплате не подлежат. Стоимость работ по конкретному Объекту определяется на основании объемов работ, указанных в Задании на проведение работ по получению разрешительной документации, Техническом задании, прилагаемым к Заявке на выполнение работ по такому Объекту, исходя из Укрупненных единичных расценок (Приложение № 4 к настоящему Договору), указанных в Договоре, и является предельной ориентировочной. Окончательная стоимость работ по Заявке, по каждому этапу работ по Объекту устанавливается по результатам фактического выполнения Подрядчиком работ по Объекту на основании представленных Подрядчиком и согласованных Заказчиком протоколов согласования стоимости работ по получению разрешительной документации и сметы о стоимости выполненных изыскательских работ, сметы об окончательной стоимости проектных, проектно-изыскательских работ, сметы об окончательной стоимости строительно-монтажных работ путем заключения Сторонами дополнительных соглашений и не может превышать предельной ориентировочной стоимости работ по Объекту, указанной в Заявке на выполнение работ по такому Объекту. В случае превышения Подрядчиком предельной ориентировочной стоимости работ по Объекту, указанной в Заявке на выполнение работ, такое превышение не оплачивается Заказчиком. |
| 3.3. Срок выполнения работ: | Сроки выполнения работ по договору с 01.01.2019 до 31.12.2020 гг. |
| 3.4. Срок действия договора: | Настоящий Договор считается заключенным с даты подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Заказчик в любой момент вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив Подрядчика в письменной форме не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты расторжения Договора. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в таком уведомлении. |
| 3.5. Условия оплаты: | Оплата по настоящему Договору осуществляется за выполненные по Заявкам работы по Объекту в указанном в настоящем разделе Договора порядке, определяющим порядок оплаты работ за отдельные Этапы работ по Объекту, которым Стороны руководствуются в случае наличия такого Этапа выполнения работ по Объекту в соответствии с Заявкой. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 по Объекту в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов: подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1; выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 по Объекту в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов: заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2; подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2; выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 по Объекту в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов: подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору; выставленного Подрядчиком счета-фактуры. В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Задания на проведение работ по получению разрешительной документации), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования. Окончательный расчет по Объекту производится Заказчиком в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов: заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Объекту; подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11); разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора; выставленного Подрядчиком счета-фактуры; при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3 по Объекту, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Задания на проведение работ по получению разрешительной документации. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Объекту не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям настоящего Договора авансирование работ по Заявкам не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору. |
| Требования к условиям исполнения Договора и претендентам, являющиеся критериями оценки |
| Критерий | Порядок оценки | Значимость критерия |
| 4.1. . Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ИРД, проектированию и строительству электрических сетей уровней напряжения НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ)) на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК») (местонахождение объекта, в соответствие с графой 4 в Таблице 1 «Состав закупки»). | Заявка участника, имеющего опыт выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект, получает 100 баллов. Заявка участника запроса предложений, не соответствующего указанному критерию, получает – 0 баллов. | 0,5 |
| 4.2.Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств. | Участник запроса предложений, соответствующий указанному критерию, получает 100 баллов. Участник запроса предложений, не соответствующий указанному критерию, получает 0 баллов. | 0,2 |
| 4.3. Оборот компании за последний отчетный год составляет не менее 60 млн. руб. | Участник запроса предложений, соответствующий указанному критерию, получает 100 баллов. Участник запроса предложений, не соответствующий указанному критерию, получает 0 баллов. | 0,3 |
| Дополнительные требования к прилагаемой документации |
| 5. В составе заявки Претендент также предоставляет: | 5.1. Документы, подтверждающие соответствие Претендента дополнительным требованиям к Претендентам, указанным в пункте 2 карточки запроса предложений. |
|  | 5.2. Проект договора подряда. По одному подписанному экземпляру проектов договоров на реконструкцию и строительство, даже если Претендент подаёт предложение на участие в нескольких лотах. (В полях «сумма» и «объект» вписать «согласно предложению») Технические задания заказчика, Задания на проведение работ по получению разрешительной документации и локальные сметы в качестве приложений к договору прикладывать в состав заявки не требуется. |
|  | 5.3. В случае если от имени Претендента действует иное лицо допускается предоставление Претендентом в составе заявки копии доверенности на осуществление действий от имени Претендента, заверенную печатью Претендента и подписанную руководителем Претендента. |
| Срок заключения Договоров |
| 6.1. Срок направления договоров победителю: | В течение 15 рабочих дней с даты публикации протокола, содержащего итоги запроса предложения |
| 6.2. Срок возврата, подписанного Победителем договора: | 5 рабочих дней с даты получения договора |
| 6.3. Общий срок заключения договора: | не более 20 (двадцати) рабочих дней, но не ранее чем через 10 календарных дней с даты публикации итогового протокола, содержащего результаты закупочной процедуры |

Таблица 1. Состав закупки.

| № лота | Наименование лота | Цена лота, руб. с НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Западные электросети». | 40 000 000 |
| 2 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети». | 40 000 000 |
| 3 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Южные электросети». | 40 000 000 |
| 4 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электросети». | 40 000 000 |
| 5 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети». | 40 000 000 |
| 6 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети». | 40 000 000 |

Форма №3, Лист1, Лист 2

Приложение к предложению Претендента по предмету запроса предложений

| № лота | Наименование лота | Наличие опыта выполнения аналогичных работ за период 2015-2018 гг. на территории районов Ленинградской области, входящих в зону ответственности филиала, по которому заключается договор (в соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК»). |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Западные электросети». |  |
| 2 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети». |  |
| 3 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Южные электросети». |  |
| 4 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электросети». |  |
| 5 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети». |  |
| 6 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети». |  |

| Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств. |  | Есть/Нет |
| --- | --- | --- |
| Оборот компании за последний отчетный год |  | Указывается оборот компании за последний отчет год |
| Претендент подтверждает обязательные условия исполнения договора | Подтверждаю |

- ПОДТВЕРЖДАЕМ, что в случае победы работы будут выполнены согласно Техническому заданию и в сроки, указанные в п. 3.3 Карточки запроса предложений.

- В случае победы обязуемся заключить договоры по форме АО «ЛОЭСК» (условия оплаты указаны в п. 3.4 карточки запроса предложения, подтверждаем).

(наименование организации – Претендента)

осведомлено, что Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения настоящего запроса предложений в целом либо в отношении одного или нескольких лотов, в т.ч. отказаться от выбора победителя после вскрытия заявок на участие в запросе предложений в отношении одного или нескольких лотов, а также от заключения договора с победителем по лоту.

| (должность) | М.П. | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: Данная Форма №3 в составе заявки должна прикладываться в качестве первого листа.

Форма № 3.1

Приложение к предложению Претендента по предмету запроса предложений

Предельная стоимость выполнения работ по объектам нового строительства «под ключ»

| № п.п. | Наименование объекта | Ед.изм. | *Единичная расценка максимальная (начальная), руб. с НДС 20 % | Предложение участника, руб. с НДС 20% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*50) | км | 3 044 550 |  |
| 2 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*70) | км | 2 974 224 |  |
| 3 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*70) деревянные опоры | км | 3 134 392 |  |
| 4 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*95) | км | 3 393 488 |  |
| 5 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*120) | км | 3 170 989 |  |
| 6 | Строительство 1 км совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*70, СИП-2 3*50+1*70+1*16) | км | 3 312 823 |  |
| 7 | Строительство 1 км совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*95, СИП-2 3*95+1*95+1*16) | км | 4 183 637 |  |
| 8 | Строительство 1 км ВЛ совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ(СИП-3 1*120, СИП-2 3*95+1*95+1*16) | км | 4 468 049 |  |
| 9 | Строительство 1 км совместной подвески СИП 4*16 и СИП 3*16+1*25 | км | 4 645 950 |  |
| 10 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) с щитами учета на вводах | км | 2 499 093 |  |
| 11 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) деревянные опоры | км | 2 485 254 |  |
| 12 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*16) | км | 2 399 625 |  |
| 13 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*16) без ответвлений | км | 2 256 164 |  |
| 14 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*70+1*16) | км | 1 770 221 |  |
| 15 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95) | км | 2 007 077 |  |
| 16 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95+1*16) | км | 2 229 774 |  |
| 17 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода ) СИП 2 3*95+1*95+1*16 ММ2 | км | 2 844 128 |  |
| 18 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода) СИП 3*50+1*70 | км | 900 259 |  |
| 19 | Устройство ответвлений (СИП 4*16) | шт. | 661 310 |  |
| 20 | Устройство ответвлений (СИП 2*16) | шт. | 44 162 |  |
| 21 | Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) | км | 39 369 |  |
| 22 | Строительство 1 км (двуцепка) 2 ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*95) | км | 4 425 384 |  |
| 23 | Демонтаж провода и дерев.опор на км | км | 6 561 552 |  |
| 24 | Строительство 1 км ВЛ-0,4кВ (СИП-2 3*120+1*95) | км | 1 706 942 |  |
| 25 | Разъединитель РЛК | шт. | 2 767 423 |  |
| 26 | Разъединитель РЛНД | шт. | 140 767 |  |
| 27 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4Х50 мм2 | км | 97 269 |  |
| 28 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4Х95 мм2 | км | 2 073 487 |  |
| 29 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4Х120 мм2 | км | 2 615 156 |  |
| 30 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4Х150 мм2 | км | 2 744 708 |  |
| 31 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4Х185 мм2 | км | 3 032 975 |  |
| 32 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АВБбШв 4Х95 мм2 | км | 3 408 694 |  |
| 33 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АВБбШв 4Х120 мм2 | км | 4 114 807 |  |
| 34 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АВБбШв 4Х150 мм2 | км | 4 387 700 |  |
| 35 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АВБбШв 4Х185 мм2 | км | 4 907 160 |  |
| 36 | Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*35 ММ2) | км | 5 646 714 |  |
| 37 | Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*70 ММ2) | км | 3 331 969 |  |
| 38 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АСБ 4Х95 мм2 | км | 4 726 621 |  |
| 39 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АСБ 4Х120 мм2 | км | 4 614 399 |  |
| 40 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АСБ 4Х150 мм2 | км | 4 022 670 |  |
| 41 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АСБ 4Х185 мм2 | км | 4 238 836 |  |
| 42 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АСБ 2л 4Х240 мм2 | км | 4 550 381 |  |
| 43 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АСБ 2л 4Х95 мм3 (2 кабеля) | км | 4 442 027 |  |
| 44 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АСБ 2л 4Х120 мм2 | км | 7 468 184 |  |
| 45 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АСБ 2л 4Х240 мм2 | км | 6 995 100 |  |
| 46 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х25-1кВ) | км | 7 745 481 |  |
| 47 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х35-1кВ) | км | 2 507 519 |  |
| 48 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х50-1кВ) | км | 2 615 319 |  |
| 49 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х70-1кВ) | км | 2 722 243 |  |
| 50 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х95-1кВ) | км | 2 891 889 |  |
| 51 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х120-1кВ) | км | 3 095 829 |  |
| 52 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х150-1кВ) | км | 3 338 380 |  |
| 53 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х185-1кВ) | км | 3 613 840 |  |
| 54 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х240-1кВ) | км | 3 897 046 |  |
| 55 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х50-1кВ) | км | 4 207 420 |  |
| 56 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х70-1кВ) | км | 4 022 988 |  |
| 57 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х95-1кВ) | км | 4 369 423 |  |
| 58 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х120-1кВ) | км | 5 067 841 |  |
| 59 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х150-1кВ) | км | 5 337 856 |  |
| 60 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х185-1кВ) | км | 5 856 183 |  |
| 61 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х240-1кВ) | км | 6 427 768 |  |
| 62 | ГНБ (1 труба д=160 мм) кабель АСБ 3*240 1 км | км | 7 058 307 |  |
| 63 | ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм. Одна-резервная (без кабеля) | км | 8 066 379 |  |
| 64 | ГНБ (1 труба +резервная д= 110 мм) кабель АПвБбШп-1 4*50 1 км | км | 8 830 776 |  |
| 65 | ГНБ (1 труба +резервная д= 160 мм) кабель АСБ 3*240 1 км | км | 8 599 900 |  |
| 66 | ГНБ (2 труба +резервная д= 160 мм) кабель АСБ 3*240 1 км | км | 11 811 308 |  |
| 67 | ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм.одна-резервная кабель АСБ 3*150 | км | 18 952 611 |  |
| 68 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм.одна-резервная (кабель АСБ 3*150) | км | 11 282 817 |  |
| 69 | ГНБ 1 км 2 трубы 225 мм.одна-резервная кабель АПвПг 1*630/70 | км | 18 228 316 |  |
| 70 | ГНБ 1 км 3 трубы 225 мм.одна-резервная КАБЕЛЬ АПвПг 1*630/50 10 кВ | км | 19 714 697 |  |
| 71 | ГНБ 1 км 4 трубы 225 мм.две-резервные КАБЕЛЬ АПвПг 1*630/50 10 кВ | км | 32 945 692 |  |
| 72 | ГНБ 1 км 4 трубы 225 мм.две-резервные КАБЕЛЬ АПвПг 1*630/50 10 кВ | км | 38 869 403 |  |
| 73 | ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм.одна-резервная кабель АПвБбШп 4*120 | км | 38 869 403 |  |
| 74 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм.одна-резервная (кабель АПвПу2r 1*240/70 10 кВ) | км | 9 982 774 |  |
| 75 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ АСБ 3*95 мм2 | км | 23 328 389 |  |
| 76 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х120 ММ2 ) | км | 3 959 265 |  |
| 77 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ АСБ 3*150мм2 | км | 4 165 046 |  |
| 78 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ АСБ 3*185мм2 | км | 4 319 422 |  |
| 79 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ АСБ 3*240мм2 | км | 4 835 876 |  |
| 80 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ (2 кабеля) АСБ 3*95 мм2 | км | 4 952 368 |  |
| 81 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3х120 ММ2) два кабеля | км | 6 617 395 |  |
| 82 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ (2 кабеля) АСБ 3*150 мм2 | км | 7 108 823 |  |
| 83 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ (2 кабеля) АСБ 3*185 мм2 | км | 7 412 804 |  |
| 84 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ (2 кабеля) АСБ 3*240 мм2 | км | 8 437 604 |  |
| 85 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ АПвПу2г 3(1*120/50 мм2) | км | 8 708 921 |  |
| 86 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ АПвПу2г 3(1*240/70 мм2) | км | 6 495 029 |  |
| 87 | Строительство КЛ-10 АПвП2г 3х (1х630/70 ММ2) | км | 7 446 029 |  |
| 88 | Строительство КЛ-10 АПвПг 3х (1х630/50 ММ2) два кабеля | км | 10 815 967 |  |
| 89 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ (2 кабеля)АПвПу2г 3(1*240/70 мм2) | км | 20 644 851 |  |
| 90 | Строительство КЛ-10 АПвПг 3х (1х240/50 ММ2) четыре кабеля | км | 13 928 144 |  |
| 91 | Строительство КЛ-10 АПвПу2г 3х (1х630/70 ММ2) четыре кабеля | км | 26 737 740 |  |
| 92 | Строительство КЛ-10 АПвПУ2г 3х (1х400/70 мм2) | км | 38 664 873 |  |
| 93 | Строительство КЛ-10 АПвПУ2г 3х (1х400/70 мм2) четыре кабеля | км | 9 316 727 |  |
| 94 | Строительство КЛ-10 АПвПг 3х (1х300/70 мм2) | км | 33 322 064 |  |
| 95 | Строительство КЛ-10 АПвПг 3х (1х300/70 мм2) два кабеля | км | 7 849 673 |  |
| 96 | Строительство КТП 1*160 | км | 15 606 996 |  |
| 97 | Строительство КТП-250/10/0,4 с трансф. ТМГ 250/10/0,4 п/ст- кабельный ввод | км | 2 227 438 |  |
| 98 | Строительство КТП вв 2*250 кВА | км | 3 400 702 |  |
| 99 | Строительство КТПТ вв 400 с трансф.400 | км | 2 488 957 |  |
| 100 | Строительство 2КТПнТ-К/К-400/10 | км | 4 208 016 |  |
| 101 | Строительство КТПТ вв 630 с трансф.630 | км | 2 567 728 |  |
| 102 | Строительство КТПТ 2* 630 | км | 5 323 047 |  |
| 103 | Строительство КТПТ 2* 1000 (сэндвич-панели) | км | 8 798 370 |  |
| 104 | Строительство КТПн к/к 1*1000 кВа | км | 3 688 054 |  |
| 105 | Строительство КТПТ 2* 1000 | км | 6 553 543 |  |
| 106 | Строительство СТП 25 | км | 661 834 |  |
| 107 | Строительство СТП 40 | км | 678 677 |  |
| 108 | Строительство СТП 63 | км | 694 503 |  |
| 109 | Строительство СТП 100 | км | 717 721 |  |
| 110 | Строительство МТП 100 | км | 1 017 782 |  |
| 111 | Строительство МТП 160 | км | 1 096 651 |  |
| 112 | Строительство МТП 250 | км | 1 208 656 |  |
| 113 | Установка КД-209 (на 5 групп, если рек-я то еще + 20т.р. с НДС) | шт. | 213 378 |  |
| 114 | Установка КД-209 (на 12 групп, если рек-я то еще + 20т.р. с НДС) | шт. | 242 336 |  |
| 115 | Установка КД-211 (2-х секционный, если рек-я то еще + 20т.р. с НДС) | шт. | 345 542 |  |
| 116 | Строительство ПКУ | шт. | 787 637 |  |
| 117 | Реклоузер с ПКУ | шт. | 1 999 692 |  |
| 118 | Реклоузер | шт. | 1 541 490 |  |

*при формировании единичных расценок не учитывалась стоимость оборудования (оборудование поставляется АО «ЛОЭСК»), а также не учитывались возможные затраты на реализацию специальных технических условий по переустройству сооружений и коммуникаций транспортной, газовой и иной инженерной инфраструктуры при пересечении последних линейными электросетевыми объектами и затраты на восстановление нарушенного благоустройства

| (должность) | М.П. | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |