Акционерное общество

«ЛОЭСК – Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (АО «ЛОЭСК»)

настоящим извещением приглашает к участию в открытом конкурсе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей

| Способ осуществления закупки: | Открытый конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
| --- | --- |
| Дата начала срока подачи заявок: | 29.09.2020 |
| Право заключить договор на: | Выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области. Список лотов и их начальные (максимальные) цены приведены в Таблице №1 «Состав закупки» (прилагается к карточке открытого конкурса). |
| Место выполнения работ: | Место выполнения работ указано в Таблице 1 «Состав закупки» (прилагается к карточке настоящего конкурса). |
| Местонахождение Заказчика: | 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Ладожская, д.3А |
| Почтовый адрес Заказчика: | 197110, г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42, лит. «А». |
| Контактное лицо по организационным вопросам: | Субботина Лидия Александровна, тел./факс: (812) 3344747(доб.1604), Subbotina-LA@loesk.ru |
| Контактное лицо по техническим вопросам: | Бычихин Олег Викторович, тел./факс: (812) 3344747/3344748 (1565). |
| Начальная (максимальная) цена договора по лоту: | Начальная (максимальная) цена договора указана в Таблице 1 «Состав закупки» (прилагается к карточке настоящего конкурса). |
| Срок действия Договора: | С даты заключения договора и до 31.12.2021 |
| Документация об отрытом конкурсе для субъектов малого и среднего предпринимательства, порядок ее предоставления: | Документация об открытом конкурсе в электронной форме в полном объеме доступна для ознакомления на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru и на электронной торговой площадке (www.roseltorg.ru) начиная с «29» сентября 2020 г. |
| Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: | По запросу любого Претендента, оформленному и представленному в порядке, установленном в извещении, конкурсной документации, Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней предоставляет Претенденту, от которого получен запрос, конкурсную документацию на бумажном носителе. При этом конкурсная документация на бумажном носителе выдается после внесения Претендентом платы за предоставление документации, если такая плата установлена, и указание об этом содержится в извещении о проведении конкурса. Запрос должен содержать наименование Претендента, контактное лицо, телефон и электронный адрес для связи |
| Место проведения конкурса для субъектов малого и среднего предпринимательства: | Электронная торговая площадка «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru). |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме: | 15.10.2020 в 09:00 (МСК) |
| Порядок подачи заявок и подведения итогов закупки: | Порядок подачи заявок и подведения итогов закупочной процедуры установлены документацией об открытом конкурсе в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области. Подведение итогов осуществляется в следующем порядке: Рассмотрение первых частей заявок осуществляется комиссией в течение двух рабочих дней по истечении срока подачи заявок. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе Заказчик размещает протокол рассмотрения первых частей заявок на электронной торговой площадке «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)и на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru Рассмотрение вторых частей заявок осуществляется комиссией в течение двух рабочих дней с даты размещения протокола рассмотрения первых частей. По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе Заказчик размещает протокол рассмотрения вторых частей заявок на электронной торговой площадке «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru) и на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru Рассмотрение ценовых предложений заявок осуществляется комиссией в течение двух рабочих дней с даты размещения протокола рассмотрения вторых частей. Заказчик размещает итоговый протокол на электронной торговой площадке «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru) и на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru |

Заказчик вправе отменить настоящий конкурс по одному и более предмету закупки (лота) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. По истечении указанного срока и до заключения договора Заказчик вправе отменить настоящую закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством РФ

УТВЕРЖДЕНО

Решением Председателя ЦЗК

АО «ЛОЭСК» № 153 от 29.09.2020 г.

_________________ Н.Н. Магдеев

Карточка открытого конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области.

Настоящая карточка открытого конкурса в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области является неотъемлемой частью конкурсной документации и устанавливает условия проведения закупки.

| Описание работ |
| --- |
| 1.1. Наименование работ: | Строительство электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей АО «ЛОЭСК», приведенным в Таблице 1 «Состав закупки» Каждый лот может включать один или несколько объектов строительства. По объектам строительства: - Этап «Выполнение изыскательских работ и обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту», - Этап «Разработка Проектно-сметной документации», - Этап «Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектно-сметной документацией». |
| 1.2. Место выполнения работ: | Территория зоны действия филиалов АО «ЛОЭСК» «Южные электрические сети», «Восточные электрические сети», «Западные электрические сети», «Пригородные электрические сети», «Центральные электрические сети», «Северные электрические сети». |
| 1.3. Особенности заключения договора: | Заказчик вправе выбрать не менее двух победителей. Рамочные договоры, в случае выбора двух победителей, по каждому лоту заключаются с Претендентами, заявкам которых в итоговом ранжировании присвоено первое, второе и далее по ранжированию места. Выбор подрядчика по заключенным по результатам проведенного конкурса договорам осуществляется с учетом: Местоположения подрядчика (район, городское поселение); Наличия свободных ресурсов (персонала, техники); Отсутствие/наименьшее количество претензий со стороны Заказчика на подрядную организацию по результатам выполненных ранее работ. Цена Договора может быть изменена по требованию Заказчика в сторону уменьшения. Уменьшение Цены Договора оформляется путем заключения письменного дополнительного соглашения к Договору. Общая стоимость работ по всем Заявкам, выдаваемым Заказчиком Подрядчику по Договору, не может превышать Цены Договора. В случае превышения общей стоимости всех выполненных по ранее выданным Заявкам работ и стоимости работ по Заявкам, выданным Заказчиком, но не исполненным Подрядчиком, над Ценой Договора, после даты наступления такого превышения новые Заявки Заказчиком не выдаются и оплате не подлежат. |
| 1.4. Особенности конкурса для субъектов малого и среднего предпринимательства | Заказчик вправе отменить настоящий конкурс до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. По истечении срока отмены конкурентной закупки, указанного в настоящем пункте, и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение подрядчика только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством РФ. |
| Дополнительные обязательные квалификационные требования к претендентам (п.2.2.4. Документации) |
| 2. Дополнительные обязательные квалификационные требования к претендентам: | а) Наличие у претендента специальной техники, необходимой для производства работ, являющихся предметом закупки. Минимальный объем техники в соответствии с видами работ указан в таблице №1, также претендент может предоставить подтверждение наличия не указанной в таблице специальной техники, но необходимой в соответствии с технологическим процессом при производстве работ. Наличие указанной или эквивалентной техники претендент подтверждает предоставлением формы ОС-1 или предоставлением копий договоров аренды, при этом срок аренды спецтехники должен превышать срок выполнения работ по договору. Таблица №1 Виды работ Специальная техника Новое строительство/реконструкция кабельных линий Экскаватор-погрузчик многофункциональный Новое строительство/реконструкция воздушных линий БКМ, АГП, Экскаватор-погрузчик многофункциональный Реконструкция ТП Манипулятор Новое строительство ТП Экскаватор-погрузчик многофункциональный, манипулятор, кран-погрузочный б) наличие у Претендента офисных и/или производственных помещений на территории Санкт-Петербурга или Ленинградской области, что подтверждается предоставлением выписки из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающей право собственности (аренды) на объект недвижимости, выданной не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты подачи участником закупки заявки на участие в настоящем открытом конкурсе, либо копий договоров аренды офисных и/или производственных помещений, с приложением копии акта передачи арендованного недвижимого имущества от арендодателя Претенденту (арендатору) ( в случае постановки Претендента на налоговый учет в налоговом органе по месту его нахождения за пределами территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга и предоставлением гарантийного письма в адрес Заказчика с обязательством Претендента в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора по результатам закупки (в случае признания Претендента победителем) осуществить постановку на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица либо по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя на территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга либо предоставлением документов, подтверждающих выполнение работ вахтовым методом, документы, подтверждающие наличие у Претендента офисных и производственных помещений на территории Санкт-Петербурга или Ленинградкой области не предоставляются); в) в случае постановки Претендента на налоговый учет в налоговом органе по месту его нахождения за пределами территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга, Претендент предоставляет копии документов, подтверждающих постановку на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица либо по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя на территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга. Претендент вправе предоставить гарантийное письмо в адрес Заказчика с обязательством Претендента в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора по результатам закупки (в случае признания Претендента победителем) осуществить постановку на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица либо по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя на территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга либо предоставить документы, подтверждающие выполнение работ вахтовым методом либо с привлечением субподрядной организации. |
| Обязательные условия исполнения Договора |
| 3.1. Соответствие техническому заданию: | Выполнение работ согласно Техническому заданию, Заданию на проведение работ по получению разрешительной документации (прилагаются к настоящей карточке). |
| 3.2. Начальная (максимальная) цена лота: | Цена лота указана в Таблице 1 «Состав закупки». Цена Договора может быть изменена по требованию Заказчика в сторону уменьшения. Уменьшение Цены Договора оформляется путем заключения письменного дополнительного соглашения к Договору. Общая стоимость работ по всем Заявкам, выдаваемым Заказчиком Подрядчику по Договору, не может превышать Цены Договора. В случае превышения общей стоимости всех выполненных по ранее выданным Заявкам работ и стоимости работ по Заявкам, выданным Заказчиком, но не исполненным Подрядчиком, над Ценой Договора, после даты наступления такого превышения новые Заявки Заказчиком не выдаются и оплате не подлежат. Стоимость работ по конкретному Объекту определяется на основании объемов работ, указанных в Задании на проведение работ по получению разрешительной документации, Техническом задании, прилагаемым к Заявке на выполнение работ по такому Объекту, исходя из Укрупненных единичных расценок (Приложение № 4 к Договору), указанных в Договоре, и является предельной ориентировочной. Окончательная стоимость работ по Заявке, по каждому этапу работ по Объекту устанавливается по результатам фактического выполнения Подрядчиком работ по Объекту на основании представленных Подрядчиком и согласованных Заказчиком протоколов согласования стоимости работ по получению разрешительной документации и сметы о стоимости выполненных изыскательских работ, сметы об окончательной стоимости проектных, проектно-изыскательских работ, сметы об окончательной стоимости строительно-монтажных работ путем заключения Сторонами дополнительных соглашений и не может превышать предельной ориентировочной стоимости работ по Объекту, указанной в Заявке на выполнение работ по такому Объекту. В случае превышения Подрядчиком предельной ориентировочной стоимости работ по Объекту, указанной в Заявке на выполнение работ, такое превышение не оплачивается Заказчиком. Рекомендации о порядке формирования сметной стоимости работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в АО «ЛОЭСК» для работ, выполняемых подрядным способом, прилагаются к документации. |
| 3.3. Срок действия Договора: | С даты заключения договора и до 31.12.2021 |
| 3.4. Условия оплаты: | По объектам строительства: Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов: подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1; выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов: заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2; подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2; выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов: подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору; выставленного Подрядчиком счета-фактуры. В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов: заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору; подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11); разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора; выставленного Подрядчиком счета-фактуры; при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору. |
| Требования к условиям исполнения Договора и претендентам, являющиеся критериями оценки |
| Критерий | Порядок оценки | Значимость критерия |
| 4.1. Количество исполненных аналогичных договоров за период с 01.01.2018 до даты подачи заявки. Аналогичными предмету конкурса признаются работы на выполнение работ по оформлению исходно-разрешительной документации, проектированию и строительству электрических сетей уровней напряжения НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ). Подтверждается предоставлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий исполненных в полном объеме и в срок, и без замечаний контрактов (договоров) со всеми приложениями, на которые имеются ссылки в тексте контрактов (договоров) и которые являются их неотъемлемыми частями, а также включая копии актов сдачи-приемки выполненных работ или иных документов, подтверждающих факт выполнения работ. Контракты (договоры) должны быть исполнены без применения к участнику штрафных санкций, без наличия претензий по данному контракту (договору), а также без наличия судебных разбирательств по указанным контрактам (договорам). | Заявка участника конкурса, содержащая наибольшее количество копий ранее исполненных договоров (контрактов) за период с 01.01.2018 до даты окончания подачи заявок, подтверждающих опыт выполнения аналогичных работ, сопоставимых по составу и по стоимости предмету конкурса (не менее 50% начальной (максимальной) цены договора), получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение количеству копий ранее исполненых договоров (контрактов), содержащейся в оцениваемой заявке к наибольшего количества копий ранее исполненых договоров (контрактов) | 0,5 |
| Наличие техники: Бригадные машины (в.к. 0,2); Вышки подъемные (в.к. 0,2); Автомобиль бортовой (в.к. 0,2); БКМ (в.к. 0,2); Экскаватор-погрузчик (в.к. 0,2). Подтверждается предоставлением формы ОС-1 или копий договоров аренды, при этом срок аренды техники должен превышать срок выполнения работ по договору. | Заявка участника конкурса, содержащая наибольшее количество техники, получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение к количеству, содержащемуся в оцениваемой заявке, к наибольшему количеству предлагаемой участниками техники. | 0,5 |
| Дополнительные требования к прилагаемой документации |
| 5. В составе заявки Претендент также предоставляет: | 5.1. Документы, подтверждающие соответствие Претендента дополнительным квалификационным требованиям к Претендентам, указанным в пункте 2 карточки открытого конкурса. |
|  | 5.2. Проект договора подряда. Один подписанный экземпляр проекта рамочного договора на выполнение работ «под ключ» по объекту строительства. (В полях «сумма» и «объект» вписать «согласно предложению») Технические задания заказчика, Задания на проведение работ по получению разрешительной документации и локальные сметы в качестве приложений к договору прикладывать в состав заявки не требуется. |
|  | 5.3. В случае, если от имени Претендента действует иное лицо допускается предоставление Претендентом в составе заявки копии доверенности на осуществление действий от имени Претендента, заверенную печатью (при наличии) Претендента и подписанную руководителем Претендента. |
| Срок заключения Договоров |
| 6.1. Срок направления договоров на электронную торговую площадку: | В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты публикации итогового протокола, содержащего итоги конкурса. |
| 6.2. Срок подписания победителем договора: | 5 (пять) рабочих дней с даты размещения проекта договора на электронной торговой площадке Заказчиком. |
| 6.3. Общий срок подписания договора: | Не более 20 (двадцати) рабочих дней, но не ранее 10 (десяти) календарных дней с даты публикации итогового протокола, содержащего итоги конкурса. |

Таблица 1. Состав закупки.

| № лота | Сл.№ | Наименование лота | Начальная (максимальная) стоимость рамочного договора, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 4168 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Южные электросети». | 50 000 000,00 руб. без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - 10 000 000,00 руб. и всего с НДС – 60 000 000,00 руб. |
| 2 | 4168 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети». | 50 000 000,00 руб. без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - 10 000 000,00 руб. и всего с НДС – 60 000 000,00 руб. |
| 3 | 4168 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Западные электросети». | 25 000 000,00 руб. без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - 5 000 000,00 руб. и всего с НДС – 30 000 000,00 руб. |
| 4 | 4168 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети». | 58 333 333,33 руб. без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - 11 666 666,67 руб. и всего с НДС – 70 000 000,00 руб. |
| 5 | 4168 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети». | 50 000 000,00 руб. без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - 10 000 000,00 руб. и всего с НДС – 60 000 000,00 руб. |
| 6 | 4168 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электросети». | 50 000 000,00 руб. без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - 10 000 000,00 руб. и всего с НДС – 60 000 000,00 руб. |

Приложение №1 к Форме №2

Приложение к предложению Претендента по предмету конкурса, участниками которого могут быть только субъектов малого и среднего предпринимательства

| № лота | Сл.№ | Наименование лота | Наличие опыта выполнения аналогичных работ за период с 01.01.2018 до даты подачи заявки на территории зоны действия филиалов АО «ЛОЭСК» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 4168 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Южные электросети». | Есть/Нет |
| 2 | 4168 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети». | Есть/Нет |
| 3 | 4168 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Западные электросети». | Есть/Нет |
| 4 | 4168 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети». | Есть/Нет |
| 5 | 4168 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети». | Есть/Нет |
| 6 | 4168 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электросети». | Есть/Нет |

- ПОДТВЕРЖДАЕМ, что в случае победы работы будут выполнены согласно Техническому заданию (заявки), заданию на проведение работ по получению разрешений и согласований.

- В случае победы обязуемся заключить договор по форме АО «ЛОЭСК» по любой из работ (условия оплаты указаны в п. 3.4 карточки открытого конкурса, подтверждаем).

(наименование организации – Претендента)

осведомлено, что Заказчик вправе отказаться от проведения настоящего конкурса до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. По истечении указанного срока и до заключения договора Заказчик вправе отменить настоящую закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством РФ.

| Количество исполненных аналогичных договоров за период с 01.01.2018 до даты подачи заявки. Аналогичными предмету конкурса признаются работы на выполнение работ по оформлению исходно-разрешительной документации, проектированию и строительству электрических сетей уровней напряжения НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ). Подтверждается предоставлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий исполненных в полном объеме и в срок, и без замечаний контрактов (договоров) со всеми приложениями, на которые имеются ссылки в тексте контрактов (договоров) и которые являются их неотъемлемыми частями, а также включая копии актов сдачи-приемки выполненных работ или иных документов, подтверждающих факт выполнения работ. Контракты (договоры) должны быть исполнены без применения к участнику штрафных санкций, без наличия претензий по данному контракту (договору), а также без наличия судебных разбирательств по указанным контрактам (договорам). | Указывается количество завершенных договоров |
| --- | --- |
| Наличие техники: Бригадные машины; Вышки подъемные; Автомобиль бортовой; БКМ; Экскаватор-погрузчик. Подтверждается предоставлением формы ОС-1 или копий договоров аренды, при этом срок аренды техники должен превышать срок выполнения работ по договору. | Есть/Нет |
| Претендент подтверждает обязательные условия исполнения договора | Подтверждаю |
| (должность) | М.П. | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |

Форма №8

Ценовое предложение Претендента по предмету конкурса, участниками которого могут быть только субъектов малого и среднего предпринимательства

(наименование организации – Претендента)

| № лота | Сл.№ | Наименование лота | Начальная (максимальная) стоимость рамочного договора, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 4168 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Южные электросети». | 50 000 000,00 руб. без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - 10 000 000,00 руб. и всего с НДС – 60 000 000,00 руб. |
| 2 | 4168 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети». | 50 000 000,00 руб. без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - 10 000 000,00 руб. и всего с НДС – 60 000 000,00 руб. |
| 3 | 4168 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Западные электросети». | 25 000 000,00 руб. без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - 5 000 000,00 руб. и всего с НДС – 30 000 000,00 руб. |
| 4 | 4168 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети». | 58 333 333,33 руб. без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - 11 666 666,67 руб. и всего с НДС – 70 000 000,00 руб. |
| 5 | 4168 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети». | 50 000 000,00 руб. без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - 10 000 000,00 руб. и всего с НДС – 60 000 000,00 руб. |
| 6 | 4168 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электросети». | 50 000 000,00 руб. без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - 10 000 000,00 руб. и всего с НДС – 60 000 000,00 руб. |

Единичные расценки на работы

| № п.п. | Наименование объекта | Предельная стоимость выполнения работ по объектам нового строительства «под ключ», руб. с НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ГНБ (1 труба +резервная д= 110 мм) кабель АПвБбШп-1 4*50 1 км | 7 688 521 |
| 2 | ГНБ (1 труба +резервная д= 160 мм) кабель АСБ 3*240 1 км | 10 483 076 |
| 3 | ГНБ (1 труба д=160 мм) кабель АСБ 3*240 1 км | 6 686 438 |
| 4 | ГНБ (2 труба +резервная д= 160 мм) кабель АСБ 3*240 1 км | 16 935 486 |
| 5 | ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм. Одна-резервная (без кабеля) | 7 987 608 |
| 6 | ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм.одна-резервная кабель АПвБбШп 4*120 | 9 005 674 |
| 7 | ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм.одна-резервная кабель АСБ 3*150 | 10 043 123 |
| 8 | ГНБ 1 км 2 трубы 225 мм.одна-резервная кабель АПвПг 1*630/70 | 16 391 976 |
| 9 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм.одна-резервная (кабель АПвПу2r 1*120/70 10 кВ) | 17 513 812 |
| 10 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм.одна-резервная (кабель АПвПу2r 1*240/70 10 кВ) | 19 599 477 |
| 11 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм.одна-резервная (кабель АСБ 3*120) | 15 581 733 |
| 12 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм.одна-резервная (кабель АСБ 3*150) | 15 935 458 |
| 13 | ГНБ 1 км 3 трубы 225 мм.одна-резервная КАБЕЛЬ АПвПг 1*630/50 10 кВ | 27 402 036 |
| 14 | ГНБ 1 км 4 трубы 225 мм.две-резервные КАБЕЛЬ АПвПг 1*630/50 10 кВ | 32 501 745 |
| 15 | Демонтаж провода и дерев.опор на км | 1 706 942 |
| 16 | Дренажная система | 607 586 |
| 17 | Замена опоры СВ-95 | 38 294 |
| 18 | Ограждение МТП, СТП | 61 687 |
| 19 | Разъединитель РЛК | 126 607 |
| 20 | Разъединитель РЛНД | 89 366 |
| 21 | Реклоузер | 1 929 998 |
| 22 | Реклоузер с ПКУ | 2 301 178 |
| 23 | Реконструкция ТП. Замена автомата АВ 200 А | 70 531 |
| 24 | Строительство 2КТПнТ-К/К-400/10 | 4 156 425 |
| 25 | Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*95) | 3 627 716 |
| 26 | Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*120) | 3 899 900 |
| 27 | Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95) | 3 764 478 |
| 28 | Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95) дерев.опоры | 4 504 890 |
| 29 | Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95) | 2 958 741 |
| 30 | Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) | 3 141 821 |
| 31 | Строительство 1 км ВЛ совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ(СИП-3 1*120, СИП-2 3*95+1*95+1*16) | 4 365 150 |
| 32 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода ) СИП 2 3*95+1*95+1*16 ММ2 | 989 981 |
| 33 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода ) СИП-2 3*120+1*95 | 1 312 552 |
| 34 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода ) СИП-2 3*70+1*95 | 897 015 |
| 35 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода) СИП 3*50+1*70 | 791 397 |
| 36 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода) СИП 4 4*25 | 666 469 |
| 37 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95+1*16) | 2 509 910 |
| 38 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*70+1*16) | 1 936 044 |
| 39 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*16) | 2 046 470 |
| 40 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*16) без ответвлений | 1 595 375 |
| 41 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95) | 2 121 579 |
| 42 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) с щитами учета на вводах | 2 349 185 |
| 43 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) деревянные опоры | 2 462 797 |
| 44 | Строительство 1 км ВЛ-0,4кВ (СИП-2 3*120+1*95) | 2 449 526 |
| 45 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*120) | 3 060 169 |
| 46 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*50) | 2 782 881 |
| 47 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*70) | 2 891 509 |
| 48 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*95) | 2 922 346 |
| 49 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*70) деревянные опоры | 3 336 231 |
| 50 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4Х120 мм2 | 2 484 403 |
| 51 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4Х150 мм2 | 2 761 376 |
| 52 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4Х185 мм2 | 3 043 863 |
| 53 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4Х50 мм2 | 2 161 478 |
| 54 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4Х95 мм2 | 2 387 363 |
| 55 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АСБ 2л 4Х240 мм2 | 4 079 999 |
| 56 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АСБ 2л 4Х95 мм3 (2 кабеля) | 5 691 221 |
| 57 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АСБ 4Х120 мм2 | 3 431 113 |
| 58 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АСБ 4Х95 мм2 | 3 379 329 |
| 59 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АВБбШв 4Х120 мм2 | 3 878 053 |
| 60 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АВБбШв 4Х95 мм2 | 3 645 587 |
| 61 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АВБбШв 4Х150 мм2 | 4 326 071 |
| 62 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АВБбШв 4Х185 мм2 | 4 894 246 |
| 63 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АСБ 2л 4Х120 мм2 | 5 798 945 |
| 64 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АСБ 2л 4Х240 мм2 | 6 955 953 |
| 65 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АСБ 4Х150 мм2 | 3 697 270 |
| 66 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АСБ 4Х185 мм2 | 3 919 318 |
| 67 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ (2 кабеля) АСБ 3*150 мм2 | 6 331 539 |
| 68 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ (2 кабеля) АСБ 3*185 мм2 | 6 968 330 |
| 69 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ (2 кабеля) АСБ 3*240 мм2 | 7 374 601 |
| 70 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ (2 кабеля) АСБ 3*95 мм2 | 5 488 261 |
| 71 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ АПвПу2г 3(1*120/50 мм2) | 5 835 016 |
| 72 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ АПвПу2г 3(1*150/70 мм2) | 6 542 621 |
| 73 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ АПвПу2г 3(1*240/70 мм2) | 6 756 665 |
| 74 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 3х240/70 мм2 два кабеля | 10 142 552 |
| 75 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ АСБ 3*150мм2 | 3 759 572 |
| 76 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ АСБ 3*185мм2 | 4 112 551 |
| 77 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ АСБ 3*240мм2 | 4 295 642 |
| 78 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ АСБ 3*95 мм2 | 3 401 503 |
| 79 | Строительство 1 км совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*70, СИП-2 3*50+1*70+1*16) | 4 010 664 |
| 80 | Строительство 1 км совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*95, СИП-2 3*95+1*95+1*16) | 4 229 058 |
| 81 | Строительство 1 км совместной подвески СИП 4*16 и СИП 3*16+1*25 | 2 519 746 |
| 82 | Строительство 100м КЛ-0,4 (АВБбШв 4*120 мм2) | 431 079 |
| 83 | Строительство 100м КЛ-0,4 (АВБбШв 4*120 мм2) два кабеля | 580 855 |
| 84 | Строительство 100м КЛ-0,4 (АВБбШв 4*240 мм2) | 512 348 |
| 85 | Строительство 100м КЛ-0,4 (АВБбШв 4*240 мм2) два кабеля | 748 555 |
| 86 | Строительство 100м КЛ-0,4 (АПВБбШп 4*120 мм2) | 499 441 |
| 87 | Строительство 100м КЛ-0,4 (АПВБбШп 4*120 мм2) два кабеля | 743 797 |
| 88 | Строительство 100м КЛ-0,4 (АПВБбШп 4*240 мм2) | 582 018 |
| 89 | Строительство 100м КЛ-0,4 (АПВБбШп 4*240 мм2) два кабеля | 872 549 |
| 90 | Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*120/50 мм2) | 829 581 |
| 91 | Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*240/70 мм2) | 921 128 |
| 92 | Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*240/70 мм2) два кабеля | 1 603 227 |
| 93 | Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*240/70 мм2) четыре кабеля | 2 987 158 |
| 94 | Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*300/70 мм2) | 997 862 |
| 95 | Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*300/70 мм2) два кабеля | 1 733 858 |
| 96 | Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*300/70 мм2) четыре кабеля | 3 103 481 |
| 97 | Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*400/70 мм2) | 1 078 485 |
| 98 | Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*400/70 мм2) два кабеля | 1 893 992 |
| 99 | Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*630/70 мм2) | 1 270 632 |
| 100 | Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*630/70 мм2) два кабеля | 2 266 951 |
| 101 | Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*800/70 мм2) два кабеля | 2 383 316 |
| 102 | Строительство 100м КЛ-10 (АСБ 3*120 мм2) | 538 333 |
| 103 | Строительство 100м КЛ-10 (АСБ 3*120 мм2) два кабеля | 789 158 |
| 104 | Строительство 100м КЛ-10 (АСБ 3*240 мм2) | 611 141 |
| 105 | Строительство 100м КЛ-10 (АСБ 3*240 мм2) два кабеля | 916 128 |
| 106 | Строительство 100м ВЛ-10 кВ (СИП-2 1*120) | 597 537 |
| 107 | Строительство 100м ВЛ-10 кВ (СИП-2 1*70) с деревянными опорами | 610 428 |
| 108 | Строительство 100м ВЛ-10 кВ (СИП-2 1*95) | 583 992 |
| 109 | Строительство 100м (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) | 617 588 |
| 110 | Строительство 100м (двуцепка) 2ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*95) | 928 296 |
| 111 | Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95+1*16) | 411 307 |
| 112 | Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*70+1*16) | 353 425 |
| 113 | Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*16) | 366 022 |
| 114 | Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) деревянные опоры | 408 425 |
| 115 | Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) с щитами учета на вводах | 409 263 |
| 116 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х120-1кВ) | 3 061 335 |
| 117 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х150-1кВ) | 3 313 886 |
| 118 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х185-1кВ) | 3 540 374 |
| 119 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х240-1кВ) | 3 783 966 |
| 120 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х25-1кВ) | 2 457 339 |
| 121 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х35-1кВ) | 2 512 510 |
| 122 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х50-1кВ) | 2 573 156 |
| 123 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х70-1кВ) | 2 704 188 |
| 124 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х95-1кВ) | 2 778 605 |
| 125 | Строительство КЛ-0,4 (АВБбШв 4х240мм2) | 3 269 595 |
| 126 | Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*35 ММ2) | 3 090 737 |
| 127 | Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*70 ММ2) | 3 321 740 |
| 128 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АВБбШв 4*95 мм2) с перегородкой из кирпича | 3 751 625 |
| 129 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х120-1кВ) | 4 769 209 |
| 130 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х150-1кВ) | 5 237 840 |
| 131 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х185-1кВ) | 5 686 473 |
| 132 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х240-1кВ) | 6 186 999 |
| 133 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х50-1кВ) | 3 730 356 |
| 134 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х70-1кВ) | 4 003 229 |
| 135 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х95-1кВ) | 4 327 952 |
| 136 | Строительство КЛ-0,4 четыре кабеля в траншее (АПВБбШп 4х240-1кВ) | 11 975 523 |
| 137 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*35 мм2) | 5 180 603 |
| 138 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*50 мм2) | 5 277 909 |
| 139 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*70 мм2) | 5 658 904 |
| 140 | Строительство КЛ-10 АПвП2г 3х (1х630/70 ММ2) | 9 148 598 |
| 141 | Строительство КЛ-10 АПвПг 3х (1х630/70 ММ2) два кабеля | 17 296 103 |
| 142 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3*70 мм2) | 3 138 653 |
| 143 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3*70 мм2) два кабеля | 4 960 058 |
| 144 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х120 ММ2 ) | 3 654 018 |
| 145 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3х120 ММ2) два кабеля | 5 920 257 |
| 146 | Строительство КЛ-10 АПвПг 3х (1х240/70 ММ2) четыре кабеля | 23 919 303 |
| 147 | Строительство КЛ-10 АПвПг 3х (1х300/70 мм2) | 7 186 942 |
| 148 | Строительство КЛ-10 АПвПг 3х (1х300/70 мм2) два кабеля | 13 306 355 |
| 149 | Строительство КЛ-10 АПвПУ2г 3х (1х400/70 мм2) | 7 989 588 |
| 150 | Строительство КЛ-10 АПвПУ2г 3х (1х400/70 мм2) четыре кабеля | 27 987 246 |
| 151 | Строительство КЛ-10 АПвПу2г 3х (1х630/70 ММ2) четыре кабеля | 32 331 603 |
| 152 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 3х (1х240/70 мм2) два кабеля | 12 533 152 |
| 153 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 3х120/35 мм2 | 4 650 178 |
| 154 | Строительство КРУН-10 кВ в ж/б оболочке 6 ячеек (4 отходящие-с вакуумными выкл. 2 вводные-с выкл. нагрузки) | 4 240 756 |
| 155 | Строительство КТП 1*160 | 1 735 254 |
| 156 | Строительство КТП вв 2*250 кВА | 3 045 042 |
| 157 | Строительство КТП-250/10/0,4 с трансф. ТМГ 250/10/0,4 п/ст- кабельный ввод | 2 152 803 |
| 158 | Строительство КТПн к/к 1*1000 кВа | 3 340 959 |
| 159 | Строительство КТПТ 2* 1000 | 7 411 797 |
| 160 | Строительство КТПТ 2* 1000 (сэндвич-панели) | 8 139 681 |
| 161 | Строительство КТПТ 2* 630 | 4 883 702 |
| 162 | Строительство КТПТ вв 400 с трансф.400 | 2 172 016 |
| 163 | Строительство КТПТ вв 630 с трансф.630 | 2 325 920 |
| 164 | Строительство МТП 100 | 899 250 |
| 165 | Строительство МТП 160 | 945 706 |
| 166 | Строительство МТП 250 | 1 251 905 |
| 167 | Строительство ПКУ | 709 901 |
| 168 | Строительство СТП 100 | 698 365 |
| 169 | Строительство СТП 25 | 665 083 |
| 170 | Строительство СТП 40 | 681 700 |
| 171 | Строительство СТП 63 | 686 737 |
| 172 | Установка КД-209 (на 12 групп, если рек-я то еще + 20т.р. с НДС) | 316 433 |
| 173 | Установка КД-209 (на 5 групп, если рек-я то еще + 20т.р. с НДС) | 231 371 |
| 174 | Установка КД-211 (2-х секционный, если рек-я то еще + 20т.р. с НДС) | 367 334 |
| 175 | Устройство ответвлений (СИП 2*16) | 8 086 |
| 176 | Устройство ответвлений (СИП 4*16) | 12 604 |
| 177 | Устройство ответвлений (СИП 4*25) | 13 897 |
| 178 | Установка щита учета | 41 735 |
| 179 | Просека на 1 Га (без восстановительной стоимости) | 1 107 407 |
| 180 | Восстановление дорожного покрытия, 1 м2 | 1 430 |
| 181 | Устройства лежневых дорог, 1 км | 8 192 160 |

* при формировании единичных расценок не учитывались возможные затраты на реализацию специальных технических условий по переустройству сооружений и коммуникаций транспортной, газовой и иной инженерной инфраструктуры при пересечении последних линейными электросетевыми объектами и затраты на восстановление нарушенного благоустройства.

| (должность) | М.П. | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |