Акционерное общество

«ЛОЭСК – Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (АО «ЛОЭСК»)

настоящим извещением приглашает к участию в открытом конкурсе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей

| Способ осуществления закупки: | Открытый конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
| --- | --- |
| Дата начала срока подачи заявок: | 29.09.2020 |
| Право заключить договор на: | Выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области. Список лотов и их начальные (максимальные) цены приведены в Таблице №1 «Состав закупки» (прилагается к карточке открытого конкурса). |
| Место выполнения работ: | Место выполнения работ указано в Таблице 1 «Состав закупки» (прилагается к карточке настоящего конкурса). |
| Местонахождение Заказчика: | 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Ладожская, д.3А |
| Почтовый адрес Заказчика: | 197110, г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42, лит. «А». |
| Контактное лицо по организационным вопросам: | Субботина Лидия Александровна, тел./факс: (812) 3344747(доб.1604), Subbotina-LA@loesk.ru |
| Контактное лицо по техническим вопросам: | Бычихин Олег Викторович, тел./факс: (812) 3344747/3344748 (1565). |
| Начальная (максимальная) цена договора по лоту: | Начальная (максимальная) цена договора указана в Таблице 1 «Состав закупки» (прилагается к карточке настоящего конкурса). |
| Срок действия договора: | С даты заключения договора и до 31.12.2021 |
| Документация об отрытом конкурсе для субъектов малого и среднего предпринимательства, порядок ее предоставления: | Документация об открытом конкурсе в электронной форме в полном объеме доступна для ознакомления на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru и на электронной торговой площадке (www.roseltorg.ru) начиная с «29» сентября 2020 г. |
| Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: | По запросу любого Претендента, оформленному и представленному в порядке, установленном в извещении, конкурсной документации, Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней предоставляет Претенденту, от которого получен запрос, конкурсную документацию на бумажном носителе. При этом конкурсная документация на бумажном носителе выдается после внесения Претендентом платы за предоставление документации, если такая плата установлена, и указание об этом содержится в извещении о проведении конкурса. Запрос должен содержать наименование Претендента, контактное лицо, телефон и электронный адрес для связи |
| Место проведения конкурса для субъектов малого и среднего предпринимательства: | Электронная торговая площадка «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru). |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме: | 09.10.2020 в 09:00 (МСК) |
| Порядок подачи заявок и подведения итогов закупки: | Порядок подачи заявок и подведения итогов закупочной процедуры установлены документацией об открытом конкурсе в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области. Подведение итогов осуществляется в следующем порядке: Рассмотрение первых частей заявок осуществляется комиссией в течение двух рабочих дней по истечении срока подачи заявок. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе Заказчик размещает протокол рассмотрения первых частей заявок на электронной торговой площадке «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)и на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru Рассмотрение вторых частей заявок осуществляется комиссией в течение двух рабочих дней с даты размещения протокола рассмотрения первых частей. По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе Заказчик размещает протокол рассмотрения вторых частей заявок на электронной торговой площадке «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru) и на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru Рассмотрение ценовых предложений заявок осуществляется комиссией в течение двух рабочих дней с даты размещения протокола рассмотрения вторых частей. Заказчик размещает итоговый протокол на электронной торговой площадке «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru) и на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru |

Заказчик вправе отменить настоящий конкурс по одному и более предмету закупки (лота) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. По истечении указанного срока и до заключения договора Заказчик вправе отменить настоящую закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством РФ

УТВЕРЖДЕНО

Решением Председателя ЦЗК

АО «ЛОЭСК» № 154 от 29.09.2020 г.

_________________ Н.Н. Магдеев

Карточка открытого конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области.

Настоящая карточка открытого конкурса в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области является неотъемлемой частью конкурсной документации и устанавливает условия проведения закупки.

| Описание работ |
| --- |
| 1.1. Наименование работ: | Строительство электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей АО «ЛОЭСК», приведенным в Таблице 1 «Состав закупки» Каждый лот может включать один или несколько объектов строительства. По объектам строительства: - Этап «Выполнение изыскательских работ и обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту», - Этап «Разработка Проектно-сметной документации», - Этап «Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектно-сметной документацией». |
| 1.2. Место выполнения работ: | Территория зоны действия филиалов АО «ЛОЭСК» «Южные электрические сети», «Восточные электрические сети», «Западные электрические сети», «Пригородные электрические сети», «Центральные электрические сети», «Северные электрические сети». |
| 1.3. Особенности заключения договора: | Заказчик вправе выбрать не менее двух победителей. Рамочные договоры, в случае выбора двух победителей, по каждому лоту заключаются с Претендентами, заявкам которых в итоговом ранжировании присвоено первое, второе и далее по ранжированию места. Выбор подрядчика по заключенным по результатам проведенного конкурса договорам осуществляется с учетом: Местоположения подрядчика (район, городское поселение); Наличие свободных ресурсов (персонала, техники); Отсутствие/наименьшее количество претензий со стороны Заказчика на подрядную организацию по результатам выполненных ранее работ. Цена Договора может быть изменена по требованию Заказчика в сторону уменьшения. Уменьшение Цены Договора оформляется путем заключения письменного дополнительного соглашения к Договору. Общая стоимость работ по всем Заявкам, выдаваемым Заказчиком Подрядчику по Договору, не может превышать Цены Договора. В случае превышения общей стоимости всех выполненных по ранее выданным Заявкам работ и стоимости работ по Заявкам, выданным Заказчиком, но не исполненным Подрядчиком, над Ценой Договора, после даты наступления такого превышения новые Заявки Заказчиком не выдаются и оплате не подлежат. |
| 1.4. Особенности конкурса для субъектов малого и среднего предпринимательства | Заказчик вправе отменить настоящий конкурс до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. По истечении срока отмены конкурентной закупки, указанного в настоящем пункте, и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение подрядчика только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством РФ. |
| Дополнительные обязательные квалификационные требования к претендентам (п.2.2.4. Документации) |
| 2. Дополнительные обязательные квалификационные требования к претендентам: | а) Наличие у претендента специальной техники, необходимой для производства работ, являющихся предметом закупки. Минимальный объем техники в соответствии с видами работ указан в таблице №1, также претендент может предоставить подтверждение наличия не указанной в таблице специальной техники, но необходимой в соответствии с технологическим процессом при производстве работ. Наличие указанной или эквивалентной техники претендент подтверждает предоставлением формы ОС-1 или предоставлением копий договоров аренды, при этом срок аренды спецтехники должен превышать срок выполнения работ по договору. Таблица №1 Виды работ Специальная техника Новое строительство/реконструкция кабельных линий Экскаватор-погрузчик многофункциональный Новое строительство/реконструкция воздушных линий БКМ, АГП, Экскаватор-погрузчик многофункциональный Реконструкция ТП Манипулятор Новое строительство ТП Экскаватор-погрузчик многофункциональный, манипулятор, кран-погрузочный б) наличие у Претендента офисных и/или производственных помещений на территории Санкт-Петербурга или Ленинградской области, что подтверждается предоставлением выписки из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающей право собственности (аренды) на объект недвижимости, выданной не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты подачи участником закупки заявки на участие в настоящем открытом конкурсе, либо копий договоров аренды офисных и/или производственных помещений, с приложением копии акта передачи арендованного недвижимого имущества от арендодателя Претенденту (арендатору) ( в случае постановки Претендента на налоговый учет в налоговом органе по месту его нахождения за пределами территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга и предоставлением гарантийного письма в адрес Заказчика с обязательством Претендента в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора по результатам закупки (в случае признания Претендента победителем) осуществить постановку на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица либо по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя на территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга либо предоставлением документов, подтверждающих выполнение работ вахтовым методом, документы, подтверждающие наличие у Претендента офисных и производственных помещений на территории Санкт-Петербурга или Ленинградкой области не предоставляются); в) в случае постановки Претендента на налоговый учет в налоговом органе по месту его нахождения за пределами территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга, Претендент предоставляет копии документов, подтверждающих постановку на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица либо по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя на территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга. Претендент вправе предоставить гарантийное письмо в адрес Заказчика с обязательством Претендента в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора по результатам закупки (в случае признания Претендента победителем) осуществить постановку на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица либо по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя на территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга либо предоставить документы, подтверждающие выполнение работ вахтовым методом либо с привлечением субподрядной организации. |
| Обязательные условия исполнения Договора |
| 3.1. Соответствие техническому заданию: | Выполнение работ согласно Техническому заданию, Заданию на проведение работ по получению разрешительной документации (прилагаются к настоящей карточке). |
| 3.2. Начальная (максимальная) цена лота: | Цена лота указана в Таблице 1 «Состав закупки». Цена Договора может быть изменена по требованию Заказчика в сторону уменьшения. Уменьшение Цены Договора оформляется путем заключения письменного дополнительного соглашения к Договору. Общая стоимость работ по всем Заявкам, выдаваемым Заказчиком Подрядчику по Договору, не может превышать Цены Договора. В случае превышения общей стоимости всех выполненных по ранее выданным Заявкам работ и стоимости работ по Заявкам, выданным Заказчиком, но не исполненным Подрядчиком, над Ценой Договора, после даты наступления такого превышения новые Заявки Заказчиком не выдаются и оплате не подлежат. Стоимость работ по конкретному Объекту определяется на основании объемов работ, указанных в Задании на проведение работ по получению разрешительной документации, Техническом задании, прилагаемым к Заявке на выполнение работ по такому Объекту, исходя из Укрупненных единичных расценок (Приложение № 4 к Договору), указанных в Договоре, и является предельной ориентировочной. Окончательная стоимость работ по Заявке, по каждому этапу работ по Объекту устанавливается по результатам фактического выполнения Подрядчиком работ по Объекту на основании представленных Подрядчиком и согласованных Заказчиком протоколов согласования стоимости работ по получению разрешительной документации и сметы о стоимости выполненных изыскательских работ, сметы об окончательной стоимости проектных, проектно-изыскательских работ, сметы об окончательной стоимости строительно-монтажных работ путем заключения Сторонами дополнительных соглашений и не может превышать предельной ориентировочной стоимости работ по Объекту, указанной в Заявке на выполнение работ по такому Объекту. В случае превышения Подрядчиком предельной ориентировочной стоимости работ по Объекту, указанной в Заявке на выполнение работ, такое превышение не оплачивается Заказчиком. Рекомендации о порядке формирования сметной стоимости работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в АО «ЛОЭСК» для работ, выполняемых подрядным способом, прилагаются к документации. |
| 3.3. Срок действия Договора: | С даты заключения договора и до 31.12.2021 |
| 3.4. Условия оплаты: | Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов: подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1; выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов: заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2; подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2; выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов: подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору; выставленного Подрядчиком счета-фактуры. В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов: заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору; подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11); разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора; выставленного Подрядчиком счета-фактуры; при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору. |
| Требования к условиям исполнения Договора и претендентам, являющиеся критериями оценки |
| Критерий | Порядок оценки | Значимость критерия |
| 4.1. Количество исполненных аналогичных договоров за период с 01.01.2018 до даты подачи заявки. Аналогичными предмету конкурса признаются работы на выполнение работ по оформлению исходно-разрешительной документации, проектированию и строительству электрических сетей уровней напряжения НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ). Подтверждается предоставлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий исполненных в полном объеме и в срок, и без замечаний контрактов (договоров) со всеми приложениями, на которые имеются ссылки в тексте контрактов (договоров) и которые являются их неотъемлемыми частями, а также включая копии актов сдачи-приемки выполненных работ или иных документов, подтверждающих факт выполнения работ. Контракты (договоры) должны быть исполнены без применения к участнику штрафных санкций, без наличия претензий по данному контракту (договору), а также без наличия судебных разбирательств по указанным контрактам (договорам). | Заявка участника конкурса, содержащая наибольшее количество копий ранее исполненных договоров (контрактов) за период с 01.01.2018 до даты окончания подачи заявок, подтверждающих опыт выполнения аналогичных работ, сопоставимых по составу и по стоимости предмету конкурса (не менее 50% начальной (максимальной) цены договора), получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение количеству копий ранее исполненых договоров (контрактов), содержащейся в оцениваемой заявке к наибольшего количества копий ранее исполненых договоров (контрактов) | 0,5 |
| Наличие техники: Бригадные машины (в.к. 0,2); Вышки подъемные (в.к. 0,2); Автомобиль бортовой (в.к. 0,2); БКМ (в.к. 0,2); Экскаватор-погрузчик (в.к. 0,2). Подтверждается предоставлением формы ОС-1 или копий договоров аренды, при этом срок аренды техники должен превышать срок выполнения работ по договору. | Заявка участника конкурса, содержащая наибольшее количество техники, получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение к количеству, содержащемуся в оцениваемой заявке, к наибольшему количеству предлагаемой участниками техники. | 0,5 |
| Дополнительные требования к прилагаемой документации |
| 5. В составе заявки Претендент также предоставляет: | 5.1. Документы, подтверждающие соответствие Претендента дополнительным квалификационным требованиям к Претендентам, указанным в пункте 2 карточки открытого конкурса. |
|  | 5.2. Проект договора подряда. Один подписанный экземпляр проекта рамочного договора на выполнение работ «под ключ» по объекту строительства. (В полях «сумма» и «объект» вписать «согласно предложению») Технические задания заказчика, Задания на проведение работ по получению разрешительной документации и локальные сметы в качестве приложений к договору прикладывать в состав заявки не требуется. |
|  | 5.3. В случае, если от имени Претендента действует иное лицо допускается предоставление Претендентом в составе заявки копии доверенности на осуществление действий от имени Претендента, заверенную печатью (при наличии) Претендента и подписанную руководителем Претендента. |
| Срок заключения Договоров |
| 6.1. Срок направления договоров на электронную торговую площадку: | В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты публикации итогового протокола, содержащего итоги конкурса. |
| 6.2. Срок подписания победителем договора: | 5 (пять) рабочих дней с даты размещения проекта договора на электронной торговой площадке Заказчиком. |
| 6.3. Общий срок подписания договора: | Не более 20 (двадцати) рабочих дней, но не ранее 10 (десяти) календарных дней с даты публикации итогового протокола, содержащего итоги конкурса. |

Таблица 1. Состав закупки.

| № лота | Сл.№ | Наименование лота | Начальная (максимальная) стоимость рамочного договора, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 4168 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Южные электросети». | 16 666 666,67 руб. без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - 3 333 333,33 руб. и всего с НДС – 20 000 000,00 руб. |
| 2 | 4168 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети». | 12 500 000,00 руб. без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - 2 500 000,00 руб. и всего с НДС – 15 000 000,00 руб. |
| 3 | 4168 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Западные электросети». | 8 333 333,33 руб. без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - 1 666 666,67 руб. и всего с НДС – 10 000 000,00 руб. |
| 4 | 4168 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети». | 16 666 666,67 руб. без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - 3 333 333,33 руб. и всего с НДС – 20 000 000,00 руб. |
| 5 | 4168 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети». | 25 000 000,00 руб. без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - 5 000 000,00 руб. и всего с НДС – 30 000 000,00 руб. |
| 6 | 4168 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электросети». | 25 000 000,00 руб. без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - 5 000 000,00 руб. и всего с НДС – 30 000 000,00 руб. |

Приложение №1 к Форме №2

Приложение к предложению Претендента по предмету конкурса, участниками которого могут быть только субъектов малого и среднего предпринимательства

| № лота | Сл.№ | Наименование лота | Наличие опыта выполнения аналогичных работ за период c 01.01.2018 до даты подачи заявки на территории зоны действия филиалов АО «ЛОЭСК» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 4168 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Южные электросети». | Есть/Нет |
| 2 | 4168 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети». | Есть/Нет |
| 3 | 4168 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Западные электросети». | Есть/Нет |
| 4 | 4168 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети». | Есть/Нет |
| 5 | 4168 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети». | Есть/Нет |
| 6 | 4168 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электросети». | Есть/Нет |

- ПОДТВЕРЖДАЕМ, что в случае победы работы будут выполнены согласно Техническому заданию (заявки), заданию на проведение работ по получению разрешений и согласований.

- В случае победы обязуемся заключить договор по форме АО «ЛОЭСК» по любой из работ (условия оплаты указаны в п. 3.4 карточки открытого конкурса, подтверждаем).

(наименование организации – Претендента)

осведомлено, что Заказчик вправе отказаться от проведения настоящего конкурса до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. По истечении указанного срока и до заключения договора Заказчик вправе отменить настоящую закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством РФ.

| Количество исполненных аналогичных договоров за период с 01.01.2018 до даты подачи заявки. Аналогичными предмету конкурса признаются работы на выполнение работ по оформлению исходно-разрешительной документации, проектированию и строительству электрических сетей уровней напряжения НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ). Подтверждается предоставлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий исполненных в полном объеме и в срок, и без замечаний контрактов (договоров) со всеми приложениями, на которые имеются ссылки в тексте контрактов (договоров) и которые являются их неотъемлемыми частями, а также включая копии актов сдачи-приемки выполненных работ или иных документов, подтверждающих факт выполнения работ. Контракты (договоры) должны быть исполнены без применения к участнику штрафных санкций, без наличия претензий по данному контракту (договору), а также без наличия судебных разбирательств по указанным контрактам (договорам). | Указывается количество исполненных договоров |
| --- | --- |
| Наличие техники: Бригадные машины; Вышки подъемные; Автомобиль бортовой; БКМ; Экскаватор-погрузчик. Подтверждается предоставлением формы ОС-1 или копий договоров аренды, при этом срок аренды техники должен превышать срок выполнения работ по договору. | Есть/Нет |
| Претендент подтверждает обязательные условия исполнения договора | Подтверждаю |
| (должность) | М.П. | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |

Форма №8

Ценовое предложение Претендента по предмету конкурса, участниками которого могут быть только субъектов малого и среднего предпринимательства

(наименование организации – Претендента)

| № лота | Сл.№ | Наименование лота | Начальная (максимальная) стоимость рамочного договора, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 4168 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Южные электросети». | 16 666 666,67 руб. без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - 3 333 333,33 руб. и всего с НДС – 20 000 000,00 руб. |
| 2 | 4168 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети». | 12 500 000,00 руб. без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - 2 500 000,00 руб. и всего с НДС – 15 000 000,00 руб. |
| 3 | 4168 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Западные электросети». | 8 333 333,33 руб. без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - 1 666 666,67 руб. и всего с НДС – 10 000 000,00 руб. |
| 4 | 4168 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети». | 16 666 666,67 руб. без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - 3 333 333,33 руб. и всего с НДС – 20 000 000,00 руб. |
| 5 | 4168 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети». | 25 000 000,00 руб. без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - 5 000 000,00 руб. и всего с НДС – 30 000 000,00 руб. |
| 6 | 4168 | Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электросети». | 25 000 000,00 руб. без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - 5 000 000,00 руб. и всего с НДС – 30 000 000,00 руб. |

Единичные расценки на работы

| № п.п. | Наименование объекта | Предельная стоимость выполнения работ по объектам реконструкции «под ключ», руб. с НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ГНБ (1 труба +резервная д= 110 мм) кабель АПвБбШп-1 4*50 1 км | 7 688 521 |
| 2 | ГНБ (1 труба +резервная д= 160 мм) кабель АСБ 3*240 1 км | 10 483 076 |
| 3 | ГНБ (1 труба д=160 мм) кабель АСБ 3*240 1 км | 6 686 438 |
| 4 | ГНБ (2 труба +резервная д= 160 мм) кабель АСБ 3*240 1 км | 16 935 486 |
| 5 | ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм. Одна-резервная (без кабеля) | 7 987 608 |
| 6 | ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм.одна-резервная кабель АПвБбШп 4*120 | 9 005 674 |
| 7 | ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм.одна-резервная кабель АСБ 3*150 | 10 043 123 |
| 8 | ГНБ 1 км 2 трубы 225 мм.одна-резервная кабель АПвПг 1*630/70 | 16 391 976 |
| 9 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм.одна-резервная (кабель АПвПу2r 1*120/70 10 кВ) | 17 513 812 |
| 10 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм.одна-резервная (кабель АПвПу2r 1*240/70 10 кВ) | 19 599 477 |
| 11 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм.одна-резервная (кабель АСБ 3*120) | 15 581 733 |
| 12 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм.одна-резервная (кабель АСБ 3*150) | 15 935 458 |
| 13 | ГНБ 1 км 3 трубы 225 мм.одна-резервная КАБЕЛЬ АПвПг 1*630/50 10 кВ | 27 402 036 |
| 14 | ГНБ 1 км 4 трубы 225 мм.две-резервные КАБЕЛЬ АПвПг 1*630/50 10 кВ | 32 501 745 |
| 15 | Демонтаж провода и дерев.опор на км | 1 706 942 |
| 16 | Дренажная система | 607 586 |
| 17 | Замена опоры СВ-95 | 38 294 |
| 18 | Разъединитель РЛК | 126 607 |
| 19 | Разъединитель РЛНД | 89 366 |
| 20 | Реклоузер | 1 929 998 |
| 21 | Реклоузер с ПКУ | 2 301 178 |
| 22 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 (замена провода ) сип 3*70+1*95 | 971 950 |
| 23 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 (замена провода ) сип 3*95+1*95 | 1 050 048 |
| 24 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 (замена провода) СИП 3*35+1*50+1*16 | 840 180 |
| 25 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 (замена провода) СИП 3*50+1*50 | 851 062 |
| 26 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 (замена провода) СИП 3*50+1*70+1*16 | 945 044 |
| 27 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95) | 3 049 241 |
| 28 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*16+1*25) | 2 419 736 |
| 29 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*35+1*50) | 2 465 305 |
| 30 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*50) | 2 523 056 |
| 31 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*50+1*16) | 2 540 562 |
| 32 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*70) | 2 534 296 |
| 33 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*70+1*16) | 2 642 849 |
| 34 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95) | 2 638 779 |
| 35 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*25) | 2 677 872 |
| 36 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95) | 2 717 868 |
| 37 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*16) | 2 724 763 |
| 38 | Реконструкция 1 км ВЛ-04кВ (полная СИП 3*95+1*95+1*25) | 2 741 589 |
| 39 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (замена провода ) СИП-3 1*120 | 1 735 396 |
| 40 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (замена провода ) СИП-3 1*70 | 1 568 944 |
| 41 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (замена провода ) совместный подвес СИП3 1*120 | 2 494 779 |
| 42 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (замена провода ) совместный подвес СИП3 1*70 | 2 161 875 |
| 43 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (подвеска провода ) СИП 3 1*120 | 1 666 759 |
| 44 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (подвеска провода ) СИП 3 1*70 | 1 500 307 |
| 45 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (с полным демонтажем) сип 3 1*120 | 3 559 492 |
| 46 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (с полным демонтажем) сип 3 1*70 | 3 395 067 |
| 47 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (с полным демонтажем) сип 3 1*95 | 3 425 600 |
| 48 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*50) с установкой деревянных опор | 3 685 928 |
| 49 | Реконструкция 1 км ВЛ-10кВ (замена 1 опоры и 1 пролета 50м.п.) | 320 828 |
| 50 | Реконструкция 1 км ВЛ-10кВ (замена провода) СИП-3 1*95 | 1 599 304 |
| 51 | Реконструкция 1 км ВЛ-10кВ (замена провода) совместный подвес СИП3 1*95 | 2 222 595 |
| 52 | Реконструкция 1 км ВЛ-10кВ (подвеска провода) СИП-3 1*95 | 1 530 667 |
| 53 | Реконструкция 1 км совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛИ-0,4кВ (СИП-3 1*95, СИП-2 3*95+1*16) с освещением и полной заменой опор | 5 467 121 |
| 54 | Реконструкция 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95) | 460 928 |
| 55 | Реконструкция 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*50+1*16) | 410 050 |
| 56 | Реконструкция 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*70+1*16) | 417 324 |
| 57 | Реконструкция 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*16) | 427 171 |
| 58 | Реконструкция 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) | 428 866 |
| 59 | Реконструкция 100м ВЛ-10 (замена провода) СИП-3 1*95 | 241 650 |
| 60 | Реконструкция 100м ВЛ-10 (СИП-3 1*120) | 598 176 |
| 61 | Реконструкция 100м ВЛ-10 (СИП-3 1*50) с установкой дерев.опор | 628 336 |
| 62 | Реконструкция 100м ВЛ-10 (СИП-3 1*95) | 584 061 |
| 63 | Реконструкция 100м совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*95, СИП-2 3*95+1*95+1*16) с освещением и полной заменой опор | 1 017 804 |
| 64 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25 ММ2 с дерев.опор на км) | 2 473 163 |
| 65 | Реконструкция 1 км КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х120-1кВ) | 3 175 601 |
| 66 | Реконструкция 1 км КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х150-1кВ) | 3 426 418 |
| 67 | Реконструкция 1 км КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х185-1кВ) | 3 654 329 |
| 68 | Реконструкция 1 км КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х-240кВ) | 3 901 438 |
| 69 | Реконструкция 1 км КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х50-1кВ) | 2 760 212 |
| 70 | Реконструкция 1 км КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х70-1кВ) | 2 863 580 |
| 71 | Реконструкция 1 км КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х95-1кВ) | 3 026 892 |
| 72 | Реконструкция 1 км КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х120-1кВ) | 4 974 508 |
| 73 | Реконструкция 1 км КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х150-1кВ) | 5 441 407 |
| 74 | Реконструкция 1 км КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х185-1кВ) | 5 904 703 |
| 75 | Реконструкция 1 км КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х240-1кВ) | 6 420 040 |
| 76 | Реконструкция 1 км КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х70-1кВ) | 4 350 467 |
| 77 | Реконструкция 1 км КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х95-1кВ) | 4 677 091 |
| 78 | Реконструкция ТП (замена тр-ра 1000кВ) | 904 671 |
| 79 | Реконструкция ТП (замена тр-ра 100кВ) | 324 225 |
| 80 | Реконструкция ТП (замена тр-ра 160кВ) | 383 382 |
| 81 | Реконструкция ТП (замена тр-ра 250кВ) | 458 662 |
| 82 | Реконструкция ТП (замена тр-ра 400кВ) | 563 545 |
| 83 | Реконструкция ТП (замена тр-ра 630кВ) | 661 349 |
| 84 | Реконструкция ТП (замена тр-ров 2*1000кВ) | 1 779 713 |
| 85 | Реконструкция ТП (замена тр-ров 2*100кВ) | 597 930 |
| 86 | Реконструкция ТП (замена тр-ров 2*1600кВ) | 2 979 593 |
| 87 | Реконструкция ТП (замена тр-ров 2*160кВ) | 731 344 |
| 88 | Реконструкция ТП (замена тр-ров 2*250кВ) | 881 903 |
| 89 | Реконструкция ТП (замена тр-ров 2*400кВ) | 1 091 669 |
| 90 | Реконструкция ТП (замена тр-ров 2*630кВ) | 1 287 278 |
| 91 | Реконструкция ТП (замена ячейки 0,4 кВ ЩО-70-1-42) | 353 417 |
| 92 | Реконструкция ТП (замена ячейки 10 кВ с вакуумным выключателем) | 1 502 975 |
| 93 | Реконструкция ТП (замена ячейки 10 кВ с выключателем нагрузки) | 410 706 |
| 94 | Реконструкция ТП (установка новой ЩО-70-1-42) | 327 393 |
| 95 | Реконструкция ТП (установка ячейки 10 кВ с вакуумным выключателем) | 1 461 539 |
| 96 | Реконструкция ТП (установка ячейки 10 кВ с выключателем нагрузки) | 380 682 |
| 97 | Реконструкция ТП. Замена автомата АВ 200 А | 70 531 |
| 98 | Установка КД-209 (на 12 групп, если рек-я то еще + 20т.р. с НДС) | 316 433 |
| 99 | Установка КД-209 (на 5 групп, если рек-я то еще + 20т.р. с НДС) | 231 371 |
| 100 | Установка КД-211 (2-х секционный, если рек-я то еще + 20т.р. с НДС) | 367 334 |
| 101 | Устройство ответвлений (СИП 2*16) | 8 086 |
| 102 | Устройство ответвлений (СИП 4*16) | 12 604 |
| 103 | Устройство ответвлений (СИП 4*25) | 13 897 |
| 104 | Установка щита учета | 41 735 |
| 105 | Реконструкция КРУН-10 кВ | 1 801 206 |
| 106 | Просека на 1 Га (без восстановительной стоимости) | 1 107 407 |
| 107 | Восстановление дорожного покрытия, 1 м2 | 1 430 |
| 108 | Устройства лежневых дорог, 1 км | 8 192 160 |

* при формировании единичных расценок не учитывались возможные затраты на реализацию специальных технических условий по переустройству сооружений и коммуникаций транспортной, газовой и иной инженерной инфраструктуры при пересечении последних линейными электросетевыми объектами и затраты на восстановление нарушенного благоустройства.

| (должность) | М.П. | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |