Акционерное общество

«ЛОЭСК – Электрические сети Санкт – Петербурга и Ленинградской области» (АО «ЛОЭСК»)

настоящим извещением приглашает к участию в открытом конкурсе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключить договор на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК»

| Способ осуществления закупки: | Открытый конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
| --- | --- |
| Дата начала срока подачи заявок: | 25.09.2020 |
| Право заключить договор на: | Выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» Список лотов и их начальные (максимальные) цены приведены в Таблице №1 «Состав закупки» (прилагается к карточке открытого конкурса). |
| Место выполнения работ: | Место выполнения работ указано в Таблице 1 «Состав закупки» (прилагается к карточке настоящего открытого конкурса). |
| Начальная (максимальная) цена договора по лоту: | Не более - 29 202 655,00 руб. без НДС, кроме того НДС по ставке 20 % - 5 840 531,00 руб. и всего с НДС – 35 043 186,00 руб. |
| Срок выполнение работ: | В соответствии с Таблицей 1 «Состав закупки» (прилагается к карточке настоящего открытого конкурса). |
| Местонахождение Заказчика: | 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Ладожская, д.3А |
| Почтовый адрес Заказчика: | 197110, г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42, лит. «А». |
| Контактное лицо по организационным вопросам: | Ахметшина Лилия Расимовна, тел./факс: (812) 3344747(доб.1623), Ahmetshina-LR@loesk.ru |
| Контактное лицо по техническим вопросам: | Бычихин Олег Викторович, тел./факс: (812) 3344747/3344748 (1565) |
| Документация о проведении открытого конкурса для субъектов малого и среднего предпринимательства: | Документация о проведении открытого конкурса в электронной форме в полном объеме доступна для ознакомления на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru и на электронной торговой площадке (www.roseltorg.ru) начиная с « 25 » сентября 2020 года. |
| Срок, место и порядок предоставления закупочной документации: | По запросу любого Претендента, оформленному и представленному в порядке, установленном в извещении, документации о проведении открытого конкурса, Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней предоставляет Претенденту, от которого получен запрос, документацию о проведении открытого конкурса на бумажном носителе. При этом документация о проведении отрытого конкурса на бумажном носителе выдается после внесения Претендентом платы за предоставление документации, если такая плата установлена, и указание об этом содержится в извещении о проведении открытого конкурса. Запрос должен содержать наименование Претендента, контактное лицо, телефон и электронный адрес для связи. |
| Место проведения конкурса для субъектов малого и среднего предпринимательства: | Электронная торговая площадка «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru). |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме: | 12.10.2020, 09:30 (МСК) |
| Порядок подачи заявок и подведения итогов открытого конкурса: | Порядок подачи заявок и подведения итогов закупочной процедуры установлены документацией о проведении открытого конкурса в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт и Положением о закупке АО «ЛОЭСК». Подведение итогов осуществляется в следующем порядке: Рассмотрение первых частей заявок осуществляется комиссией по истечении срока подачи заявок в течение двух рабочих дней. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом конкурсе Заказчик размещает протокол рассмотрения первых частей заявок на электронной торговой площадке «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru) и на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru. Рассмотрение вторых частей заявок осуществляется комиссией в течение двух рабочих дней с даты размещения протокола рассмотрения первых частей. По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе Заказчик размещает протокол рассмотрения вторых частей заявок на электронной торговой площадке «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru) и на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru. Рассмотрение ценовых предложений заявок осуществляется комиссией в течение двух рабочих дней с даты размещения протокола рассмотрения вторых частей. Заказчик размещает итоговый протокол на электронной торговой площадке «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru) и на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru. |

Заказчик вправе отменить настоящий конкурс до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. По истечении указанного срока и до заключения договора Заказчик вправе отменить настоящую закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством РФ

УТВЕРЖДЕНО

Решением Председателя ЦЗК

АО «ЛОЭСК»

№          от                             г.

________________ Н.Н. Магдеев

Карточка открытого конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК».

Настоящая карточка открытого конкурса в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» является неотъемлемой частью извещения и устанавливает условия проведения закупки.

| Описание работ |
| --- |
| 1.1. Наименование работ: | Строительство электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» по лоту в Таблице 1 «Состав закупки» По объектам строительства: Этап 1 – выполнение изыскательских работ и обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту, в соответствии с Заданием на проведение работ по получению разрешительной документации (Приложение № 1 к Договору); Этап 2 - разработка Проектно-сметной документации в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору); Этап 3 – выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектно-сметной документацией в установленные Договором сроки. |
| 1.2. Место выполнения работ: | Место выполнения работ указано в Таблице 1 «Состав закупки» (прилагается к настоящей карточке открытого конкурса). |
| 1.3. Особенности заключения договора: | Победитель конкурса вправе предложить Заказчику заключить Договор на условиях, улучшающих его исполнение для Заказчика по сравнению с условиями, указанными Победителем в составе заявки, в том числе по более низкой цене. Заказчик вправе отказаться от такого предложения, в таком случае Договор заключается на условиях, указанных в заявке Победителя. |
| 1.4. Особенности конкурса для субъектов малого и среднего предпринимательства | Заказчик вправе отменить настоящий конкурс до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. По истечении срока отмены конкурентной закупки, указанного в настоящем пункте, и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение подрядчика только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством РФ. |
| 2. Дополнительные обязательные квалификационные требования к претендентам (п.2.2.4. Документации) |
| 2.1. Дополнительные обязательные квалификационные требования к претендентам: | а) Наличие у претендента специальной техники, необходимой для производства работ, являющихся предметом закупки. Минимальный объем техники в соответствии с видами работ указан в таблице №1, также претендент может предоставить подтверждение наличия не указанной в таблице специальной техники, но необходимой в соответствии с технологическим процессом при производстве работ. Наличие указанной или эквивалентной техники претендент подтверждает предоставлением формы ОС-1 или предоставлением копий договоров аренды, при этом срок аренды спецтехники должен превышать срок выполнения работ по договору. Таблица №1 Виды работ Специальная техника Новое строительство/реконструкция кабельных линий Экскаватор-погрузчик многофункциональный *С учетом специфики местности выполняемых работ: малогабаритная, высокопроходимая, землеройная техника. Новое строительство/реконструкция воздушных линий БКМ, АГП, Экскаватор-погрузчик многофункциональный Реконструкция ТП Манипулятор Новое строительство ТП | Экскаватор-погрузчик многофункциональный, манипулятор, кран-погрузочный б) наличие у Претендента офисных и/или производственных помещений на территории Санкт-Петербурга или Ленинградской области, что подтверждается предоставлением выписки из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающей право собственности (аренды) на объект недвижимости, выданной не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты подачи участником закупки заявки на участие в настоящем открытом конкурсе, либо копий договоров аренды офисных и/или производственных помещений, с приложением копии акта передачи арендованного недвижимого имущества от арендодателя Претенденту (арендатору) (в случае постановки Претендента на налоговый учет в налоговом органе по месту его нахождения за пределами территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга и предоставлением гарантийного письма в адрес Заказчика с обязательством Претендента в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора по результатам закупки (в случае признания Претендента победителем) осуществить постановку на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица либо по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя на территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга либо предоставлением документов, подтверждающих выполнение работ вахтовым методом, документы, подтверждающие наличие у Претендента офисных и производственных помещений на территории Санкт-Петербурга или Ленинградкой области не предоставляются); в) в случае постановки Претендента на налоговый учет в налоговом органе по месту его нахождения за пределами территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга, Претендент предоставляет копии документов, подтверждающих постановку на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица либо по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя на территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга. Претендент вправе предоставить гарантийное письмо в адрес Заказчика с обязательством Претендента в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора по результатам закупки (в случае признания Претендента победителем) осуществить постановку на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица либо по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя на территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга либо предоставить документы, подтверждающие выполнение работ вахтовым методом либо с привлечением субподрядной организации. |
| 3. Обязательные условия исполнения Договора |
| 3.1. Соответствие техническому заданию: | Выполнение работ согласно Техническому заданию, Заданию на проведение работ по получению разрешительной документации (прилагаются к настоящей карточке конкурса). |
| 3.2. Начальная (максимальная) цена лота: | Начальная (максимальная) цена лота указана в Таблице 1 «Состав закупки». Предложение Претендента по цене должно являться максимальной ориентировочной стоимостью работ и соответствовать Рекомендациям о порядке формирования сметной стоимости работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в АО «ЛОЭСК» для работ, выполняемых подрядным способом. Рекомендации прилагаются к документации о проведении открытого конкурса на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК». |
| 3.3. Начало выполнения работ и срок выполнения работ: | Начало и срок выполнения работ по лоту указан в Таблице 1 «Состав закупки» (прилагается к карточке настоящего конкурса). |
| 3.4. Условия оплаты: | По объектам строительства: Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов: заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1; подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1; выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов: заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2; подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2; выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов: подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору; выставленного Подрядчиком счета-фактуры. В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов: заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору; подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11); разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора; выставленного Подрядчиком счета-фактуры; при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору. |
| 4. Требования к условиям исполнения Договора и претендентам, являющиеся критериями оценки |
| Критерий | Порядок оценки | Значимость критерия |
| 4.1. Цена лота: не более цены лота, указанной в Таблице 1 «Состав закупки». | Заявка участника, содержащая наименьшую цену лота, получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение наименьшей цены лота к цене лота, содержащейся в оцениваемой заявке. | 0,7 |
| 4.2. Количество исполненных аналогичных договоров за период с 01.01.2018 до даты подачи заявки. Аналогичными предмету открытого конкурса признаются работы по оформлению ИРД, проектированию и строительству электрических сетей уровней напряжения НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ). Подтверждается предоставлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий исполненных в полном объеме и в срок и без замечаний контрактов (договоров) со всеми приложениями, на которые имеются ссылки в тексте контрактов (договоров) и которые являются их неотъемлемыми частями, а также включая копии актов сдачи-приемки выполненных работ или иных документов, подтверждающих факт выполнения работ. Контракты (договоры) должны быть исполнены без применения к участнику штрафных санкций, без наличия претензий по данному контракту (договору), а также без наличия судебных разбирательств по указанным контрактам (договорам). | Заявка участника открытого конкурса, содержащая наибольшее количество копий ранее исполненных договоров (контрактов) за период с 01.01.2018 до даты окончания подачи заявок, подтверждающих опыт выполнения аналогичных работ, сопоставимых по составу и по стоимости предмету открытого конкурса (не менее 50% начальной (максимальной) цены договора), получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение количеству копий ранее исполненых договоров (контрактов), содержащейся в оцениваемой заявке к наибольшего количества копий ранее исполненых договоров (контрактов). | 0,3 |
| 5. Дополнительные требования к прилагаемой документации |
| 5.1. В составе заявки Претендент также предоставляет: | 5.1. Документы, подтверждающие соответствие Претендента дополнительным квалификационным требованиям к Претендентам, указанным в пункте 2 карточки открытого конкурса. |
|  | 5.2. Проект договора подряда. (В полях «сумма» и «объект» вписать «согласно предложению») Технические задания заказчика, Задания на проведение работ по получению разрешительной документации и локальные сметы в качестве приложений к договору прикладывать в состав заявки не требуется. |
|  | 5.3. В случае если от имени Претендента действует иное лицо допускается предоставление Претендентом в составе заявки копии доверенности на осуществление действий от имени Претендента, заверенную печатью Претендента и подписанную руководителем Претендента. |
| 6. Срок заключения Договоров |
| 6.1. Срок направления договоров на электронную торговую площадку: | В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты публикации итогового протокола, содержащего итоги открытого конкурса. |
| 6.2. Срок возврата, подписанного победителем договора: | 5 (пять) рабочих дней с даты размещения проекта договора на электронной торговой площадке Заказчиком. |
| 6.3. Общий срок подписания договора: | Не более 20 (двадцать) рабочих дней, но не ранее 10 (десять) календарных дней с даты публикации итогового протокола, содержащего итоги открытого конкурса. |
| Иные сведения, определенные Положением о закупке АО «ЛОЭСК» |
| 7.1. Иные сведения, определенные Положением о закупке и более подробные условия проведения открытого конкурса, содержатся в конкурсной документации. |

Таблица 1. Состав закупки.

| № лота | Сл.№ | Наименование лота | Местонахождение объекта в ЛО | Срок выполнения работ | Начальная (максимальная) цена по всему лоту | Начальная (максимальная) цена, с пообъектной разбивкой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 3953 | Строительство БКТП на пр. Кирова в г. Подпорожье ЛО | г. Подпорожье ЛО | Не более 250 (двухсот пятидесяти) календарных дней с даты заключения договора | 29 202 655,00 руб. – без НДС, кроме того НДС по ставке 20 % - 5 840 531,00 руб. и всего с НДС – 35 043 186,00 руб. | 2 978 392,50 руб. - без НДС, кроме того НДС по ставке 20 % - 595 678,50 руб. и всего с НДС – 3 574 071,00 руб. |
|  |  | Строительство КЛ-10 кВ от опоры №22 ВЛ-10 кВ ф. 267-03 (ВЛ-10 кВ от оп. КВЛ-10 кВ до КТП-103 (15) инв. №000004877) до БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова в г. Подпорожье ЛО |  |  |  | 975 264,17 руб. - без НДС, кроме того НДС по ставке 20 % - 195 052,83 руб. и всего с НДС – 1 170 317,00 руб. |
|  |  | Строительство КЛ-10 кВ от опоры №4 ВЛ-10 кВ ф. 267-10 (ВЛ-10 кВ от ПС-267 до ТП-87 инв. №150000509) до БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова в г. Подпорожье ЛО |  |  |  | 7 437 225,83 руб. - без НДС, кроме того НДС по ставке 20 % - 1 487 445,17 руб. и всего с НДС – 8 924 671,00 руб. |
|  |  | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта №1 (дом №1) (I очередь) заявителя в г. Подпорожье ЛО |  |  |  | 3 380 860,00 руб. - без НДС, кроме того НДС по ставке 20 % - 676 172,00 руб. и всего с НДС –4 057 032,00 руб. |
|  |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта (котельной) (I очередь) заявителя в г. Подпорожье ЛО |  |  |  | 1 983 442,50 руб. - без НДС, кроме того НДС по ставке 20 % - 396 688,50 руб. и всего с НДС – 2 380 131,00 руб. |
|  |  | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта №2 (дом №2) (II очередь) заявителя в г. Подпорожье ЛО |  | Не более 615 (шестьсот пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора |  | 4 352 976,67 руб. - без НДС, кроме того НДС по ставке 20 % - 870 595,33 руб. и всего с НДС – 5 223 572,00 руб. |
|  |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта №3 (дом №3) (II очередь) заявителя в г. Подпорожье ЛО |  | Не более 615 (шестьсот пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора |  | 2 408 743,33 руб. - без НДС, кроме того НДС по ставке 20 % - 481 748,67 руб. и всего с НДС – 2 890 492,00 руб. |
|  |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта №4 (дом №4) (III очередь) заявителя в г. Подпорожье ЛО |  | Не более 980 (девятьсот восьмидесяти) календарных дней с даты заключения договора |  | 1 315 112,50 руб. - без НДС, кроме того НДС по ставке 20 % - 263 022,50 руб. и всего с НДС – 1 578 135,00 руб. |
|  |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта №5 (дом №5) (III очередь) заявителя в г. Подпорожье ЛО |  | Не более 980 (девятьсот восьмидесяти) календарных дней с даты заключения договора |  | 1 375 869,17 руб. - без НДС, кроме того НДС по ставке 20 % - 275 173,83 руб. и всего с НДС – 1 651 043,00 руб. |
|  |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта (магазин) (III очередь) заявителя в г. Подпорожье ЛО |  | Не более 980 (девятьсот восьмидесяти) календарных дней с даты заключения договора |  | 2 226 471,67 руб. - без НДС, кроме того НДС по ставке 20 % - 445 294,33 руб. и всего с НДС – 2 671 766,00 руб. |
|  |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта №6 (дом №6) (IV очередь) заявителя в г. Подпорожье ЛО |  | Не более 1350 (одна тысяча триста пятьдесят) календарных дней с даты заключения договора |  | 768 296,67 руб. - без НДС, кроме того НДС по ставке 20 % - 153 659,33 руб. и всего с НДС – 921 956,00 руб. |

Приложение №1 к Форме №2

Приложение к предложению Претендента по предмету открытого конкурса для субъектов малого и среднего предпринимательства

| № лота | Сл.№ | Наименование лота | Местонахождение объекта в ЛО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3953 | Строительство БКТП на пр. Кирова в г. Подпорожье ЛО | г. Подпорожье ЛО |
|  |  | Строительство КЛ-10 кВ от опоры №22 ВЛ-10 кВ ф. 267-03 (ВЛ-10 кВ от оп. КВЛ-10 кВ до КТП-103 (15) инв. №000004877) до БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова в г. Подпорожье ЛО |  |
|  |  | Строительство КЛ-10 кВ от опоры №4 ВЛ-10 кВ ф. 267-10 (ВЛ-10 кВ от ПС-267 до ТП-87 инв. №150000509) до БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова в г. Подпорожье ЛО |  |
|  |  | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта №1 (дом №1) (I очередь) заявителя в г. Подпорожье ЛО |  |
|  |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта (котельной) (I очередь) заявителя в г. Подпорожье ЛО |  |
|  |  | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта №2 (дом №2) (II очередь) заявителя в г. Подпорожье ЛО |  |
|  |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта №3 (дом №3) (II очередь) заявителя в г. Подпорожье ЛО |  |
|  |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта №4 (дом №4) (III очередь) заявителя в г. Подпорожье ЛО |  |
|  |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта №5 (дом №5) (III очередь) заявителя в г. Подпорожье ЛО |  |
|  |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта (магазин) (III очередь) заявителя в г. Подпорожье ЛО |  |
|  |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта №6 (дом №6) (IV очередь) заявителя в г. Подпорожье ЛО |  |

- ПОДТВЕРЖДАЕМ, что в случае победы работы будут выполнены в сроки, указанные в Таблице 1 «Состав закупки» (графа 5) карточки настоящего открытого конкурса, а также согласно Техническому заданию, заданию на проведение работ по получению разрешений и согласований.

- В случае победы обязуемся заключить договор по форме АО «ЛОЭСК» по любой из работ (условия оплаты указаны в п. 3.4 карточки открытого конкурса, подтверждаем).

(наименование организации – Претендента)

осведомлено, что Заказчик вправе отказаться от проведения настоящего открытого конкурса в целом либо в отношении одного или нескольких лотов до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. По истечении указанного срока и до заключения договора Заказчик вправе отменить настоящую закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством РФ.

| Количество исполненных аналогичных договоров за период с 01.01.2018 до даты подачи заявки. Аналогичными предмету открытого конкурса признаются работы по оформлению ИРД, проектированию и строительству электрических сетей уровней напряжения НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ). Подтверждается предоставлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий исполненных в полном объеме и в срок, и без замечаний контрактов (договоров) со всеми приложениями, на которые имеются ссылки в тексте контрактов (договоров) и которые являются их неотъемлемыми частями, а также включая копии актов сдачи-приемки выполненных работ или иных документов, подтверждающих факт выполнения работ. Контракты (договоры) должны быть исполнены без применения к участнику штрафных санкций, без наличия претензий по данному контракту (договору), а также без наличия судебных разбирательств по указанным контрактам (договорам). | Указывается количество договоров |
| --- | --- |
| Претендент подтверждает обязательные условия исполнения договора. | Подтверждаю |
| (должность) | М.П. | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |

Форма №8

Ценовое предложение Претендента по предмету открытого конкурса, участниками которого могут быть только субъектов малого и среднего предпринимательства

(наименование организации – Претендента)

| № лота | Сл.№ | Наименование лота | Местонахождение объекта в ЛО | Предлагаемая цена лота | Предлагаемая цена лота, с пообъектной разбивкой, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 3953 | Строительство БКТП на пр. Кирова в г. Подпорожье ЛО | г. Подпорожье ЛО | – без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - и всего с НДС – | – без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - и всего с НДС – |
|  |  | Строительство КЛ-10 кВ от опоры №22 ВЛ-10 кВ ф. 267-03 (ВЛ-10 кВ от оп. КВЛ-10 кВ до КТП-103 (15) инв. №000004877) до БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова в г. Подпорожье ЛО |  |  | – без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - и всего с НДС – |
|  |  | Строительство КЛ-10 кВ от опоры №4 ВЛ-10 кВ ф. 267-10 (ВЛ-10 кВ от ПС-267 до ТП-87 инв. №150000509) до БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова в г. Подпорожье ЛО |  |  | – без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - и всего с НДС – |
|  |  | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта №1 (дом №1) (I очередь) заявителя в г. Подпорожье ЛО |  |  | – без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - и всего с НДС – |
|  |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта (котельной) (I очередь) заявителя в г. Подпорожье ЛО |  |  | – без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - и всего с НДС – |
|  |  | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта №2 (дом №2) (II очередь) заявителя в г. Подпорожье ЛО |  |  | – без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - и всего с НДС – |
|  |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта №3 (дом №3) (II очередь) заявителя в г. Подпорожье ЛО |  |  | – без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - и всего с НДС – |
|  |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта №4 (дом №4) (III очередь) заявителя в г. Подпорожье ЛО |  |  | – без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - и всего с НДС – |
|  |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта №5 (дом №5) (III очередь) заявителя в г. Подпорожье ЛО |  |  | – без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - и всего с НДС – |
|  |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта (магазин) (III очередь) заявителя в г. Подпорожье ЛО |  |  | – без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - и всего с НДС – |
|  |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта №6 (дом №6) (IV очередь) заявителя в г. Подпорожье ЛО |  |  | – без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - и всего с НДС – |

| (должность) | М.П. | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |