Акционерное общество

«ЛОЭСК – Электрические сети Санкт – Петербурга и Ленинградской области» (АО «ЛОЭСК»)

настоящим извещением приглашает к участию в открытом запросе предложений на право заключить договоры на выполнение работ по строительству электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» по адресам:

д. Янино-1 Всеволожского района ЛО; г. Кудрово Всеволожского района ЛО

| Способ осуществления закупки: | Открытый запрос предложений |
| --- | --- |
| Дата начала срока подачи заявок: | 25.11.2020 |
| Право заключить договоры на: | Выполнение работ по строительству электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК». Список лотов и их начальные (максимальные) цены приведены в Таблице №1 «Состав закупки» (прилагается к карточке запроса предложений). |
| Место выполнения работ: | Место выполнения работ указано в Таблице 1 «Состав закупки» (прилагается к карточке настоящего запроса предложений). |
| Начальная (максимальная) цена договора по лоту: | Лот № 1 – 15 732 529,00 (Пятнадцать миллионов семьсот тридцать две тысячи пятьсот двадцать девять рублей 00 коп.); Лот № 2 – 19 100 700,00 (Девятнадцать миллионов сто тысяч семьсот рублей 00 коп.); Лот № 3 – 18 176 086,00 (Восемнадцать миллионов сто семьдесят шесть тысяч восемьдесят шесть рублей 00 коп.). Цена договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением договора, в т.ч. доставку товара, пошлины, налоги и сборы, все затраты Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) и иные обязательные платежи. |
| Срок выполнения работ: | Лот № 1 - не более 150 (ста пятидесяти) календарных дней с даты подписания договора; Лот № 2 – не более 200 (двухсот) календарных дней с даты подписания договора; Лот № 3 – не более 200 (двухсот) календарных дней с даты подписания договора. |
| Местонахождение Заказчика: | 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Ладожская, д.3А |
| Почтовый адрес Заказчика: | 197110, г. Санкт-Петербург, Песочная набережная, 42 «А». |
| Контактное лицо по организационным вопросам: | Ахметшина Лилия Расимовна, тел./факс: (812) 3344747 (доб.1623), Ahmetshina-LR@loesk.ru |
| Контактное лицо по техническим вопросам: | Бычихин Олег Викторович, тел./факс: (812) 3344747/3344748 (1565). |
| Документация о запросе предложений: | Документация об открытом запросе предложений в полном объеме доступна для ознакомления на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru начиная с 25.11.2020 года. |
| Срок, место и порядок предоставления закупочной документации: | По запросу любого Претендента, оформленному и представленному в порядке, установленном в извещении, документации о проведении запроса предложений, Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней предоставляет Претенденту, от которого получен запрос, документацию о запросе предложений на бумажном носителе. При этом документация о запросе предложений на бумажном носителе выдается после внесения Претендентом платы за предоставление документации, если такая плата установлена, и указание об этом содержится в извещении о проведении запроса предложений. Запрос должен содержать наименование Претендента, контактное лицо, телефон и электронный адрес для связи. |
| Место и срок подачи заявок на участие в запросе предложений: | Заявки могут быть представлены Заказчику по адресу: 197110, г. Санкт-Петербург, Песочная набережная, 42 «А», администратору на ресепшн (пн.-чт.: с 8.30 до 17.30; пт.: с 8.30 до 16.15; сб., вс.-выходной). Не позднее: 07.12.2020 в 09:30 (мск) |
| Место проведения запроса предложений: | г. Санкт-Петербург, Песочная набережная, 42 «А», служба закупок (каб. 309). |
| Дата и время публичного вскрытия конвертов с заявками: | 07.12.2020 в 09:30 (мск) |
| Срок рассмотрения заявок и подведения итогов запроса предложений не позднее: | 09.12.2020 |
| Порядок подачи заявок и подведения итогов закупки: | Порядок подачи заявок и подведения итогов закупочной процедуры установлены документацией о запросе предложений на право заключить договоры на выполнение работ по строительству электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» и Положением о закупке АО «ЛОЭСК». |

Заказчик вправе отменить настоящий запрос предложений по одному и более предмету закупки (лота) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. По истечении указанного срока и до заключения договора Заказчик вправе отменить настоящую закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством РФ

УТВЕРЖДЕНО

Решением Председателя ЦЗК АО «ЛОЭСК»

№ 189 от  25.11.2020 г.

________________ Н.Н. Магдеев

Карточка запроса предложений

на право заключить договоры на выполнение работ по строительству электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» по адресам:

д. Янино-1 Всеволожского района ЛО; г. Кудрово Всеволожского района ЛО

Настоящая карточка запроса предложений является неотъемлемой частью извещения о запросе предложений на право заключить договоры на выполнение работ по строительству электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» и устанавливает условия проведения конкретной закупки.

| Дата и время публичного вскрытия конвертов с заявками: | 07.12.2020 в 09:30 (мск) |
| --- | --- |
| Дата и время окончания срока подачи заявок: | 07.12.2020 в 09:30 (мск) |
| Срок рассмотрения заявок и подведения итогов не позднее: | 09.12.2020 |
| Описание работ |
| 1.1. Наименование работ: | Строительство электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК», приведенным в Таблице 1 «Состав закупки» По объектам строительства: Этап 1 – выполнение изыскательских работ и обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту, в соответствии с Заданием на проведение работ по получению разрешительной документации (Приложение № 1 к проекту Договора); Этап 2 - разработка Проектно-сметной документации в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к проекту Договора); Этап 3 – выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектно-сметной документацией в установленные Договором сроки. |
| 1.2. Место выполнения работ: | Место выполнения работ по лоту указано в Таблице 1 «Состав закупки» (прилагается к карточке запроса предложений). |
| 1.3. Особенности заключения договора: | По итогам проведения настоящего запроса предложений по лотам, составляющим закупку, с победителями заключаются отдельные договоры. Победитель запроса предложений вправе предложить Заказчику заключить Договор на условиях, улучшающих его исполнение для Заказчика по сравнению с условиями, указанными Победителем в составе заявки, в том числе по более низкой цене. Заказчик вправе отказаться от такого предложения, в таком случае Договор заключается на условиях, указанных в заявке Победителя. |
| 1.4. Особенности запроса предложений | Заказчик вправе отменить настоящий запрос предложений по одному и более предмету закупки (лота) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. По истечении указанного срока и до заключения договора Заказчик вправе отменить настоящую закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством РФ. В отношении каждого лота определяется самостоятельный победитель. |
| Дополнительные обязательные квалификационные требования к претендентам (п. 2.2.4. Документации) |
| 2. Дополнительные обязательные квалификационные требования к претендентам: | а) Наличие у претендента специальной техники, необходимой для производства работ, являющихся предметом закупки. Минимальный объем техники в соответствии с видами работ указан в таблице №1, также претендент может предоставить подтверждение наличия не указанной в таблице специальной техники, но необходимой в соответствии с технологическим процессом при производстве работ. Наличие указанной или эквивалентной техники претендент подтверждает предоставлением формы ОС-1 или предоставлением копий договоров аренды, при этом срок аренды спецтехники должен превышать срок выполнения работ по договору. Таблица №1 Виды работ Специальная техника Новое строительство/реконструкция кабельных линий Экскаватор-погрузчик многофункциональный Новое строительство/реконструкция воздушных линий БКМ, АГП, Экскаватор-погрузчик многофункциональный Реконструкция ТП Манипулятор Новое строительство ТП Экскаватор-погрузчик многофункциональный, манипулятор, кран-погрузочный б) наличие у Претендента офисных и/или производственных помещений на территории Санкт-Петербурга или Ленинградской области, что подтверждается предоставлением выписки из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающей право собственности (аренды) на объект недвижимости, выданной не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты подачи заявки на участие в настоящем запросе предложений, либо копий договоров аренды офисных и/или производственных помещений, с приложением копии акта передачи арендованного недвижимого имущества от арендодателя Претенденту (арендатору) (в случае постановки Претендента на налоговый учет в налоговом органе по месту его нахождения за пределами территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга и предоставлением гарантийного письма в адрес Заказчика с обязательством Претендента в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора по результатам закупки (в случае признания Претендента победителем) осуществить постановку на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица либо по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя на территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга либо предоставлением документов, подтверждающих выполнение работ вахтовым методом, документы, подтверждающие наличие у Претендента офисных и производственных помещений на территории Санкт-Петербурга или Ленинградкой области не предоставляются); в) в случае постановки Претендента на налоговый учет в налоговом органе по месту его нахождения за пределами территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга, Претендент предоставляет копии документов, подтверждающих постановку на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица либо по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя на территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга. Претендент вправе предоставить гарантийное письмо в адрес Заказчика с обязательством Претендента в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора по результатам закупки (в случае признания Претендента победителем) осуществить постановку на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица либо по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя на территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга либо предоставить документы, подтверждающие выполнение работ вахтовым методом либо с привлечением субподрядной организации. |
| Обязательные условия исполнения Договора |
| 3.1. Соответствие техническому заданию: | Выполнение работ согласно Техническому заданию, Заданию на проведение работ по получению разрешительной документации (прилагаются к настоящей карточке). |
| 3.2. Начальная (максимальная) цена лота: | Начальная (максимальная) цена лота указана в Таблице 1 «Состав закупки». Предложение Претендента по цене должно являться максимальной ориентировочной стоимостью работ и соответствовать Рекомендациям о порядке формирования сметной стоимости работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в АО «ЛОЭСК» для работ, выполняемых подрядным способом. Рекомендации прилагаются к документации о запросе предложений на выполнение работ по строительству электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК». |
| 3.3. Срок выполнения работ: | Начало и срок выполнения работ по лоту указан в Таблице 1 «Состав закупки» (прилагается к карточке запроса предложений). |
| 3.4. Условия оплаты: | По объектам строительства: Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов: подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1; выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов: заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2; подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2; выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов: подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору; выставленного Подрядчиком счета-фактуры. В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов: заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору; подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11); разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора; выставленного Подрядчиком счета-фактуры; при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору. * для договоров, заключаемых с субъектами малого и среднего предпринимательства, срок оплаты указывается не более 15 (пятнадцати) рабочих дней. |
| Требования к условиям исполнения Договора и претендентам, являющиеся критериями оценки |
| Критерий | Порядок оценки | Значимость критерия |
| 4.1. Цена лота: не более цены лота, указанной в Таблице 1 «Состав закупки». Цена договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением договора, в т.ч. доставку товара, пошлины, налоги и сборы, все затраты Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) и иные обязательные платежи. | Заявка участника запроса предложений, содержащая наименьшую цену лота, получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение наименьшей цены лота к цене лота, содержащейся в оцениваемой заявке. В случае если участник запроса предложений (один или несколько) не является плательщиком НДС, то в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений всех участников без учета НДС. В случае если участник в своей заявке не указал цену предложения без учета НДС, Заказчик при определении рейтинга по критерию «Цена договора» вправе применить цену, представленную в заявке, без учета НДС. При оценке заявок по критерию «Цена договора» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника запроса предложений, получившего максимальное количество баллов. Договор заключается на условиях, указанных в поданной победителем запроса предложений заявке по данному критерию. | 0,6 |
| 4.2. Количество исполненных аналогичных договоров за период 01.01.2018 до даты окончания подачи заявок. Аналогичными предмету запроса предложений признаются договоры на выполнение комплекса работ по оформлению исходно-разрешительной документации, проектированию и строительству электрических сетей уровней напряжения НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ). Подтверждается предоставлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий исполненных в полном объеме и в срок и без замечаний контрактов (договоров) со всеми приложениями, на которые имеются ссылки в тексте контрактов (договоров) и которые являются их неотъемлемыми частями, а также включая копии актов сдачи-приемки выполненных работ или иных документов, подтверждающих факт выполнения работ. Контракты (договоры) должны быть исполнены без применения к участнику штрафных санкций, без наличия претензий по данному контракту (договору), а также без наличия судебных разбирательств по указанным контрактам (договорам). | Заявка участника запроса предложений, содержащая наибольшее количество копий ранее исполненных договоров (контрактов) за период с 01.01.2018 до даты окончания подачи заявок, подтверждающих опыт выполнения аналогичных работ, сопоставимых по составу и по стоимости предмету запроса предложений (не менее 30% начальной (максимальной) цены договора), получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение количеству копий ранее исполненых договоров (контрактов), содержащейся в оцениваемой заявке к наибольшего количества копий ранее исполненых договоров (контрактов) | 0,4 |
| Дополнительные требования к прилагаемой документации |
| 5. В составе заявки Претендент также предоставляет: | 5.1. Документы, подтверждающие соответствие Претендента дополнительным квалификационным требованиям к Претендентам, указанным в пункте 2 карточки запроса предложений. |
|  | 5.2. Проект договора подряда. Один подписанный экземпляр проекта договора, даже если Претендент подаёт предложение на участие в нескольких лотах. (В полях «сумма» и «объект» вписать «согласно предложению») Технические задания заказчика, Задания на проведение работ по получению разрешительной документации и локальные сметы в качестве приложений к договору прикладывать в состав заявки не требуется. |
|  | 5.3. В случае, если от имени Претендента действует иное лицо допускается предоставление Претендентом в составе заявки копии доверенности на осуществление действий от имени Претендента, заверенную печатью Претендента и подписанную руководителем Претендента. |
| Срок заключения Договоров |
| 6.1. Срок направления договоров победителю: | В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты публикации протокола, содержащего итоги запроса предложения. |
| 6.2. Срок возврата, подписанного Победителем договора: | 5 (пять) календарных дней с даты получения договора. |
| 6.3. Общий срок заключения договора: | Не более 20 (двадцати) календарных дней, но не ранее чем через 10 (десять) календарных дней с даты публикации итогового протокола, содержащего результаты закупочной процедуры. |
| Иные сведения, определенные Положением о закупке АО «ЛОЭСК» |
| 7.1. Иные сведения, определенные Положением о закупке и более подробные условия проведения запроса предложений, содержатся в документации о закупке. |

Таблица 1. Состав закупки.

| № лота | Сл.№ | Наименование лота | Местонахождение объекта в ЛО | Срок выполнения работ | Начальная (максимальная) стоимость работ по всему лоту (в.т.ч. НДС 20 % руб.) | Цена, с пообъектной разбивкой (в.т.ч. НДС 20 % руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 5537 | - Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО | д. Янино-1 Всеволожского района | Не боле 150 (ста пятидесяти) календарных дней с даты подписания договора | 15 732 529,00 | 5 011 430,00 |
|  |  | - Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-505 (ТП-7) до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО |  |  |  | 2 555 147,00 |
|  |  | - Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-1 корпуса 1 в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО |  |  |  | 2 041 488,00 |
|  |  | - Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-2 корпуса 1 в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО |  |  |  | 2 041 488,00 |
|  |  | - Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-3 корпуса 2 в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО |  |  |  | 2 041 488,00 |
|  |  | - Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-4 корпуса 3 в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО |  |  |  | 2 041 488,00 |
| 2 | 5537 | - Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-350 до проектируемой 2БКРТП-10/0,4 кВ на территории ЖК "ID Кудрово" в г. Кудрово ЛО | г. Кудрово | Не боле 200 (двухсот) календарных дней с даты подписания договора | 19 100 700,00 | 2 512 597,00 |
|  |  | - Строительство проектируемой 2БКРТП-10/0,4 кВ на территории ЖК "ID Кудрово" в г. Кудрово ЛО |  |  |  | 9 177 598,00 |
|  |  | - Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКРТП-10/0,4 кВ на территории ЖК "ID Кудрово" до ГРЩ-1 жилого дома в г. Кудрово ЛО |  |  |  | 2 041 488,00 |
|  |  | - Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКРТП-10/0,4 кВ на территории ЖК "ID Кудрово" до ГРЩ-2 жилого дома в г. Кудрово ЛО |  |  |  | 2 041 488,00 |
|  |  | - Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2БКРТП-10/0,4 кВ до проектируемой 2БКТП-1 на территории ЖК "ID Кудрово" в г. Кудрово ЛО |  |  |  | 3 327 529,00 |
| 3 | 5537 | - Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Кудрово Всеволожского района ЛО | г. Кудрово Всеволожского района | Не боле 200 (двухсот) календарных дней с даты подписания договора | 18 176 086,00 | 13 154 656,00 |
|  |  | - Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-3351 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Кудрово Всеволожского района ЛО |  |  |  | 5 021 430,00 |

Форма №3, Лист1, Лист 2

Приложение к предложению Претендента по предмету запроса предложений

| № лота | Сл.№ | Наименование лота | Местонахождение объекта в ЛО | Предлагаемая цена по всему лоту (в.т.ч. НДС 20 % руб.) | Предлагаемая цена, с пообъектной разбивкой (в.т.ч. НДС 20 % руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 5537 | - Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО | д. Янино-1 Всеволожского района |  |  |
|  |  | - Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-505 (ТП-7) до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО |  |  |  |
|  |  | - Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-1 корпуса 1 в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО |  |  |  |
|  |  | - Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-2 корпуса 1 в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО |  |  |  |
|  |  | - Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-3 корпуса 2 в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО |  |  |  |
|  |  | - Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-4 корпуса 3 в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО |  |  |  |
| 2 | 5537 | - Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-350 до проектируемой 2БКРТП-10/0,4 кВ на территории ЖК "ID Кудрово" в г. Кудрово ЛО | г. Кудрово |  |  |
|  |  | - Строительство проектируемой 2БКРТП-10/0,4 кВ на территории ЖК "ID Кудрово" в г. Кудрово ЛО |  |  |  |
|  |  | - Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКРТП-10/0,4 кВ на территории ЖК "ID Кудрово" до ГРЩ-1 жилого дома в г. Кудрово ЛО |  |  |  |
|  |  | - Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКРТП-10/0,4 кВ на территории ЖК "ID Кудрово" до ГРЩ-2 жилого дома в г. Кудрово ЛО |  |  |  |
|  |  | - Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2БКРТП-10/0,4 кВ до проектируемой 2БКТП-1 на территории ЖК "ID Кудрово" в г. Кудрово ЛО |  |  |  |
| 3 | 5537 | - Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Кудрово Всеволожского района ЛО | г. Кудрово Всеволожского района |  |  |
|  |  | - Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-3351 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Кудрово Всеволожского района ЛО |  |  |  |

- ПОДТВЕРЖДАЕМ, что в случае победы работы будут выполнены в сроки, указанные в Таблице 1 «Состав закупки» (графа 5) карточки настоящего запроса предложений, а также согласно Заданию на проведение работ, Рабочей документации.

- В случае победы обязуемся заключить договор по форме АО «ЛОЭСК» по любой из работ (условия оплаты указаны в п. 3.4 карточки запроса предложения, подтверждаем).

(наименование организации – Претендента)

осведомлено, что Заказчик вправе отказаться от проведения настоящего запроса предложений до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. По истечении указанного срока и до заключения договора Заказчик вправе отменить настоящую закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством РФ.

| Количество исполненных аналогичных договоров за период 01.01.2018 до даты окончания подачи заявок. Аналогичными предмету запроса предложений признаются договоры на выполнение комплекса работ по оформлению исходно-разрешительной документации, проектированию и строительству электрических сетей уровней напряжения НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ). Подтверждается предоставлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий исполненных в полном объеме и в срок и без замечаний контрактов (договоров) со всеми приложениями, на которые имеются ссылки в тексте контрактов (договоров) и которые являются их неотъемлемыми частями, а также включая копии актов сдачи-приемки выполненных работ или иных документов, подтверждающих факт выполнения работ. Контракты (договоры) должны быть исполнены без применения к участнику штрафных санкций, без наличия претензий по данному контракту (договору), а также без наличия судебных разбирательств по указанным контрактам (договорам). | Указывается количество договоров |
| --- | --- |
| Претендент подтверждает обязательные условия исполнения договора. | Подтверждаю |

| (должность) | М.П. | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: Данная Форма №3 в составе заявки должна прикладываться в качестве первого листа.