Акционерное общество

«ЛОЭСК – Электрические сети Санкт – Петербурга и Ленинградской области» (АО «ЛОЭСК»)

настоящим извещением приглашает к участию в открытом запросе предложений на право заключить договор на выполнение работ по строительству электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК»

(Тепличный комплекс г. Пикалево ЛО)

| Способ осуществления закупки: | Открытый запрос предложений |
| --- | --- |
| Дата начала срока подачи заявок: | 16.11.2020 |
| Право заключить договор на: | Выполнение работ по строительству электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы «ЛОЭСК» (Тепличный комплекс г. Пикалево ЛО) Список лотов и их начальные (максимальные) цены приведены в Таблице №1 «Состав закупки» (прилагается к карточке запроса предложений). |
| Место выполнения работ: | Место выполнения работ указано в Таблице 1 «Состав закупки» (прилагается к карточке настоящего запроса предложений). |
| Начальная (максимальная) цена договора по лоту: | 195 862 250,12 руб. (сто девяносто пять миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи двести пятьдесят рублей 12 коп.). Цена договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением договора, в т.ч. доставку товара, пошлины и сборы, все затраты Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) и иные обязательные платежи. |
| Срок выполнения работ: | Не более 570 календарных дней с даты подписания договора |
| Местонахождение Заказчика: | 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Ладожская, д.3А |
| Почтовый адрес Заказчика: | 197110, г. Санкт-Петербург, Песочная набережная, 42 «А». |
| Контактное лицо по организационным вопросам: | Тихонова Виолетта Александровна, тел./факс: (812) 3344747 (доб.1522), tihonova-va@loesk.ru |
| Документация о запросе предложений: | Документация об открытом запросе предложений в полном объеме доступна для ознакомления на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru начиная с 16.11.2020 года. |
| Срок, место и порядок предоставления закупочной документации: | По запросу любого Претендента, оформленному и представленному в порядке, установленном в извещении, документации о проведении запроса предложений, Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней предоставляет Претенденту, от которого получен запрос, документацию о запросе предложений на бумажном носителе. При этом документация о запросе предложений на бумажном носителе выдается после внесения Претендентом платы за предоставление документации, если такая плата установлена, и указание об этом содержится в извещении о проведении запроса предложений. Запрос должен содержать наименование Претендента, контактное лицо, телефон и электронный адрес для связи. |
| Место и срок подачи заявок на участие в запросе предложений: | Заявки могут быть представлены Заказчику по адресу: 197110, г. Санкт-Петербург, Песочная набережная, 42 «А», администратору на ресепшн (пн.-чт.: с 8.30 до 17.30; пт.: с 8.30 до 16.15; сб., вс.-выходной). Не позднее: 26.11.2020 09:00 (МСК) |
| Место проведения запроса предложений: | г. Санкт-Петербург, Песочная набережная, 42 «А», служба закупок (каб. 309). |
| Дата и время публичного вскрытия конвертов с заявками: | 26.11.2020 09:00 (МСК) |
| Срок рассмотрения заявок и подведения итогов запроса предложений не позднее: | 30.11.2020 |
| Порядок подачи заявок и подведения итогов закупки: | Порядок подачи заявок и подведения итогов закупочной процедуры установлены документацией о запросе предложений на право заключить договор на выполнение работ по строительству электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» и Положением о закупке АО «ЛОЭСК». |

Заказчик вправе отменить настоящий запрос предложений до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. По истечении указанного срока и до заключения договора Заказчик вправе отменить настоящую закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством РФ.

УТВЕРЖДЕНО

Решением Председателя ЦЗК АО «ЛОЭСК»

№  185  от  16.11.2020 г.

________________ Н.Н. Магдеев

Карточка запроса предложений

на право заключить договор на выполнение работ по строительству электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК»

(Тепличный комплекс г. Пикалево ЛО)

Настоящая карточка запроса предложений является неотъемлемой частью извещения о запросе предложений на право заключить договор на выполнение работ по строительству электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» и устанавливает условия проведения конкретной закупки.

| Дата и время публичного вскрытия конвертов с заявками: | 26.11.2020 09:00 (МСК) |
| --- | --- |
| Дата и время окончания срока подачи заявок: | 26.11.2020 09:00 (МСК) |
| Срок рассмотрения заявок и подведения итогов не позднее: | 30.11.2020 |
| Описание работ |
| 1.1. Наименование работ: | Строительство электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» (Тепличный комплекс г. Пикалево ЛО), приведенным в Таблице 1 «Состав закупки» По объектам строительства: Этап 1 – выполнение изыскательских работ и обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объектам, в соответствии с Заданием на проведение работ по получению разрешительной документации (Приложение № 1 к Договору); Этап 2 - разработка Проектно-сметной и/или рабочей документации в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 2 к Договору). Этап 3 – выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектно-сметной и/или рабочей документацией в установленные Договором сроки. |
| 1.2. Место выполнения работ: | Место выполнения работ по лоту указано в Таблице 1 «Состав закупки» (прилагается к карточке запроса предложений). |
| 1.3. Особенности заключения договора: | По итогам проведения настоящего запроса предложений по объектам строительства, составляющим лот, с победителем заключается договор по соответствующей форме (прилагается к настоящей документации). Победитель запроса предложений вправе предложить Заказчику заключить Договор на условиях, улучшающих его исполнение для Заказчика по сравнению с условиями, указанными Победителем в составе заявки, в том числе по более низкой цене. Заказчик вправе отказаться от такого предложения, в таком случае Договор заключается на условиях, указанных в заявке Победителя. |
| 1.4. Особенности запроса предложений | Заказчик вправе отменить настоящий запрос предложений до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. По истечении срока отмены конкурентной закупки, указанного в настоящем пункте, и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством РФ. |
| Дополнительные обязательные квалификационные требования к претендентам (п. 2.2.3. Документации) |
| Дополнительные обязательные квалификационные требования к претендентам: | а) наличие у Претендента опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ИРД, строительству электрических сетей уровней напряжения СН1 (от 20 до 110 кВ) и ВН (от 110 до 330 кВ) на территории Ленинградской области, что подтверждается предоставлением справки о наличие опыта с приложением копий договора(ов) и актов выполненных работ (КС-3) (Форма № 6); б) наличие собственной специальной техники, либо техники, которая находится в аренде (пользовании), необходимой для производства работ, что подтверждается предоставлением справки о наличие ресурсов (Форма № 5) с приложением формы ОС-1 или копий договора аренды, при этом срок аренды спецтехники должен превышать срок выполнения работ по договору: - экскаватор - 2 шт., - бульдозер - 1 шт., - виброкаток - 1 шт., - автомобильный кран грузоподъёмностью не менее 50 т - 1 шт., - автомобильный кран грузоподъёмностью не менее 40 т - 1 шт., - водоотливные насосы – 2 шт., - ручная трамбовка - 2 шт., - малярные станции - 1 шт., - окрасочный агрегат - 1 шт., - автосамосвал - 1 шт., - автомобиль бортовой - 1шт., - вахтовый автобус - 1 шт., - бытовки мобильные для организации строительного городка - 4 шт.; б) наличие у Претендента офисных и/или производственных помещений на территории Санкт-Петербурга или Ленинградской области, что подтверждается предоставлением выписки из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающей право собственности (аренды) на объект недвижимости, выданной не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты подачи заявки на участие в настоящем запросе предложений, либо копий договоров аренды офисных и/или производственных помещений, с приложением копии акта передачи арендованного недвижимого имущества от арендодателя Претенденту (арендатору) (в случае постановки Претендента на налоговый учет в налоговом органе по месту его нахождения за пределами территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга и предоставлением гарантийного письма в адрес Заказчика с обязательством Претендента в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора по результатам закупки (в случае признания Претендента победителем) осуществить постановку на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица либо по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя на территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга либо предоставлением документов, подтверждающих выполнение работ вахтовым методом, документы, подтверждающие наличие у Претендента офисных и производственных помещений на территории Санкт-Петербурга или Ленинградкой области не предоставляются); г) в случае постановки Претендента на налоговый учет в налоговом органе по месту его нахождения за пределами территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга, Претендент предоставляет копии документов, подтверждающих постановку на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица либо по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя на территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга. Претендент вправе предоставить гарантийное письмо в адрес Заказчика с обязательством Претендента в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора по результатам закупки (в случае признания Претендента победителем) осуществить постановку на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица либо по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя на территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга либо предоставить документы, подтверждающие выполнение работ вахтовым методом либо с привлечением субподрядной организации; г) наличие у Претендента специального оборудования с действующими свидетельствами о регистрации, поверки или аттестатами, необходимого для проведения комплексных испытаний и пуско-наладочных работ: - измеритель сопротивления обмоток, - мегомметр, - устройство измерительное параметров релейной защиты, - установка испытательная, - мультиметр цифровой, - установка контрольно-измерительная, - мост переменного тока, - геодезическое оборудование (высокотехнологичный спутниковый приемник геодезического класса или электронный тахеометр) с действующими свидетельствами о поверке. Подтверждается предоставлением формы ОС-1 или копий договоров купли-продажи, аренды, при этом срок аренды специального оборудования должен превышать срок выполнения работ по договору; д) наличие у Претендента в штате на постоянной основе не менее 2 (двух) специалистов, выполняющих инженерно-геодезические изыскания, состоящие в Национальном реестре специалистов, что подтверждается копией трудовой книжки, заверенной работодателем, и предоставлением справки с регистрационным номером в национальном реестре специалистов. |
| Обязательные условия исполнения Договора |
| 3.1. Соответствие техническому заданию: | Выполнение работ согласно Заданию на проектирование (прилагается к настоящей карточке). |
| 3.2. Начальная (максимальная) цена лота: | Начальная (максимальная) цена лота указана в Таблице 1 «Состав закупки». Предложение Претендента по цене должно являться максимальной ориентировочной стоимостью работ и соответствовать Рекомендациям о порядке формирования сметной стоимости работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в АО «ЛОЭСК» для работ, выполняемых подрядным способом. Рекомендации прилагаются к документации о запросе предложений на выполнение работ по строительству электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК». |
| 3.3. Срок выполнения работ: | Начало и срок выполнения работ по лоту указан в Таблице 1 «Состав закупки» (прилагается к карточке запроса предложений). |
| 3.4. Условия оплаты: | По объектам строительства: Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов: подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1; выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов: заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной и/или рабочей документации по Этапу 2; подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2; выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов: подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной цены Договора; выставленного Подрядчиком счета-фактуры. В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов: заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору; подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объектов (форма КС-11); разрешения на ввод Объектов в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора; выставленного Подрядчиком счета-фактуры; при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору. * для договоров, заключаемых с субъектами малого и среднего предпринимательства, срок оплаты указывается не более 15 (пятнадцати) рабочих дней. |

| Требования к условиям исполнения Договора и претендентам, являющиеся критериями оценки |
| --- |
| Критерий | Порядок оценки | Значимость критерия |
| 4.1. Цена Договора: не более цены лота, указанной в Таблице 1 «Состав закупки». Цена договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением договора, в т.ч. доставку товара, пошлины, налоги и сборы, все затраты Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) и иные обязательные платежи. | Заявка участника запроса предложений, содержащая наименьшую цену лота, получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение наименьшей цены лота к цене лота, содержащейся в оцениваемой заявке. В случае если участник запроса предложений (один или несколько) не является плательщиком НДС, то в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений всех участников без учета НДС. В случае если участник в своей заявке не указал цену предложения без учета НДС, Заказчик при определении рейтинга по критерию «Цена договора» вправе применить цену, представленную в заявке, без учета НДС. При оценке заявок по критерию «Цена договора» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника запроса предложений, получившего максимальное количество баллов. Договор заключается на условиях, указанных в поданной победителем запроса предложений заявке по данному критерию. | 0,4 |
| 4.2. Наличие в штате у участника не менее 50 сотрудников, аттестованных по электробезопасности, имеющих IV и V группу по электробезопасности (наличие в штате или работающих на основе договоров гражданско-правового характера специалистов в соответствующих областях и т.п.); Подтверждается предоставлением заполненной справки о наличии ресурсов с приложением копий протоколов проверки знаний норм и правил работ в электроустановках. | Участник запроса предложений, соответствующий указанному критерию, получает 100 баллов. Участник запроса предложений, не соответствующий указанному критерию, получает 0 баллов. | 0,2 |
| 4.3. Наличие опыта выполнения аналогичных видов работ за период с 01.01.2015 до даты подачи заявки. Аналогичными предмету закупки признаются договоры (контракты) на выполнение комплекса работ по оформлению исходно-разрешительной документации, проектной документации, строительству электрических сетей уровней напряжения СН1 (от 20 до 110 кВ) и ВН (от 110 до 330 кВ) на территории Ленинградской области. При этом цена каждого договора (контракта) должна быть не менее начальной (максимальной) цены договора. Подтверждается предоставлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных видов работ с приложением копий исполненных в полном объеме, в срок и без замечаний контрактов (договоров) со всеми приложениями, на которые имеются ссылки в тексте контрактов (договоров) и которые являются их неотъемлемыми частями, включая копии актов сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ) либо иных документов, подтверждающих фактическое исполнение договора (контракта). Контракты (договоры) должны быть исполнены без применения к участнику штрафных санкций, без наличия претензий по данному контракту (договору), а также без наличия судебных разбирательств по указанным контрактам (договорам). | Заявка участника, содержащая наибольшее количество копий ранее исполненных договоров (контрактов) за период с 01.01.2015 до даты окончания подачи заявок, подтверждающих опыт выполнения аналогичных работ, сопоставимых по составу и по стоимости предмету запроса предложений, получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение количеству копий ранее исполненых договоров (контрактов), содержащейся в оцениваемой заявке к наибольшего количества копий ранее исполненых договоров (контрактов). | 0,4 |
| Дополнительные требования к прилагаемой документации |
| 5. В составе заявки Претендент также предоставляет: | 5.1. Документы, подтверждающие соответствие Претендента дополнительным квалификационным требованиям к Претендентам, указанным в пункте 2 карточки запроса предложений. |
|  | 5.2. Проект договора подряда. Один подписанный экземпляр проекта договора, даже если Претендент подаёт предложение на участие в нескольких лотах. (В полях «сумма» и «объект» вписать «согласно предложению») Задания на проектирование и локальные сметы в качестве приложений к договору прикладывать в состав заявки не требуется. |
|  | 5.3. В случае, если от имени Претендента действует иное лицо допускается предоставление Претендентом в составе заявки копии доверенности на осуществление действий от имени Претендента, заверенную печатью (при наличии) Претендента и подписанную руководителем Претендента. |
| Срок заключения Договоров |
| 6.1. Срок направления договоров победителю: | В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты публикации протокола, содержащего итоги запроса предложения. |
| 6.2. Срок возврата подписанного Победителем договора: | 5 (пять) календарных дней с даты получения договора. |
| 6.3. Общий срок заключения договора: | Не более 20 (двадцати) календарных дней, но не ранее чем через 10 (десять) календарных дней с даты публикации итогового протокола, содержащего результаты закупочной процедуры. |
| Иные сведения, определенные Положением о закупке АО «ЛОЭСК» |
| 7.1. Иные сведения, определенные Положением о закупке и более подробные условия проведения запроса предложений, содержатся в документации о закупке. |

Таблица 1. Состав закупки.

| № лота | Сл.№ | Наименование лота | Местонахождение объекта в ЛО | Срок выполнения работ | Начальная (максимальная) стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС 20 % | Цена, с пообъектной разбивкой, руб. с НДС 20 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 5123 | - Строительство ПС 35 кВ Тепличный комплекс в г. Пикалево ЛО | г. Пикалево ЛО | Не более 570 календарных дней с даты подписания договора | 195 862 250,12 | 169 063 960,86 |
|  |  | - Строительство 2ВЛ 35 кВ от РУ 35 кВ ПС 35 кВ ООО «ПГЛЗ» до ПС 35 кВ Тепличный комплекс в г. Пикалево ЛО |  |  |  | 17 394 292,54 |
|  |  | - Строительство двух ячеек в РУ 35 кВ ПС 35 кВ ООО «ПГЛЗ» г. Пикалево ЛО |  |  |  | 9 403 996,72 |

Форма №3, Лист1, Лист 2

Приложение к предложению Претендента по предмету запроса предложений

| № лота | Сл.№ | Наименование лота | Местонахождение объекта в ЛО | Предлагаемая цена по всему лоту, руб. с НДС 20 % | Предлагаемая цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС 20 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 5123 | - Строительство ПС 35 кВ Тепличный комплекс в г. Пикалево ЛО | г. Пикалево ЛО |  |  |
|  |  | - Строительство 2ВЛ 35 кВ от РУ 35 кВ ПС 35 кВ ООО «ПГЛЗ» до ПС 35 кВ Тепличный комплекс в г. Пикалево ЛО |  |  |  |
|  |  | - Строительство двух ячеек в РУ 35 кВ ПС 35 кВ ООО «ПГЛЗ» г. Пикалево ЛО |  |  |  |

- ПОДТВЕРЖДАЕМ, что в случае победы работы будут выполнены в сроки, указанные в Таблице 1 «Состав закупки» (графа 5) карточки настоящего запроса предложений, а также согласно Заданию на проектирование.

- В случае победы обязуемся заключить договор по форме АО «ЛОЭСК» по любой из работ (условия оплаты указаны в п. 3.4 карточки запроса предложения, подтверждаем).

(наименование организации – Претендента)

осведомлено, что Заказчик вправе отказаться от проведения настоящего запроса предложений до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. По истечении указанного срока и до заключения договора Заказчик вправе отменить настоящую закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством РФ.

| Наличие в штате у участника не менее 50 сотрудников, аттестованных по электробезопасности, имеющих IV и V группу по электробезопасности (наличие в штате или работающих на основе договоров гражданско-правового характера специалистов в соответствующих областях и т.п.); Подтверждается предоставлением заполненной справки о наличии ресурсов с приложением копий протоколов проверки знаний норм и правил работ в электроустановках. | Подтверждаю |
| --- | --- |
| Наличие опыта выполнения аналогичных видов работ за период с 01.01.2015 до даты подачи заявки. Аналогичными предмету закупки признаются договоры (контракты) на выполнение комплекса работ по оформлению исходно-разрешительной документации, проектной документации, строительству электрических сетей уровней напряжения СН1 (от 20 до 110 кВ) и ВН (от 110 до 330 кВ) на территории Ленинградской области. При этом цена каждого договора (контракта) должна быть не менее начальной (максимальной) цены договора. Подтверждается предоставлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных видов работ с приложением копий исполненных в полном объеме, в срок и без замечаний контрактов (договоров) со всеми приложениями, на которые имеются ссылки в тексте контрактов (договоров) и которые являются их неотъемлемыми частями, включая копии актов сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ) либо иных документов, подтверждающих фактическое исполнение договора (контракта). Контракты (договоры) должны быть исполнены без применения к участнику штрафных санкций, без наличия претензий по данному контракту (договору), а также без наличия судебных разбирательств по указанным контрактам (договорам). | Подтверждаю |
| Претендент подтверждает обязательные условия исполнения договора | Подтверждаю |

| (должность) | М.П. | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: Данная Форма №3 в составе заявки должна прикладываться в качестве первого листа.